SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

Objednatel: 			STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené: 			panem Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních:		panem Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech technických:	panem Ing. Petrem Kolomazníkem, vedoucím odboru hlavního architekta

IČ:				00262978

DIČ:				CZ00262978

bankovní spojení:		43-4496720287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupené:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběrového řízení na akci „Projektová dokumentace a inženýrská činnost na stezku pro chodce a cyklisty Odra - Nisa, v rámci trasy č. 20 na území města Liberce ve dvou úsecích: „Hrazená -Barvířská a Košická – Poštovní náměstí“.

I.

Prohlášení účastníků

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele dvě samostatné projektové dokumentace (úsek A a úsek B) ve stupni k územnímu řízení (DUR) a ke stavebnímu povolení (DSP) splňující Vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a zajištění inženýrské činnosti, včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí. Jedná se o řešení pěší a cyklistické dopravy mezinárodní cyklotrasy Odra – Nisa (č. 20) a o řešení přístupové komunikace pro zajištění přístupu ke korytu řeky Nisy na území města Liberce v úseku:

- úsek A) „Hrazená – Barvířská“ - začátek úseku v křižovatce Hrazená x 1. Máje, dále podél řeky Nisy – konec úseku v křižovatce Proboštská x Orlí x Barvířská,

a dále se jedná o řešení pěší a cyklistické dopravy mezinárodní cyklotrasy Odra – Nisa (č. 20) na území města Liberce v úseku:

- úsek B) „Košická – Poštovní náměstí“ - začátek úseku v křižovatce ul. Dr. M. Horákové x Košická – podél toku řeky Nisy – překonání ulice Čechova – ulice Hodkovická – konec úseku na Poštovním náměstí

Součástí díla bude zajištění inženýrské činnosti, stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi.

Podrobné zadání díla je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy (Zadávací dokumentace).

- Předmět smlouvy dle předchozího odstavce, musí být zpracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel si vyhrazuje právo na základě zpracování konceptu projektové dokumentace a projednání s dotčenými orgány a s vlastníky a správci inženýrských sítí, majiteli pozemků a dalšími zájmovými skupinami, upřesnit zadání a specifikovat požadavky na dopracování. Případné využití tohoto práva objednatelem a jeho důsledky nebudou v žádném případě důvodem k navýšení ceny díla.

III.

Cena za Dílo

- Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za zhotovené Dílo specifikované v čl. II. této smlouvy, a to následovně:

Celková cena za všechny etapy Díla:

Cena bez DPH:                     ,-  Kč

DPH %:                                 ,-  Kč

Cena včetně DPH: 	           ,-  Kč

Rozpis cenové nabídky na jednotlivé etapy:

| Činnost | Úsek A „Hrazená – Barvířská“ |  |  | Úsek B „Košická – Poštovní nám.“ |  |  |  | Úsek A + B celkem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH 21 % | Cena v Kč vč. DPH |  | Cena v Kč bez DPH | DPH 21 % | Cena v Kč vč. DPH |  | Cena v Kč bez DPH | DPH 21 % | Cena v Kč vč. DPH |
| DUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ DUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ DSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOZP k DSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. Cena za Dílo je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla a není ji možno překročit. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu splnění předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

- Je-li zhotovitel plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy, v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně Díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či výši DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

IV.

Místo předání a doba plnění

- Zhotovitel je povinen předat objednavateli Dílo a jeho dílčí etapy číslo 1, číslo 2 v místě předání, kterým je sídlo objednatele.

- Zhotovitel je povinen provést Dílo a předat zhotoviteli jednotlivé části Díla nejpozději v následujících lhůtách:

a) předání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí - do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy,

b) podání žádosti o UR na stavební úřad (inž. činnost) - do 4 týdnů od bodu a),

c) předání dokumentace ke SP objednateli - do 6 týdnů od doručení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu (ÚR),

d) podání žádosti o SP na stavební úřad (inž. činnost) - do 2 týdnů od bodu c).

- Dílo (i jeho části) je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednavateli. Smluvní strany se dohodly, že objednavatel není povinen Dílo nebo jeho část (etapu) převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.

- Zároveň při předání závěrečné části proběhne předání celého díla na základě podpisu závěrečného předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

- Zhotovitel je zejména povinen:

- Zajistit zpracování Díla osobou oprávněnou ke zpracování projektové dokumentace ve smyslu §158 odst. 1 stavebního zákona. Zhotovitelem díla může být pouze osoba, jejíž autorizace opravňuje zpracovávat zakázky v příslušném oboru.

- Provést Dílo řádně a včas za použití postupů odpovídajících právním předpisům.

- Řídit se při provádění Díla pokyny objednatele.

- Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání, která se týkají předmětu Díla a poskytnout požadovanou součinnost.

- Umožnit objednateli kontrolu provádění Díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí Dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Užít předané podklady pouze pro provedení Díla.

- Neposkytovat předané podklady třetím osobám, nestanoví-li tato smlouva jinak.

- Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.

- Po zhotovení Díla vrátit objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, které v souvislosti s předmětem této smlouvy od objednatele obdržel, pokud nebyly určeny ke spotřebování při poskytnutí plnění této smlouvy.

- Řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu se zněním smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy.

- Při zhotovení Díla postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v oborech dotčených předmětem smlouvy pro vyhotovení Díla.

- Nepoškozovat při provedení Díla zájmy objednatele a jednat tak, aby byla činností zhotovitele co nejméně narušena běžná činnost objednatele.

- V případě nutnosti součinnosti objednatele sdělit objednateli požadavek na tuto součinnost nejpozději 5 pracovních dní před poskytnutím této součinnosti.

- spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení Díla.

- Objednatel je oprávněn Dílo nebo část Díla (etapy) užít ve smyslu ustanovení 
§ 2371 a násl. občanského zákoníku, a to:

- v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

- v územně a množstevně neomezeném rozsahu

- poskytnout Dílo třetí osobě zcela nebo z části,

- upravit či jinak změnit Dílo nebo jeho název,

- spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného.

Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen „licenci“). Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 občanského zákoníku. Odměna za poskytnutí licence je obsažena v ceně díla.

Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).

- Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek Díla jiným osobám než objednateli.

VI.

Předání Díla, vlastnické právo k předmětu Díla a nebezpečí škody

- Objednavatel se zavazuje Dílo nebo jeho část (etapu) převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí Díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda Dílo přejímá či nikoli.

- Zápis o předání a převzetí Díla nebo části Díla (etapy) bude obsahovat:

- označení předmětu Díla,

- označení objednavatele a zhotovitele,

- číslo smlouvy o Dílo a datum jejího uzavření,

- datum zahájení a ukončení prací na Díle,

- prohlášení objednatele, že Dílo přejímá (nepřejímá),

- datum a místo sepsání zápisu,

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni k předání a převzetí Díla nebo jeho části (etapy).

- Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí Díla cokoliv, co budou považovat za nutné.

VII.

Platební a fakturační podmínky

- Úhrada ceny za část Díla bude provedena vždy po ukončení jednotlivých etap na základě vystavené faktury. Zálohové platby nebudou poskytovány.

- Je-li zhotovitel plátce DPH, podkladem pro úhradu ceny za Dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za Dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy.

- Faktura musí dále obsahovat:

- číslo smlouvy objednatele,

- předmět smlouvy, tj. text „Projektová dokumentace a inženýrská činnost na stezku pro chodce a cyklisty Odra - Nisa, v rámci trasy č. 20 na území města Liberce ve dvou úsecích: „Hrazená – Barvířská“ a „Košická – Poštovní náměstí“,

- fakturovanou částku,

- lhůtu splatnosti faktury,

- označení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- číslo zápisu o předání a převzetí Díla a datum jeho podpisu. Předávací protokol Díla bude přílohou faktury.

- Povinnost zaplatit cenu za Dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti.

- Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesené daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

- Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený zhotovitelem této smlouvě je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII.

Práva z vadného plnění

- Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedených v této smlouvě.

- Záruční doba činí 24 měsíců ode dne podpisu závěrečného předávacího protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.

- Veškeré vady Díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.

- Objednatel má právo na odstranění vady opravou, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

- Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

- Provedenou opravu vady Díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

IX.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení zhotovitele s předáním jednotlivých částí Díla ve lhůtách uvedených ve smlouvě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné části Díla, se kterou je zhotovitel v prodlení.

- V případě, že při projednáních dojde k průtahům z důvodu neúplnosti nebo jiné vady zpracovaných podkladů, je zhotovitel povinen takovou neúplnost či jiné vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním takové neúplnosti či jiných vad ve lhůtě podpůrně stanovené objednatelem o délce nejméně tří kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné části Díla, ohledně níž se projednání vede. Podpůrnou lhůtu ve smyslu předcházející věty je objednatel oprávněn zhotoviteli stanovit písemně; v pochybnostech se písemné stanovení podpůrné lhůty považuje za doručené zhotoviteli třetí kalendářní den po jeho odeslání objednatelem. Stanovení podpůrné lhůty objednatel učiní na adresu (sídla/místa podnikání) zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- Při prodlení s odstraněním vad Díla, popř. jeho částí, na které se nevztahuje ustanovení předcházejícího odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý případ a den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny části Díla, k níž se vada vztahuje.

- Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, co bude zhotovitel objednatelem k zaplacení smluvní pokuty písemně vyzván. Výzvu k zaplacení smluvní pokuty objednatel učiní na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V pochybnostech se výzva k zaplacení smluvní pokuty považuje za doručenou zhotoviteli třetí kalendářní den po jejím odeslání. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně příkazem k úhradě na účet objednatele.

- Zaplacením jakékoliv z výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to škody i ve výši přesahující smluvní pokutu.

- V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny plnění a/nebo smluvní pokuty).

- Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle, dle požadavků v této smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace díla, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

X.

Zánik smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:

- dohodou smluvních stran,

- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení Díla v době plnění dle čl. IV. odst. 2 smlouvy,

- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, metodik nebo technických norem, které se týkají provádění Díla,

- neúčast zhotovitele na jednání na základě pozvánky objednatele,

- nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění,

- neuhrazení ceny za Dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

- Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména NOZ, na čemž se obě smluvní strany dohodly.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Veškeré změny a doplňky budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

- Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a současně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

- Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení o ochraně informací, licenční ustanovení ani další ustanovení a nároky z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

- Nedílnou součástí smlouvy je  příloha číslo 1.

- Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č. ……../2017 dne ……...

XII.

Seznam příloh

      - Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1: Zadávací dokumentace na zpracování Projektové dokumentace a inženýrskou činnost na stezku pro chodce a cyklisty Odra - Nisa, v rámci trasy č. 20 na území města Liberce ve dvou úsecích: „Hrazená – Barvířská“ a „Košická – Poštovní náměstí“

V        		dne:                                                                V Liberci dne:

Za zhotovitele:					                   Za objednatele:

…………………………….			                                ………………………………