**Seznam dokladová část**

**MŠ Kamarád Liberec – stavební úpravy kuchyně**

**Projednání dokumentace:**

* 2017 10 09 SÚ Rozhodnutí stavební povolení z 9. 10. 2017, NPM dne 25. 10. 2017,
* tabulka STAVBA POVOLENA do 25. 10. 2019.
* 001 Krajská hygienická stanice, stanovisko z 19. 06. 2017,
* 002 Hasičský záchranný sbor, stanovisko z 12. 07. 2017,
* 003 Oblastní inspektorát práce, vyjádření z 28. 06. 2017,
* 004 MML-OŽP, souhrnné stanovisko z 07. 07. 2017,
* 005 MML-OŽP, souhrnné stanovisko Dodatek Ovzduší z 10. 08. 2017,
* 006 MML-OŽP Ovzduší, stanovisko z 10. 08. 2017,
* 007 ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření z 13. 07. 2017,
* 008 GasNet, s.r.o. stanovisko z 30. 08. 2017,
* 009 GasNet, s.r.o., smlouva z 10. 07. 2017,
* 010 ČEZ Distribuce, a.s., dopis zaslání Návrhu smlouvy z 28. 7.2017,
* 011 ČEZ Distribuce, a.s., Návrh smlouvy z 28. 7. 2017 (nepodepsaný).

**Poznámka:** *Návrh smlouvy ČEZ Distribuce,a.s. je nepodepsaný z důvodu navržení nevyhovujícího termínu pro splnění podmínek připojení k 31. 1.2018 ze strany ČEZ Distribuce,a.s.. V únoru, či březnu 2018 je potřeba znova odeslat na ČEZ Distribuce,a.s. žádost na navýšení hlavního jističe na 3x 160 A, přičemž by následně měl být určen termín pro splnění podmínek k 31. 7.2018, či k 31. 8.2018 (závisí na koordinaci prací ze strany investora).*