Příloha č. 3 Zadávací dokumentace – Závazný vzor Příkazní smlouvy

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2430-2444  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy příkazce:  xxxx

číslo smlouvy příkazníka: xxxx

EVIDENČNÍ ČÍSLO ZAKÁZKY VE VVZ: Z2021- doplní příkazce

NÁZEV ZAKÁZKY:

Zajištění funkce TDI a zajištění funkce koordinátora BOZP na stavbě: „Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce“

I. SMLUVNÍ STRANY

| Příkazce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sídlo: | Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3 |
|  | Zástupce ve věcech smluvních: Zástupce ve věcech technických: | Ing. Michal Zděnek, M.A., předseda představenstva a Ing. Václav Sosna, člen představenstva Ludvík Lavička, provozně - technický ředitel |
|  | IČO: | 47311975 |
|  | DIČ: | CZ47311975 |
|  | Bankovní spojení: Registrace: | Česká spořitelna a.s.; č.ú.:8090012/0800 Krajský soud v Ústí n. L., spisová zn.: B 372 (dále jen „Příkazce“) |

| Příkazník: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sídlo: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Zastoupená: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Zástupce ve věcech smluvních: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Zástupce ve věcech technických: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | IČO: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | DIČ: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Bankovní spojení: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Registrace: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] (dále jen „Příkazník“) |

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka poskytovat pro příkazce níže definované činnosti v rámci zakázky s názvem: „Zajištění funkce TDI a zajištění funkce koordinátora BOZP na stavbě: „Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce“ a závazek Příkazce zaplatit za řádně poskytnuté plnění Příkazníkovi odměnu ve výši a způsobem dle této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že činnost Příkazníka, která tvoří předmět plnění dle této smlouvy, zahrnuje:

- inženýrskou činnost po dobu realizace stavby – technický dozor investora (TDI),

- zpracování konečné verze plánu BOZP a zajištění funkce koordinátora BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb. po dobu

realizace stavby,

- inženýrskou činnost směřující k zajištění kolaudace staveb a s kolaudací související a odpovídající činnosti

v průběhu záruční lhůty staveb.

Inženýrská činnost při realizaci staveb – technický dozor investora (TDI – výkon činnosti bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, o územním plánování a stavebního řádu) a bude zahrnovat především:

- účast při předání staveniště vybranému dodavateli stavby, průběžnou kontrolu kvality a kvantity prováděných prací

- provádění kontroly a odsouhlasení realizační dokumentace stavby

- denní přítomnost na stavbě, průběžné informování a komunikace s dodavatelem (případně dodavateli), projektantem a investorem

- pravidelné schůzky s hlavním stavbyvedoucím každé stavby – projednání a kontrola činností

- komunikace a řešení problémů s projektantem v rámci autorského dozoru

- průběžnou kontrolu a odsouhlasení každodenního vedení stavebních a montážních deníků

- organizaci kontrolních dnů na stavbě, účast na těchto kontrolních dnech a pořizování zápisů z nich, četnost:     1 x za týden

- dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebními povoleními

- sledování postupu výstavby z hlediska technického a časového plánu výstavby

- přímou kontrolu a dohled nad prováděním zkoušek dokončených objektů, dohled nad odstraňováním vad a nedodělků, kontrolu těch částí díla, které budou dalšími činnostmi zakryty, zapisování výsledků kontrol do stavebního deníku, vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek

- odsouhlasení doplňků a nutných změn, které nenavyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby

- zajištění fotodokumentace v průběhu realizace stavby

- zajištění operativních stanovisek, povolení, apod.

- průběžnou kontrolu a přípravu dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí

- účast při předání a převzetí staveb po ukončení výstavby

- kontrolu úklidu a vyklizení stavenišť dodavatelem

- kontrolu odstranění vad a nedodělků z přejímacích řízení

- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti podkladů pro fakturaci a jejich souladu se smluvními podmínkami, včetně kontroly a evidence daňových dokladů (faktur) a jejich předkládání investorovi. TDI stvrzuje finanční správnost faktur svým podpisem. V případě nevyřešených rozporů upozorní TDI neprodleně zástupce investora na tyto skutečnosti.

- na výzvu investora nebo dodavatele stavby se TDI dostaví nejdéle do 2 hodin (reakční doba) na staveniště

Zpracování plánu BOZP a zajištění činnosti koordinátora BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb.:

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací na staveništi

- zajištění funkce koordinátora BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb. po celou dobu provádění staveb

Inženýrské činnosti směřující k zajištění kolaudace staveb a činnosti s kolaudací související:

- kompletace podkladů ke kolaudaci staveb

- organizace kolaudací staveb a účast při kolaudačních řízeních

- kompletace podkladů pro zápis zkolaudovaných staveb do Katastru nemovitostí

Inženýrská činnost v průběhu záruční lhůty staveb (60 měsíců):

- minimálně 1 x za 6 měsíců kontrola staveb v průběhu jejich užívání

- příprava podkladů pro případné reklamace

- účast při projednávání vad a reklamací v průběhu záruční doby

- vedení soupisu zjištěných vad, zajištění reklamace těchto vad u zhotovitele stavby a kontrola jejich odstranění v dohodnutém termínu

- Příkazník je povinen v rámci plnění této smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s funkcí TDI a funkcí koordinátora BOZP na staveništích.

- Příkazník je povinen vést průběžný záznam prováděných prací, včas a průběžně zapisovat veškeré údaje a informace při provádění své činnosti a toto měsíční shrnutí provedených prací přiložit k příslušné faktuře.

- Příkazník je povinen zajistit u veškerých veškerých činností v případě nemoci, dovolené nebo jiných okolností okamžitou zastupitelnost osobou s odpovídající kvalifikací.

- Příkazník je povinen zajistit, že výkon činnosti technického dozoru investora bude prováděn autorizovanou fyzickou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Dozorované stavby, které jsou součástí akce s názvem: „Tramvajová trať Liberec – Jablonec nad Nisou – rekonstrukce“ jsou financované z veřejných rozpočtů.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- Příkazník zahájí plnění předmětu smlouvy od 7.7.2021.

- Nejzazší termíny dokončení stavby jednotlivých úseků jsou následující:

Změna rozchodu kolejí, úsek U Lomu-Vratislavice, výhybna: do 19.11.2021

Úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola: do 15.12.2022

Úsek Proseč nad Nisou, škola – Proseč nad Nisou, výhybna: do 15.12.2022

Úsek Nový svět – Měnírna: do 15.12.2022

Úsek U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní: do 15.12.2022

IV. CENA DÍLA

- Odměna Příkazníka za veškerou činnost dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, na základě výsledků výběrového řízení ve výši:

- Cena celkem bez DPH: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- Kč

- DPH: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- Kč

- Cena celkem s DPH: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- Kč

- Příkazník prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. Celková odměna je stanovena jako konečná, maximálně přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu této smlouvy, včetně všech rizik a vlivů během provádění činností, náklady na pojištění odpovědnosti za škody. Odměna zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

- Příkazce je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených Příkazcem apod. Specifikace případných neprovedených prací bude řešena dodatkem této smlouvy.

- Jednotná hodinová zúčtovací sazba Příkazníka je:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- Kč bez DPH.

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi cenu stanovenou v čl. IV odst. 1 na základě daňových dokladů (faktur), které Příkazník vyhotoví a odešle Příkazci dílčí měsíční fakturu na základě soupisu prací, potvrzeným zástupcem Příkazce.

- Finanční hodnota práce bude vykázána jako násobek odpracovaných hodin a jednotné hodinové zúčtovací sazby viz. bod 4. článku IV. této smlouvy.

- Součet finančních hodnot vykázaných prací v dílčích měsíčních fakturách Příkazníka nesmí přesáhnout celkovou částku v bodě 1. článku IV. této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že Příkazce uhradí cenu dle vystavené faktury ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení Příkazci. Povinnost Příkazce zaplatit cenu je splněna připsáním fakturované částky na účet Příkazníka u jeho banky.

- Je-li oprávněnost fakturované částky Příkazcem zpochybněna, je Příkazce povinen tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámit Příkazníkovi a zdůvodnit své námitky, a to vše před datem splatnosti faktury.

- Každá faktura Příkazníka musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a dále musí být označena podle pravidel Operačního programu Doprava 2014-2020 názvem projektu: „Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou – rekonstrukce“ a registračním číslem projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418.

VI. UJEDNÁNÍ O SMLUVNÍ POKUTĚ

- V případě prodlení s úhradou ceny dle faktury zaplatí Příkazce Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla v úrovni včetně DPH za každý den prodlení. Případná smluvní pokuta však nepřekročí celkovou cenu dle této smlouvy.

- Pro případ Příkazníkovi nepřítomnosti na kontrolních dnech či při předání a převzetí stavby se příkazník zavazuje zaplatit Příkazci pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou neúčast na kontrolním dnu nebo za neúčast při předání a převzetí stavby.

- Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za jakékoliv jiné porušení této smlouvy, které není výslovně uvedeno v této kapitole.

- Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo Příkazce na náhradu škody.

- Příkazce si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce Příkazníka vůči Příkazci.

- Příkazce má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení Příkazníka s dohodnutými termíny o více jak 20 kalendářních dní od výzvy k plnění, v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva a dále v případě uvedeném v bodě 2 tohoto článku.

- Příkazník má právo na odstoupení od této smlouvy v případě, že bude příkazce v prodlení s úhradou dílčí faktury delší než 75 kalendářních dní od výzvy k plnění a případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí tato uzavřená smlouva.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- Příkazník odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je provedeno podle této smlouvy, a že po stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.

- Záruční doba za inženýrskou činnost, TDI a zajištění koordinátora BOZP na staveništi je 60 měsíců od předání spisového materiálu dokončené stavby Příkazci.

- V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo Příkazce požadovat a povinnost Příkazníka poskytnout bezplatné odstranění vad, nedohodnou – li se smluvní strany jinak.  Příkazník je povinen případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Příkazcem.

- Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je Příkazce povinen uplatnit bez zbytečného odkladu v souladu se zákonem.

- Příkazník odpovídá za škody vzniklé z jeho činnosti při plnění předmětu této smlouvy. Nárok na náhradu škody způsobené Příkazníkem Příkazci nebo jiným třetím osobám je zajištěn pojistnou smlouvou uzavřenou s [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] na částku:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- Kč.

- Příkazník odpovídá za vady děl, které neodhalil, ač je odhalit mohl.

VIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Příkazník se zavazuje postupovat při zařizování záležitostí s veškerou odbornou péčí.

- Příkazník je povinen kdykoliv na požádání informovat Příkazce o stavu zařizované záležitosti a po skončení jednotlivých etap zařizované záležitosti předat Příkazci veškeré doklady, které při činnosti získal.

- Činnosti dle této smlouvy bude Příkazník vykonávat v souladu s vymezeným rozsahem činností a rozsahem oprávnění, od kterých je oprávněn odchýlit se jen tehdy, je-li to naléhavé nebo nezbytné v zájmu Příkazce, od kterého nemůže včas obdržet souhlas. O tomto odchýlení je povinen informovat bez zbytečného odkladu Příkazce.

- Příkazník prohlašuje, že jakékoliv informace o prováděné akci neposkytne bez souhlasu Příkazce jinému subjektu.

- Příkazce upozorňuje na skutečnost, že Veřejná zakázka bude spolufinancovaná z Operačního programu Doprava 2014-2020, a proto je Příkazník povinen respektovat pravidla vyplývající z dokumentů poskytovatele této dotace, zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení Rady (ES) č.1080/2006, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č.1081/2006 a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k plnění této Veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace plnění a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním dle smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.

- Příkazník se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost.

- Příkazce je oprávněn od příkazníka požadovat kdykoliv informace o stavu zařizované záležitosti, má rovněž právo zvolit formu, ve které chce informace získat.

- Příkazce se zavazuje ve lhůtách požadovaných Příkazníkem vystavit potřebné objednávky či jiné doklady nezbytné k zajištění stavby.

- Příkazce se zavazuje ve lhůtách stanovených Příkazníkem poskytnout další součinnost nezbytnou k zařízení záležitostí a splnění účelu této smlouvy. Zejména je povinen zúčastnit se na výzvu Příkazníka jednání, kde je jeho účast nutná z titulu jeho investorství, zejména pokud jde o otázku financování stavby a účast na kontrolních dnech stavby.

- Příkazce se zavazuje udělit Příkazníkovi plnou moc k uskutečňování právních úkonů jménem Příkazce, tato plná moc tvoří přílohu č.1 této smlouvy. Platnost plné moci končí současně s ukončením platnosti této smlouvy.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou. Jiná než písemná forma se vylučuje.

- Pokud není uvedeno jinak, řídí se smlouva občanským zákoníkem.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazná i pro jejich případné právní nástupce.

- Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy, především dohodou.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

- Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;

- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;

- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ;

- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.

- Každá ze smluvních stran prohlašuje, že:

- se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“);

- zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO;

- učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;

- z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Příkazce proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex.

- Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.

- Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

| V Liberci, dne……………… | V ……………., dne…………………. |
| --- | --- |
| Za Příkazce: | Za Příkazníka: |
| ………………………………. Ing. Michal Zděnek, M.A. předseda představenstva DPMLJ, a.s. | ………………………………… [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| ………………………………. Ing. Václav Sosna člen představenstva DPMLJ, a.s. |  |

Příloha č.1 k Příkazní smlouvě č. [doplní Příkazce]

| Příkazce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sídlo: | Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3 |
|  | IČO: | 47311975 |

uděluje

tuto

PLNOU MOC

k zastupování při výkonu funkce technického dozoru investora (TDI) a při výkonu funkce koordinátora bezpečnosti práce na stavbě se souhrnným názvem:

„Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce“

která se skládá z úseků:

- Změna rozchodu kolejí, úsek U Lomu-Vratislavice, výhybna

- Úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola

- Úsek Proseč nad Nisou, škola – Proseč nad Nisou, výhybna

- Úsek Nový svět – Měnírna

- Úsek U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní

Zplnomocněný je oprávněn činit veškeré kroky a úkony, které jsou k výkonu těchto funkcí nutné a účelné a přebírat písemnosti, jednat se zástupci státní správy a dalšími účastníky stavby.

V Liberci dne………………..

| Za Příkazce: |  |
| --- | --- |
| ………………………………. Ing. Michal Zděnek, M.A. předseda představenstva DPMLJ, a.s. | ………………………………. Ing. Václav Sosna člen představenstva DPMLJ, a.s. |

Zplnomocnění přijímám

V…………….dne……………………

Za Příkazníka:

……………………………….