Veřejná zakázka:

Zadavatel: Městské lesy Liberec, p. o. , se sídlem Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

Název: „Obnova lesní cesty U Mlynářova kříže“

Žádáme Vás o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Obnova lesní cesty U Mlynářova kříže“, a odpověď na následující dotazy:

V rámci vypsané veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova lesní cesty U Mlynářova kříže“ zadávané v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je jejíž předmětem je oprava, obnova povrchu a odvodňovacích svodnic lesní cesty 3. třídy č. LS 23/03 komunikace u Mlynářova kříže, která byla během vydatných přívalových dešťů v červenci 2021 poškozena.

Součástí předmětu díla je v termínu do 60ti dnů ode dne podpisu smlouvy zajištění přípravné fáze stavby (vyřízení potřebných povolení nutných pro zahájení stavby). Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace, ani její přílohy neobsahují kategorii řešení komunikace, žádáme o sdělení, zda-li je předmětná lesní cesta pozemní komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, případně o sdělení, o jakou kategorii pozemní komunikace se jedná. Tuto skutečnost je nutné znát pro vyhodnocení povolovacího režimu a jeho délky.

Dále Vás žádáme o sdělení, jak by se postupovalo v případě, kdy ze strany správních orgánů nebudou veškerá povolení vydána ve lhůtě 60ti dní ode dne účinnosti smlouvy, případně jak bude postupováno, kdy správní orgány budou požadovat obnovu cesty nad rámec návrhu projektové dokumentace.

Dne 3.1.2024

Ivo Šťástka, jednatel Gornex s.r.o.,

Vinohradská 2165/48 120 00 Praha 2. IČO: 27881598. DIČ: CZ27881598