- SMLOUVA  O  DÍLO

- (dále jen smlouva)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 4/24/0026

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 009-2024

- I.

- Smluvní strany

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Sídlo:                         nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zástupce:	           Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor města

Ve věcech smluvních:  Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátora města Liberec	       	                          Ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner, ved. odb. správy veř.

majetku

IČ:  		            00262978

DIČ:                              CZ00262978

Telefon:	            485 243 111

Fax:		            485 243 113

bankovní spojení:         XXXX

Zhotovitel:	"sinpps s.r.o."

Sídlo:                  	Dobrušská 1805/5, Braník, 147 00 Praha 4

zástupce:	            	Ing. Jan Božovský, jednatel

IČ:		            	62584332

DIČ:		            	CZ62584332

zápis v OR:		u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33665

bankovní spojení:	XXXX

tel.+fax:	            		XXXX

e-mail:	            		bozovsky@sinpps.cz

II.

- Předmět smlouvy, výchozí údaje

- Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla, definovaného v čl. II, III a IV níže, za podmínek upravených touto Smlouvou a uvedených v Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Vypracování projektové dokumentace na opravu komunikace Horská (dále jen „zadávací dokumentace“). Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.

- Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) na opravu komunikace v ul. Horská (úsek od křižovatky Jedlová-Horská po křižovatku Horská-Kateřinská) a další činnosti s tímto spojené.

- Název díla:	 „Vypracování projektové dokumentace na opravu komunikace Horská“

- Místo stavby:		          Liberec, ulice Horská (úsek mezi ulicemi Jedlová a Kateřinská)

- Investor:		          STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

- III.

Předmět plnění

- Předmětem plnění této smlouvy je následující:

- zhotovení projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro vedení společného územního a stavebního řízení (tj. pro vydání společného povolení) (DUSP),

- zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr (VV),

(dále také jen „dílo“).

- Rozsah stavby:

- Předmětem stavby - opravy bude reprofilace vozovky pro zajištění řádného odvodnění komunikace. V případě, že v rámci projektových prací bude zjištěno, že odvodnění přes stávající propustky je nedostatečné, smluvní strany shodně konstatují, že součástí plnění bude i vyprojektování nových propustků.

- Podrobné vymezení předmětu plnění:

- dokumentace pro společné povolení (DUSP) v minimálním počtu 7 ks paré spolu s elektronickým nosičem v paré č. 1 a 2 ve formátu *pdf;

- dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. oceněného a neoceněného rozpočtu stavby v otevřeném formátu *xls v minimálním počtu 6 ks paré spolu s elektronickým nosičem v paré č. 1 ve formátu *pdf;

- inženýrsko-geologický průzkum;

- návrh dopravně-inženýrského opatření projednaného s Policií ČR - dopravním inspektorátem a místně příslušným silničním správním úřadem;

- projektové dokumentace budou splňovat požadavky na rozsah a obsah dle příloh č. 11 (DUSP) a č. 13 (DPS) vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

# IV.

# Rozsah plnění

- Místem plnění smlouvy je město Liberec, ulice Horská (úsek od křižovatky s ulicí Jedlová ke křižovatce s ulicí Kateřinská)

- Projektová dokumentace bude v každé fázi projednávána s objednatelem. Z tohoto projednání bude vyhotoven zápis, který bude schválen oběma stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části dokumentace.

- Zhotovitel se zavazuje, že plnění této smlouvy bude probíhat v koordinaci s projekční kanceláří IKDS s.r.o., IČ 04875141, se sídlem  Polní 638, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, jmenovitě s panem Ing. Igorem Bálikem, který je zhotovitelem projektové dokumentace na opravu 4 ks stávajících propustků a dokumentace ve stupni DUSP na zřízení opěrných zdí v ul. Horská.

- Zhotovitel se zavazuje, že obsah a rozsah výše uvedené projektové dokumentace bude odpovídat platné a účinné právní úpravě, zejména zákonu č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon) (resp. zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, po nabytí účinnosti) a jeho prováděcím předpisům v platném a účinném znění  a také vyhlášce č. 169/2016 Sb., v platném a účinném znění, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- Dokumentace DUSP bude zpracována pro vedení společného územního a stavebního řízení (ve smyslu § 94j a násl. stavebního zákona). Zhotovitel vypracuje a předloží dokumentaci pro vydání společného povolení, které bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) a bude splňovat náležitosti stanovené v příloze č. 11 vyhlášky o dokumentaci staveb..

- Obsah a rozsah DPS musí být v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb (respektive v souladu s přílohami této vyhlášky, zejména bude splňovat náležitosti stanovené v příloze č. 13). DPS bude zpracována v podrobnosti pro provedení stavby.

- Dokumentace ve stupni DUSP bude objednateli předána  v 7  vyhotoveních, vše bude také předáno v elektronické podobě v paré č. 1 a 2 (formát *pdf).

- Dokumentace ve stupni DPS vč. oceněného a neoceněného rozpočtu stavby v otevřeném formátu *xls, bude objednateli předána  v 6  vyhotoveních, vše bude také předáno v elektronické podobě v paré č. 1 (formát *pdf).

- Dílo musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými normami (ČSN), obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem díla.

- V.

- Cena díla

- Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 30.11.2023 podaná v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Vypracování projektové dokumentace na opravu komunikace Horská“ a činí:

|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| PD DUSP | 250 000,- Kč | 52 500,- Kč | 302 500,- Kč |
| PD DPS vč. rozpočtu a VV | 200 000,- Kč | 42 000,- Kč | 242 000,- Kč |
| Inženýrsko-geologický průzkum | 50 000,- Kč | 10 500,- Kč | 60 500,- Kč |
| Ostatní (geologické zaměření, dopravně-inženýrské opatření, atp.) | 90 000,- Kč | 18 900,- Kč | 108 900,- Kč |
| Celkem | 590 000,- Kč | 123 900,- Kč | 713 900,- Kč |

## 2) K uvedené celkové ceně bez DPH bude připočteno DPH v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č.

## 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném v době fakturace.

3) Cena díla je stanovena za řádné provedení celého díla bez nedodělků či vad, a to věcných či právních.

V dohodnuté ceně díla jsou zahrnuty ceny veškerých činností, prací, materiálů, dopravy, výpisy z KN

včetně snímků a veškerých ostatních nákladů, výdajů a daní zhotovitele. Cena díla je stanovena jako

cena pevná, nejvýše přípustná a lze ji překročit pouze za podmínek stanovených touto smlouvou.

- Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být navyšována v souvislosti se změnou rozpočtu stavby.

- Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

6)	V případě, že při plnění předmětu této smlouvy vyplyne nutnost provedení víceprací nezahrnutých do předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto provést jen po splnění podmínek dle Směrnice rady č. 3RM o Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec a jen na základě jejich předchozího schválení objednatelem a po uzavření dodatku k této smlouvě. Ceny předmětných prací budou stanoveny dohodou smluvních stran a budou vycházet z cen srovnatelných prací a nákladů v daném místě a čase.

7)  Pokud v průběhu plnění této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen požadavek na

neuskutečnění určitých činností a prací, jejichž důvodem budou skutečnosti, které nebyly objednateli

při uzavření této smlouvy známy, je zhotovitel povinen na základě takového oprávněného požadavku

objednatele tyto práce nevykonávat a jejich cenu odečíst z ceny díla.

8)  Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

VI.

Termíny plnění

- Na základě uzavřené smlouvy o dílo a zplnomocnění pro zhotovitele budou zahájeny přípravné a projekční práce neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo (dílčí části) a předat jej objednateli následovně:

- zaslání konceptu DUSP nejpozději do 17 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy;

- dokončení DUSP nejpozději do 4 týdnů od písemného odsouhlasení konceptu DUSP objednatelem;

- dokončení DPS s rozpočtem stavby (s cenami i bez cen) nejpozději do 16 týdnů od písemného pokynu objednatele po získání pravomocného společného povolení stavby.

V případě nevydání závazných stanovisek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v zákonem stanovené lhůtě, může být lhůta předání jednotlivých stupňů dokumentace na žádost zhotovitele prodloužena o stejnou dobu, jako činí prodlení při vydání stanovisek dotčených orgánů.

- Místo předání díla: Liebiegova vila, odbor správy veřejného majetku, Jablonecká ul. 41/27,

Liberec

- VII.

- Fakturace

- Fakturace bude provedena na základě dvou dílčích faktur vystavených zhotovitelem, a to po řádném provedení a protokolárním předání dílčích částí díla bez vad a nedodělků, a to na základě předchozího odsouhlasení zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací ze strany objednatele.

Dílčí faktury zhotovitel vystaví následovně:

- první dílčí faktura bude vystavena po řádném dokončení a protokolární předání DUSP bez vad a nedodělků,

- druhá dílčí faktura bude vystavena po řádném dokončení a protokolárním předání DPS bez vad a nedodělků,

a to vždy na částku dle příslušné dílčí části díla uvedené v  čl. V odst. 1) smlouvy.

Splatnost každé z faktur se sjednává na 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.

- Podmínkou pro fakturaci ze strany zhotovitele a zaplacení ze strany objednatele, je předchozí protokolární předání hotového díla nebo jeho dílčí části dle čl. III smlouvy (resp. čl. V odst. 1 smlouvy) bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli v termínech dle čl. VI. Předávací protokol bude oboustranně odsouhlasen a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Kopie předávacího a zjišťovacího protokolu bude přílohou faktury.

- Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název díla, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem  -  částku k úhradě, přílohou bude kopie předávacího protokolu. Faktura zhotovitele musí splňovat také náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných předpisů České republiky. V případě nesplnění povinností dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

- Faktura je dle výslovné dohody smluvních stran považována za včas uhrazenou, pokud je poslední den lhůty její splatnosti příslušná částka odepsána z účtu objednatele. Daňové zúčtování bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vyúčtování ceny díla a platby faktur budou provedeny v české měně.

- VIII.

- Podmínky provádění díla, záruka za dílo, sankce

- Dílo bude provedeno dle aktuálně platných a účinných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez faktických a právních vad a za podmínek sjednaných smlouvou.

- Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu plnění této smlouvy nabyde účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Zhotovitel je povinen při plnění díla dle této smlouvy brát zřetel zejména na přechodná ustanovení tohoto zákona a řídit se ustanoveními o užívání tohoto zákona v přechodném období.

- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch objednatele a dle zadání objednatele.

- Dílo bude dodáno jeho protokolárním předáním jako celku ze strany zhotovitele a převzetím ze strany objednatele. Dílo je pokládáno za řádně splněné, pokud vykazuje všechny vlastnosti a vyhovuje všem podmínkám stanoveným objednatelem, obecně závaznými předpisy a technickými normami platnými v době předání díla.

- Objednatel není povinen převzít hotové dílo (nebo jeho část), pokud vykazuje vady. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, sjednaných touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, případně pokynem objednatele. Po odstranění vad je, po předchozí výzvě zhotovitele, objednatel povinen řádně zhotovené dílo převzít.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a Zadávací dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických norem.

- Zhotovitel nezodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

- Záruční doba je 48 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace bez vad a nedodělků objednateli. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektové dokumentace, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektové dokumentace uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle článku I. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odstranit případné odstranitelné vady projektové dokumentace do 30 dnů, pokud nebude smluvními stranami dohodnuta lhůta jiná.

- Smluvní strany dále ujednaly, že je objednatel oprávněn odstranění vad provést na účet

zhotovitele třetí osobou s náležitou odborností, pokud zhotovitel objednatelem oznámené

vady bezodkladně neodstraní ve lhůtě sjednané výše nebo určené dohodou smluvních stran.

- Nesplní-li zhotovitel některý z termínů dohodnutých v této smlouvě (např. termíny pro dokončení díla a jeho částí, termíny pro odstranění vad), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 800,- Kč za každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše.

- Při překročení termínu splatnosti vystavených faktur je zhotovitel oprávněn vyúčtovat smluvený

úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši  1 800,- Kč, a to i opakovaně bez omezení

celkové výše těchto pokut, za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr.

- V případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu

zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5% z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 10 000,- Kč.

- V případě zjištění objednatele, že se na realizaci díla nepodílí osoby uvedené v projekčním/realizačním týmu, či v případě neodsouhlasení změny člena v projekčním/realizačním týmu objednatelem je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

- Uplatnění smluvní pokuty dle tohoto článku této smlouvy a odstranění vad nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli v důsledku nedodržení termínu touto smlouvou sjednaného pro ukončení a předání díla objednateli či provedení oprav.

- Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem dokončení a předání díla (jeho části) o více jak 30 dní.

- Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

- V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy.

- Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má druhá strana právo odstoupit od této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu z důvodu nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, ze strany zhotovitele.  Účinnost takovéto výpovědi nastává dnem jejího doručení zhotoviteli.

- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla a za škody způsobené všemi osobami a subjekty podílejícími se na provádění předmětného díla (včetně poddodavatelů), a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským zákoníkem.

IX.

Licenční ujednání

1)    Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.

2)   Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

3)  Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.

4)    Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást

licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).

5) 	Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon autorského dozoru při provádění stavby bude případně zajišťovat třetí osoba.

X.

Projekční/realizační tým, poddodavatelé

- Zhotovitel za účelem provedení díla dle této smlouvy sestavil projekční tým následujícího složení (min. 1 osoba hlavní (zodpovědný) projektant):

- Ing. Pavel Jeřábek		-	hlavní (zodpovědný) projektant

- Zhotovitel se zavazuje, že osoby specifikované v předchozím odstavci tohoto článku se budou přímo podílet na provedení díla dle této smlouvy, a to po celou dobu jeho realizace. Změny členů týmu budou možné pouze po předchozím schválení objednatelem a za předpokladu, že případný nový člen týmu prokáže kvalifikaci v rozsahu požadovaném pro danou pozici dle Zadávacích podmínek. Změna člena týmu bez splnění těchto podmínek není možná.

Změna hlavního (zodpovědného) projektanta je možná pouze ze zvlášť závažných důvodů, a to pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, přičemž v tomto případě náhradní hlavní (zodpovědný) projektant, musí prokázat splnění kvalifikace v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace nejméně ve shodném rozsahu a úrovni jako nahrazovaný hlavní (zodpovědný) projektant tak, aby nový hlavní (zodpovědný) projektant splňoval kvalifikaci dle Zadávací dokumentace v plném rozsahu a aby tato změna nemohla ovlivnit výběr dodavatele ve vztahu k výsledkům hodnocení nabídek v zadávacím řízení, a dále musí mít nový hlavní (zodpovědný) projektant minimálně stejný počet referenčních zakázek, které splňují podmínky Zadávací dokumentace, jako nahrazovaný hlavní (zodpovědný) projektant, který byl uveden v rámci zadávacího řízení.

- V případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu v souladu s čl. 8 odst. 15 za každý zjištěný případ porušení. Dojde-li k porušení tohoto ustanovení opakovaně, bude to považováno za hrubé porušení smlouvy se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

- Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. V každém případě zhotovitel odpovídá objednateli za řádnost a včasnost provedení díla nebo porušení či škody, jako by toto prováděl sám.

- Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou ani část činnosti zadávat dalším poddodavatelům.

- Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění Díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu Objednatele a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace nejméně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.

- Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele  o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele.

XI.

Doložky

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně metadat bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

- Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XII.

Závěrečná ujednání

- Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody do výše XXXX

- Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady a pokyny objednatele a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. V případě použití poddodavatele odpovídá zhotovitel objednateli za termín dokončení a předání díla, stejně tak i za kvalitu díla, jako kdyby dílo realizoval sám.

- Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu plnění této smlouvy nabyde účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Zhotovitel je povinen při plnění díla dle této smlouvy brát zřetel zejména na přechodná ustanovení tohoto zákona a řídit se ustanoveními o užívání tohoto zákona v přechodném období. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (jeho část) bude v době předání objednateli v souladu s účinnou právní úpravou.

- Zhotovitel prohlašuje, že ve své cenové nabídce, podle které byla stanovena cena za zhotovení

díla, je zahrnut rozsah veškerých projekčních prací dle předmětu plnění a veškeré potřebné průzkumové práce potřebné k řádnému splnění díla.

- Smluvní strany prohlašují, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, jakož i hmotné

a nehmotné výsledky plnění, mohou být převedeny na třetí osoby pouze s předchozím písemným souhlasem obou smluvních stran, a to pod sankcí neplatnosti takovéhoto úkonu v případě absence předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

V Liberci, dne						V Praze, dne

_____________________________	 		____________________________

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		             "sinpps s.r.o."

Mgr. Jiří Šolc                                                                     Ing. Jan Božovský

náměstek primátora                             	                          jednatel