- NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

na realizaci projektových prací

„Pasportizace a 3D scan objektů liberecké radnice a libereckého zámku“

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Č. smlouvy objednatele	:	…………………

Č. smlouvy zhotovitele	:	…………………

- Čl. 1	SMLUVNÍ STRANY

- 1.1	Objednatel:		    	Statutární město Liberec

sídlo:			    	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené:		    	Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních:     	Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

ve věcech technických:  		Ing. Petrem Machatým, vedoucím oddělení technické správy budov a Radmilou Perglerovou, referentem oddělení technické správy budov

IČO:			    	00262978

DIČ:			    	CZ00262978

Bank. spojení:		    	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:		    	4096302/0800

(dále jen „objednatel“)

1.2	Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bank. spojení:

Č. účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném

- (dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“)

- (dále jen „smlouva“)

- Čl. 2	ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNĚNÍ

- 2.1	Účelem a cílem této smlouvy je upřesnění vzájemných práv a povinností mezi objednatelem a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování dokumentace pasportů objektů liberecké radnice a libereckého zámku včetně okolních pozemků v rozsahu specifikovaném v článku 3 a 4 této smlouvy.

- 2.2	Účelem plnění dle této smlouvy je zpracování dokumentace s názvem „Pasportizace a 3D scan objektů liberecké radnice a libereckého zámku“, pro každý objekt samostatně, která bude způsobilým podkladem skutečného stavu objektů pro plánované stavební úpravy.

- Čl. 3	PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem plnění této smlouvy je zpracování dokumentace stávajícího stavu - pasportů objektů liberecké radnice a libereckého zámku včetně okolních pozemků.

3.1.1 Zámek je situován na pozemcích v katastrálním území Liberec p. č. 892, 891/1, 891/2, 899/3, 895. Součástí plnění je také geodetické zaměření a vytýčení podzemních prostor nacházejících se pod pozemky p. č. 898/4, 898/6, 894, 893/2, 899/2, 899/3, 893/1 a 892. Objekt zámku má ve své nejvyšší stavební výšce 2 podzemní a 4 nadzemní podlaží a podkroví.

3.1.2 Další částí plnění je zpracování polohopisu a výškopisu zahrad a zpevněných ploch na pozemcích p. č. 898/4, 898/6, 894, 893/2, 899/2, 899/3, 893/1, 892, 899/1, 900, 898/7 a 890 v katastrálním území Liberec.

3.1.3 Liberecká radnice se nachází v katastrálním území Liberec na pozemku p. č. 1 a současně s objektem bude výškopisně a polohopisně vytyčena část zpevněných ploch kolem objektu na pozemku p. č. 5752 do vzdálenosti 5 metrů od objektu radnice. Radnice má podkroví, 4 nadzemní a 2 podzemní podlaží.

  - Rozsah plnění a podrobnost sjednaných dat pro objekt liberecké radnice:

3.2.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat půdorysy všech podzemních a nadzemních podlaží včetně podkroví, půdorys střechy, pohledy všech vnitřních a venkovních fasád, minimálně 6 řezů objektem - 3 v podélném a 3 v příčném směru vedených všemi schodišti.

3.2.2 Objednatel požaduje zajištění podkladů v objektu na místě – skutečný stav, formou skenování objektu v mračnu bodů a následně převedení mračna bodů do 2D výstupu. Hustota mračna bodů bude umožňovat zobrazení detailu v rozlišení 50 mm pro zobrazení a zkreslení zdobných prvků vnějšího pláště objektu a vnitřních zdobných reliéfů a štukové výzdoby. Plastiky, sochařská výzdoba a zdobné klempířské prvky mohou být nahrazeny v dokumentaci vložením fotografií. Vnější výškové úrovně objektu budou vytyčeny geodeticky se zaznamenáním výškových úrovní jednotlivých podlaží, říms, teras, hřebenů střech, zábradlí, věží, komínových těles a dalších prvků stavby pro dokumentaci její výjimečnosti.

3.2.3 V prostorách půdy a střech budou zakresleny jednotlivé prvky krovu a k nim uvedeny rozměry prvku. Toto může být nahrazeno číselným systémem a přehledovou tabulkou. Povrchové struktury a materiály budou taktéž vyznačeny a konkretizovány například číselným systémem a tabulkou.

3.2.4 Ve výkresech budou mimo jiné zobrazeny vestavěné konstrukce a součásti budovy pevně spjaté s budovou (hydranty, rozvodné skříně, sanitární výrobky a sociální zařízení, kuchyně, …).

  - Rozsah plnění a podrobnost sjednaných dat pro objekt libereckého zámku:

- 3.3.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat půdorysy všech podzemních a nadzemních podlaží včetně podkroví, půdorys střechy, pohledy všech vnitřních a venkovních fasád, minimálně 6 řezů objektem - 3 v podélném a 3 v příčném směru vedených všemi schodišti.

3.3.2 Objednatel požaduje zajištění podkladů v objektu na místě – skutečný stav, formou skenování objektu v mračnu bodů a následně převedení mračna bodů do 2D výstupu. Hustota mračna bodů bude umožňovat zobrazení detailu v rozlišení 100 mm pro zobrazení a zkreslení zdobných prvků vnějšího pláště objektu a vnitřních zdobných reliéfů a štukové výzdoby. Plastiky, sochařská výzdoba a zdobné klempířské prvky mohou být nahrazeny v dokumentaci vložením fotografií. Vnější výškové úrovně objektu budou vytyčeny geodeticky se zaznamenáním výškových úrovní jednotlivých podlaží, říms, teras, hřebenů střech, zábradlí, věží, komínových těles a dalších prvků stavby pro dokumentaci její výjimečnosti.

3.3.3 V prostorách půdy a střech budou zakresleny jednotlivé prvky krovu a k nim uvedeny rozměry prvku. Toto může být nahrazeno číselným systémem a přehledovou tabulkou. Povrchové struktury a materiály budou taktéž vyznačeny a konkretizovány například číselným systémem a tabulkou.

3.3.4 Ve výkresech budou mimo jiné zobrazeny vestavěné konstrukce a součásti budovy pevně spjaté s budovou (hydranty, rozvodné skříně, sanitární výrobky a sociální zařízení, kuchyně, …).

  - Rozsah plnění a podrobnost sjednaných dat pro plochy kolem libereckého zámku:

- 3.4.1 Venkovní plochy budou zhotovitelem zaměřeny výškově a polohově zaneseny zpevněné plochy, zakresleny a vyznačeny sklony svahů, sochařská výzdoba, venkovní osvětlení, oplocení a brány, stromy a zeleň. V situaci budou zakresleny podzemní prostory, jejich umístění a velikost.

3.4.2 Požadavky:

- měřítko podrobnosti dat min. 1:100,

- z výškopisných bodů budou generovány do podkladové vrstvy vrstevnice po 1m,

- zaměřené stromy – zaměřen bude střed stromu (kmen),

- zaměřené keře – solitéry – zaměřen bude střed keře; skupiny keřů – zaměřen bude obvod keřové skupiny (půdorysný průmět),

- zaměřené budou veškeré technické prvky – šachty, zdi, schody, části zdí, viditelné inženýrské sítě, vč. jejich pozůstatků (sloupy atp.),

- zeleň bude uložena ve své hladině (dwg).

  - Zhotovitel se zavazuje vypracovat zjednodušenou dokumentaci – pasport stavby, dle ustanovení § 158 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 11, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

  - Předmětem plnění je zejména následující:

- Prostudování dostupných podkladů vč. dokumentace ověřovací studie funkčního uspořádání poskytnuté objednatelem.

- Zaměření objektů formou skenování objektů.

- Zakreslení stávajícího stavu dle stavebního zákona a současně platných prováděcích předpisů a převedení mračna bodů do 2D výstupu.

- Jedním z požadovaných výstupů je také „drátkový model“ každého z objektů.

- Předání dokumentace na diskovém nosiči a data formátovat tak, aby byla kdykoli zobrazena na disku objednatele. Objednatel nebude akceptovat poskytnutí dat formou odkazu na externí odkaz.

- Dokumentace bude předána v univerzálním formátu „.e57“, „.las“ nebo „.laz“ (bezeztrátová komprese formátu .las).

- Čl. 4	PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

  - Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení projektových prací uvedených v článku 3, podrobně vymezených v odstavci 3.2, 3.3, 3.4 a 3.6 a dále:

- V průběhu realizace projektové dokumentace budou svolány do sídla objednatele nejméně 4 koordinační schůzky, kde se bude jednat o navrženém stavu technologií a rozpracovanosti projektové dokumentace.

- Zatřídění prací dle kódu CPV

- Architektonické, technické a plánovací služby	71240000-2

- Technicko-inženýrské služby	71300000-1

- Technické projektování    	 71320000-7

4.2	Zhotovitel je povinen zajistit zpracování dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy a nařízeními.

4.3	Dokumentace pasport stavby bude zpracována ve 4 tištěných pare a v elektronické verzi v otevřených formátech DWG a PDF.

- Čl. 5	LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3 a čl. 4 této smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla urbanistického (dále jen „dílo“).

5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (dále jen „licence“) ke všem možným způsobům užití díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.

5.3 Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

5.4 Licenci zhotovitel poskytuje jak k dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.

5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).

- Čl. 6	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech:

- a) Zahájení díla: do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v registru smluv.

- b) Dokončení a předání díla:

- předání dokumentace skutečného stavu objektu liberecké radnice - do 380 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy;

- předání dokumentace skutečného stavu objektu libereckého zámku - do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy;

- předání zaměření venkovních ploch u objektu libereckého zámku - do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy;

  - Místem plnění jsou objekty liberecké radnice a libereckého zámku včetně okolních pozemků, jak je uvedeno v článku 3, odst. 3.1 této smlouvy.

  - Místem předání díla je Magistrát města Liberec, odbor majetkové správy a sportu, se sídlem Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec V – Kristiánov.

- Čl. 7	CENA ZA DÍLO

- 7.1	Cena za dílo specifikované v čl. 3. a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení předmětu plnění a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti projektu a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky zhotovitele ze dne ……….., podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pasportizace a 3D scan objektů liberecké radnice a libereckého zámku“, následovně:

|  | - Cena v Kč bez DPH | - DPH 21% | - Cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dokumentace skutečného stavu liberecké radnice |  |  |  |
| - Dokumentace skutečného stavu libereckého zámku |  |  |  |
| - Zaměření venkovních ploch u objektu libereckého zámku |  |  |  |
| - CELKEM |  |  |  |

- 7.2	Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré související náklady včetně nákladů na pojištění předmětu a odpovědnosti za škody zhotovitel zahrnul do ceny díla.

- 7.3	Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

- 7.4	Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, platná po celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby.

- 7.5	Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy.

7.6	Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

- Čl. 8	PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 8.1	Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na základě daňových dokladů (dílčích faktur) vystavených zhotovitelem na částku ve výši dle čl. 7 odst. 7.1, a to vždy po řádném dokončení a protokolárním předání jednotlivých dílčích částí díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Podkladem pro vystavení faktury bude předávací protokol (resp. dílčí předávací protokol), odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat.

- Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem  -  částku k úhradě, veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- 8.2	V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

- 8.3	V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku 7 odst. 7.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 a 4 této smlouvy.

- 8.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Čl. 9	PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1	Dílo bude provedeno dle aktuálně platných a účinných právních předpisů a norem.

9.2	Dílo bude postupně konzultováno s objednatelem, který v případě nutnosti schválí variantní řešení díla.

9.3 V průběhu realizace díla (dílčích částí) budou svolány do sídla objednatele nejméně 4 koordinační schůzky, kde se bude jednat o navrženém stavu technologií a rozpracovanosti projektové dokumentace.

9.4	O předání a převzetí díla (dílčích částí) pořídí smluvní strany zápis o předání a převzetí díla - dílčích částí (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.

- 9.5	Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím poslední dílčí části díla bez vad a nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady.

- Čl. 10	POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 10.1	Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených smlouvou a Zadávací dokumentací.

- 10.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem.

- 10.3  	Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami.

- 10.4	Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit předanými podklady a pokyny objednatele.

- 10.5	Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům objednatele.

- 10.6 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch objednatele.

- 10.7	Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou.

- 10.8	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

10.9 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění smlouvy:

  - důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;

  - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem;

  - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

- Čl. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE, PODDODAVATELÉ

- 11.1  	Objednatel poskytne zhotoviteli volný vstup do prostor všech dotčených objektů, scan archivní dokumentace a elektronickou formu dokumentace ověřovací studie funkčního uspořádání a využití objektu zámku.

- 11.2 	Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

- 11.3 	Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla.

- 11.4		Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

  - Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla.

  - Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů (příloha č. 4 zadávací dokumentace). Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předkládat v průběhu provádění Díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.

  - Změna poddodavatele oproti seznamu je v průběhu plnění Díla možná pouze po písemném souhlasu Objednatele. Tato změna musí být Objednateli písemně oznámena nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniklé skutečnosti. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění Díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu Objednatele a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace nejméně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro Objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

  - Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky Díla, za jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění Díla, odpovídá Zhotovitel Objednateli, jako by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil sám.

- Čl. 12	ZÁRUKY

- 12.1 	Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené celé dílo po dobu 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne protokolárního předání díla (jeho části) objednateli bez vad a nedodělků.

- 12.2	Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Vady zjištěné v záruční době odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem.

- 12.3	Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady v délce 14 dní od písemného oznámení vady zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady s objednatelem dohodnuta lhůta delší.

- Čl. 13	SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1	Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:

- za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše.

- za každou zjištěnou vadu projektu ve výši 1 000,- Kč, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut.

- v případě zjištění objednatele, že se na realizaci díla nepodílí osoby uvedené v projekčním týmu, či v případě neodsouhlasení změny člena v projekčním týmu objednatelem je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

- v případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

- 13.2 	Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu, ke kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

  - Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit.

  - Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody.

  - Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době

- odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.

- Čl. 14 	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

14.1 	Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody vzniklé užitím díla nebo předáním díla s vadami a za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

14.2 	Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě na zdraví nebo majetku a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle.

14.3  Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné.

- Čl. 15	OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele se sjednanými termíny dokončení a předání díla o více jak 30 dní.

  - Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo i v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

  - Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu.

  - V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy.

  - Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoli strana právo odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně v desetidenním předstihu.

  - Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

  - Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským zákoníkem.

  - Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena.

- Čl. 16	DOLOŽKY

  - Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

- Čl. 17	VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Tato smlouva je sepsaná ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

  - Tato smlouva lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky,       podepsanými statutárnímu zástupci obou smluvních stran.

  - Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne ….. usnesením Rady města Liberec č. …. 2024.

  - Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich práva a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

Přílohu smlouvy tvoří cenová nabídka.

| - V Liberci, dne ………………….. |  | - V ……..., dne…………………… |
| --- | --- | --- |

| - statutární město Liberec - Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. - primátor statutárního města Liberec - (objednatel) |  | - (zhotovitel) |
| --- | --- | --- |