## Dodatek č. 2

## Ke smlouvě o dílo

## číslo objednatele 202401332

## číslo zhotovitele 20240101

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

- Účastníci smlouvy

1.1 	Objednatel:		Statutární město Liberec

- PSČ, sídlo:		460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I

- zastoupený:		Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

- ve věcech smluvních:      	Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

IČO:		00262978

DIČ:		CZ00262978

Telefon:		485 243 295

bank. spojení:		ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800

ve věcech technických oprávněn k jednání:	Ing. Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu

(dále jen „objednatel“)

1.2	Zhotovitel: 		BARATECH, s.r.o.

PSČ, sídlo: 		Aubrechtové 3107/2, 106 00 Praha 10

zastoupený: 		Ing. Pavel Eliáš, jednatel

IČO: 			24702587

DIČ: 			CZ24702587

bank. spojení: 		2108175389/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 	Ing. Pavel Eliáš, jednatel

ve věcech technických oprávněn k jednání: 	Ing. Pavel Eliáš, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167311

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

- Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2024 Smlouvu o dílo č. DS202401332 a dne 26. 9. 2024 Dodatek č. 1 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je dodávka, instalace a zprovoznění souboru deseti fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách objektů v majetku Statutárního města Liberec a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo. Jedná se o projekt spolufinancovaný z prostředků Modernizačního fondu z výzvy RES+ č. 4/2022 „Komunální  FVE  pro větší obce (energetická společenství)“.

- Předmět dodatku č. 2

3.1	Předmětem tohoto Dodatku č. 2 na objektu ZŠ Dobiášova je dodatečné plnění spočívající v odvozu a likvidaci klestu vzniklého odstraněním náletových dřevin, doplnění datového kabelu pro přenos datového signálu mezi RFVE a RE, záměna měděného přívodního kabelu za kabel hliníkový a změna provedení dispečerského řízení FVE na základě požadavku ČEZ Distribuce; změny jsou popsány ve Změnovém listu č. 02, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3.2	Předmětem tohoto Dodatku č. 2 na objektu ZŠ Broumovská je změna provedení dispečerského řízení FVE na základě požadavku ČEZ Distribuce, popsaná ve Změnovém listu č. 03, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3.3 	Podrobné změny části předmětu plnění, okolnosti k nim vedoucí a vliv na cenu díla jsou popsány ve Změnovém listu č. 02 a 03, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

3.4 	Dodatečné práce spočívající v odvozu a likvidaci klestu vzniklého odstraněním náletových dřevin jsou realizovány v souladu s  § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

3.5  	Změna provedení dispečerského řízení FVE a změny v dodávkách kabelů jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

- Změna ceny

4.1 	Smluvní strany se v důsledku výše popsané změny předmětu plnění dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy (konkrétně v položce č. 02 ZŠ Dobiášova), která se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o celkovou částku ve výši 30.095,-  Kč bez DPH (tj. 36.414,95 Kč včetně 21 % DPH).  Původní celková cena za dílo činila 19.997.984,76 bez DPH, nově činí celková cena za dílo 20.028.079,76 Kč bez DPH.

4.2 	Tabulka s jednotlivými cenami se nahrazuje novou tabulkou následovně:

| Číslo | Název | DPH | Cena bez DPH |  | DPH Kč | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ZŠ Broumovská | 21 % |  | 3.760.330,52 | 789.669,40 | 4.549.999,99 |
| 02 | ZŠ Dobiášova | 21 % |  | 3.761.100,64 | 789.831,13 | 4.550.931,77 |
| 03 | ZŠ nám. Míru | 21 % |  | 1.521.696,61 | 319.556,28 | 1.841.252,89 |
| 04 | ZŠ nám. Míru | 21 % |  | 1.252.778,73 | 263.083,53 | 1.515.862,26 |
| 05 | MŠ Beruška | 21 % |  | 2.230.054,26 | 468.311,39 | 2.698.365,65 |
| 06 | MŠ Čtyřlístek | 21 % |  | 1.015.373,70 | 213.228,47 | 1.228.602,17 |
| 07 | BD Na Žižkově | 21 % |  | 1.070.761,60 | 224.859,93 | 1.295.621,53 |
| 08 | MŠ Motýlek | 21 % |  | 1.670.402,80 | 350.784,58 | 2.021.187,38 |
| 09 | DS Františkov | 21 % |  | 1.920.541,00 | 403.313,61 | 2.323.854,61 |
| 10 | Divadlo F.X. Šaldy | 21 % |  | 1.485.039,90 | 311.858,37 | 1.796.898,27 |
|  | SW monitoring | 21 % |  | 340.000,00 | 71.400,00 | 411.400,00 |
| Celková cena |  | 21 % |  | 20.028.079,76 | 4.205.896,75 | 24.233.976,51 |

- Doložky

5.1	Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

5.2	Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.3	Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

5.4	Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.5	Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

- Závěrečná ustanovení

6.1	Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

6.2	Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

6.3	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

6.4	Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

6.5	Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1165/2024 ze dne 22. 10. 2024.

Příloha č. 1 Změnový list č. 02

Příloha č. 2 Změnový list č. 03

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

| V Liberci dne 30. 10. 2024 | V dne |
| --- | --- |
| ……………………………………… | ……………………………………… |
| za objednatele | za zhotovitele |
| Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. primátor města | Ing. Pavel Eliáš, jednatel BARATECH, s.r.o. |