SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele:

číslo zhotovitele:

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

Zhotovitel:

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u

sídlo:

IČO:

DIČ: CZ

zastoupen:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I – Staré Město, 460 59

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

zastoupené: Ing Jaroslavem Zámečníkem, Csc., primátorem města

ve věcech smluvních: Adamem Lenertem, MBA; náměstkem primátora pro územní 
 			 plánování, majetek a sport

ve věcech technických: Bc. Denisa Černá, vedoucí odboru správy veřejného majetku

(dále jen „Objednatel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Čl. II

Vymezení předmětu plnění včetně souvisejících činností

- Předmětem plnění Smlouvy je realizace stavebních prací v souvislosti se stavbou „Záporové pažení – most LB-105 ul. Kašparova, Liberec“. Stavba spočívá ve vybudování záporové stěny, za jejímž rubem se nachází základ nadzemního vedení parovodu. Tato potřeba vyvstala v průběhu provádění realizace zakázky „Rekonstrukce mostu LB-105 ul. Kašparova“ a jejím účelem je zajištění bezpečnosti zařízení Teplárny Liberec.

- Zhotovitel se zavazuje provádět předmět plnění v souladu s podmínkami uvedenými dále v této Smlouvě a v rozsahu, který tvoří Přílohu č. 1 – Cenová nabídka této smlouvy. (dále jen „Dílo“ nebo „Předmět plnění“).

- Objednatel se zavazuje za Dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně sjednanou cenu, a to způsobem jak je stanoveno dále v této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle této smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací Díla, které jsou zahrnuty do celkové ceny Díla. Zejména, nikoliv však výlučně, je Zhotovitel povinen:

    - zajistit případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.), v rámci pojištění Zhotovitele Díla. Za tímto účelem má Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8603117143 u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

    - zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně;

    - zajistit odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku a uhradit poplatky za uskladnění;

    - zajistit likvidaci odpadů a zeminy;

    - zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;

    - uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu;

    - předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály související s plněním Díla;

    - provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby;

    - odstranit příp. závady a provést bezplatně záručního servisu během záruční lhůty.

Čl. III

Kvalitativní parametry

- Veškeré použité materiály musí být Zhotovitelem použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není Objednatelem požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace Díla bude klást Zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. Zhotovitel při realizaci Díla dodrží rovněž resortní systém řízení jakosti - Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 321/08–910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008 a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 653/07–910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 s účinností od 1.9.2007. Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují na ČSN. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti.

- Zhotovitel je povinen vést při provádění Díla u staveb stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se realizace provádění Díla.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat, respektovat nebo splnit:

- obecné podmínky dané technologickými postupy instalovaných materiálů při  realizaci Díla, v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace díla nebo vyvolané zhotovitelem musí být změny dopředu odsouhlasené objednatelem;

- všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem;

- všechny další podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy.

- Smluvní strany ustanovují tyto osoby jako své zástupce pro jednání v rámci plnění Díla:

- stavbyvedoucí zhotovitele:

- přípravář zhotovitele:

- zástupce objednatele:	Bc. Denisa Černá,

tel.: 485 243 442, mail: cerna.denisa@magistrat.liberec.cz

Jitka Beranová

Tel.: 485 243 441, mail: beranova.jitka@magistrat.liberec.cz

- Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby v rámci provádění Díla počínaje dnem převzetí staveniště Díla stavební a montážní deník (dále jen „Stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.

- Stavební deník je Zhotovitel povinen vést přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají Zhotovitel, Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP, jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

- Po dokončení Díla Zhotovitel spolu s jeho předáním odevzdá Objednateli originál kompletního Stavebního deníku.

Čl. IV

Podklady

- Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- tato smlouva;

- zhotovitelem oceněný výkaz výměr, obsažený v příloze č. 1 této smlouvy

- Čl. V

- Místo plnění díla

Místem plnění Díla je ulice Kašparova v Liberci v blízkosti mostu ev. č. LB-105.

- Čl. VI

- Termín a lhůty plnění, způsob předání a převzetí díla

- Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude zahájeno neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy – předpokládaným termínem zahájení Díla je srpen 2025. Dílo bude dokončeno nejpozději do 1 kalendářního měsíce od předání staveniště.

- Dílo, resp. jeho dílčí části budou předávány po dokončení díla bez zbytečného odkladu Objednateli formou zápisu do stavebního deníku.

- Zhotovitel je povinen Dílo dokončit v termínu uvedeném v tomto článku smlouvy. Prodloužení lhůty plnění může Zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění Díla je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

  - neplnění závazků ze smlouvy na straně Objednatele;

  - pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku Zhotovitelem);

  - v důsledku zásahu vyšší moci (válka, stávka, mimořádný stav státu, klimatické podmínky, technologická překážka, pro které nelze z objektivních důvodů pokračovat v plnění smlouvy).

Čl. VII

Cena za Dílo

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

| Cena bez DPH | Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | Kč |
| Celková cena vč. DPH | Kč |

- Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.

- Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.

- Celková cena dále zahrnuje náklady na případné zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti uvedené v této smlouvě, Veškeré související náklady Zhotovitel zahrnul do ceny příslušných prací.

- Celková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

- Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla.

Čl. VIII

Platební podmínky

- Cena za Dílo bude fakturována bez zbytečného odkladu ihned po dokončení Díla, na základě zhotovitelem vystavené faktury – daňových dokladů, se splatností 30 dnů od jejich doručení objednateli.

- Podkladem pro vystavení faktury - daňového dokladu bude soupis skutečně provedených prací (dílčí zjišťovací, popř. předávací protokoly), které musí být potvrzený příslušným zástupcem Objednatele a který bude nedílnou součástí této faktury – daňového dokladu.

Čl. IX

Záruky a sankce

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.

- Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí dílčí části Díla, přičemž záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému je určeno.

- V případě nedodržení termínu dokončení celého Díla bez omezení zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- Vady zjištěné při předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne písemného vyzvání Objednatelem (dopisem, elektronickou poštou), pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem Objednatele dohodnuta lhůta delší.

- O prohlídce bude sepsán zápis o předání a převzetí, ve kterém bude soupis ohlášených vad zjištěných při prohlídce.

- V případě prodlení s dohodnutým termínem z předávacího protokolu na odstranění vad nebo nedodělků zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % Kč z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení.

- Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady Díla v záruce (dopisem, elektronickou poštou, zápisem do stavebního deníku) Zhotoviteli.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od oznámení nastoupit na odstranění těchto vad a odstranit je nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem Objednatele dohodnuta lhůta delší.

- V případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení.

- V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení.

- V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

- Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo Objednatele na náhradu škody.

- Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednavateli.

- Záruka se nevztahuje na škody vzniklé živelnými událostmi či cizím zaviněním a vandalismem.

- Při nezaplacení vystavené faktury v termínu splatnosti se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,025 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou Objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti.

- Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady spojené s odstraněním vad Díla, včetně nákladů spojených s pořízením znaleckých posudků.

- Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve stavební dokumentaci, která by mohla být příčinou případné vady díla.

- Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.

- Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze smluvních stran

Čl. X

Odpovědnost za škody a pojištění

10.1.	Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla Objednavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace Díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do Díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny Díla. Číslo pojistné smlouvy …………………………...

Čl. XI

Platnost smlouvy

- Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti nejdříve okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Smlouvu lze předčasně ukončit:

  - dohodou smluvních stran;

  - odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou.

- Za podstatné porušení této smlouvy obě strany považují:

- prodlení Zhotovitele s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu o více jak 30 dní;

- prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 30 dní;

- případy, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

- Nutnou podmínkou pro odstoupení od smlouvy je prokazatelné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

Čl. XII

Závěrečná ustanovení

- Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky podepsanými zástupcem Objednatele ve věcech smluvních.

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a bez nátlaku.

- Zhotovitel a objednatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

- Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města Liberec č. ………………..ze dne ………..

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

- Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

- Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Přílohy:

  - Cenová nabídka

| V Liberci dne: | V Liberci dne: |
| --- | --- |

Za objednatele:						Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

…………………………………				…………………………………

Adam Lenert, MBA

náměstek primátora