SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: 			STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené: 			panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních:		Adamem Lenertem, MBA – náměstkem primátora pro územní plánování, majetek a sport

ve věcech technických:	panem Ing. Petrem Kolomazníkem,

vedoucím odboru územního plánování

IČ:				00262978

DIČ:				CZ00262978

bankovní spojení:		43-4496720287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na služby zadávanou formou zakázky malého rozsahu „Dopravní studie zlepšení dopravní situace v Karlinkách a Hanychově do doby výstavby sběrné obvodové komunikace“.

I.

Prohlášení účastníků

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele dopravní studii „zlepšení dopravní situace v Karlinkách a Hanychově do doby výstavby sběrné obvodové komunikace“ dle specifikace v zadání dopravní studie, které jako příloha č. 1 této smlouvy tvoří její nedílnou součást (dále také „Dílo“).

- Řešené území je rozděleno na dvě části, a proto bude Dílo zpracováno ve dvou etapách specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.

- Etapa 1 i etapa 2 bude každá zpracována následovně: Prvotním výstupem bude podrobná analýza území, druhým koncept řešení pro projednání. Následně bude na základě požadavků odboru územního plánování v rámci plnění této smlouvy dopracován čistopis dopravní studie.

- Objednatel požaduje návrh ověřovací studie v rozpracovanosti konzultovat s odborem územního plánování Magistrátu města Liberec. Součástí předmětu smlouvy je 1x osobní prezentace stavu rozpracovanosti každé etapy objednateli a dále 1x osobní účast na veřejné prezentaci rozpracovaného řešení každé etapy, konzultace každé etapy 1x s dotčenými orgány a 1x s vlastníky pozemků (předpoklad celkem 8 setkání za obě etapy). Zhotovitel prohlašuje, že zde uvedené úkony zahrnul do Celkové ceny Díla.

III.

Cena za Dílo

- Cena za zhotovené Dílo specifikované v čl. II. této smlouvy výše byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne ---------------- (příloha č. 2) podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Dopravní studie - zlepšení dopravní situace v Karlinkách a Hanychově do doby výstavby sběrné obvodové komunikace“, a to následovně:

Celková cena za Dílo, tj. za jeho dvě etapy:

Celková cena bez DPH: 		-------------,-  Kč

DPH 21 %:		   -----------,-  Kč

Celková cena včetně DPH: 		-------------,-  Kč

(Celková cena bez DPH dále jen „Celková cena“)

Cena za každou jednotlivou etapu Díla činí 50 % Celkové ceny, tj.:

| Etapa | Cena bez DPH v Kč | DPH v % | DPH v Kč | Cena vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| etapa č. 1 |  | 21 |  |  |
| etapa č. 2 |  | 21 |  |  |

- V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. Celková cena za Dílo je sjednána jako nejvýše přípustná platná po celou dobu realizace Díla a není ji možno překročit. Celková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu splnění předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.

- Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH.

IV.

Platební a fakturační podmínky

- Úhrada Celkové ceny dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude provedena ve dvou splátkách. První splátka ve výši 50 % z Celkové ceny  bude fakturována po předání etapy č. 1 zhotovitelem objednateli. Druhá splátka ve výši 50 % z Celkové ceny  bude fakturována po předání etapy č. 2 zhotovitelem objednateli.

- Je-li zhotovitel plátce DPH, podkladem pro úhradu ceny za Dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za Dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy.

- Faktura musí dále obsahovat:

- číslo smlouvy objednatele,

- předmět smlouvy, tj. text „dopravní studie – zlepšení dopravní situace v Karlinkách a Hanychově do doby výstavby sběrné obvodové komunikace“,

- označení etapy

- fakturovanou částku,

- lhůtu splatnosti faktury,

- označení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- kopii podepsaného předávacího protokolu o předání a převzetí fakturované části Díla.

- Povinnost zaplatit Celkovou cenu za Dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení, aniž se tak dostane zhotovitel do prodlení se splatností. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury s novou lhůtou splatnosti. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti.

V.

Místo předání a doba plnění

- Zhotovitel je povinen zahájit plnění bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli čistopis Díla (jeho etapy) v místě předání, kterým je sídlo objednatele (konkrétně odbor územního plánování).

- Dílo (jeho etapa) je provedeno (provedena), je-li dokončeno (dokončena) a předáno (předána) zhotovitelem objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen Dílo (jeho etapu) převzít, pokud vykazuje vady či nedodělky.

- Analýzu a koncept řešení 1. etapy dopravní studie se zhotovitel zavazuje odevzdat nejpozději do 16 – ti týdnů od uzavření této smlouvy. Čistopis dopravní studie se zhotovitel zavazuje dokončit na základě pokynů objednatele a předat objednateli nejpozději do 8 týdnů od jejich předání. Následně, bezprostředně po předání 1. etapy, bude probíhat 2. etapa se shodnou dobou plnění ve všech fázích. Zhotovitel se zavazuje odevzdat 2. etapu nejpozději do 16 – ti týdnů od dokončení 1. etapy. Čistopis 2. etapy dopravní studie se zhotovitel zavazuje dokončit na základě pokynů objednatele a předat objednateli nejpozději do 8 týdnů od jejich předání.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Není-li sjednáno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

- Zhotovitel je zejména povinen:

- Provést Dílo řádně a včas za použití postupů odpovídajících právním předpisům.

- Řídit se při provádění Díla pokyny objednatele.

- Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání, která se týkají předmětu Díla a poskytnout požadovanou součinnost. Zhotovitel se bude účastnit zejména veřejné prezentace rozpracované studie a konzultací s dotčenými orgány, vlastníky pozemků a dalšími dotčenými subjekty.

- Umožnit objednateli kontrolu provádění Díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí Dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Užít předané podklady pouze pro provedení Díla.

- Neposkytovat předané podklady třetím osobám, není-li touto smlouvou sjednáno jinak.

- Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.

- Po zhotovení Díla vrátit objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, které v souvislosti s předmětem této smlouvy od objednatele obdržel, pokud nebyly určeny ke spotřebování při poskytnutí plnění této smlouvy.

- Řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu se zněním smlouvy a příslušnými platnými a účinnými právními předpisy.

- Při zhotovení Díla postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v oborech dotčených předmětem smlouvy pro vyhotovení Díla.

- Nepoškozovat při provedení Díla zájmy objednatele a jednat tak, aby byla činností zhotovitele co nejméně narušena běžná činnost objednatele.

- V případě nutnosti součinnosti objednatele sdělit objednateli požadavek na tuto součinnost nejpozději 5 pracovních dní před poskytnutím této součinnosti.

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení Díla.

- Objednatel je oprávněn Dílo (jeho etapu) užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku, a to:

- v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

- v územně a množstevně neomezeném rozsahu

- poskytnout Dílo třetí osobě zcela nebo z části,

- upravit či jinak změnit Dílo nebo jeho název,

- spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného.

Odměna za poskytnutí licence je obsažena v ceně Díla. Smluvní stany konstatují, že další podmínky jsou uvedeny v čl. XII Licenční ujednání.

- Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek Díla jiným osobám než objednateli.

- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. od uzavření smlouvy do protokolárního převzetí Díla (jeho druhé etapy) objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření smlouvy ve smyslu § 1765 a násl. 2 občanského zákoníku.

- Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění smlouvy:

  - důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;

  - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem;

  - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

VII.

Předání Díla, vlastnické právo k předmětu Díla

- Objednatel se zavazuje Dílo (jeho etapu) převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla (jeho etapy) zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí Díla (jeho etapy), ve kterém objednatel prohlásí, zda Dílo (jeho etapu) přejímá či nikoli.

- Zápis o předání a převzetí Díla/jeho etapy (dále také „předávací protokol“) bude obsahovat:

- označení předmětu a části Díla a jeho etapy,

- označení objednatele a zhotovitele,

- číslo smlouvy o Dílo a datum jejího uzavření,

- datum zahájení a ukončení prací na Díle (jeho etapě)

- prohlášení objednatele, že Dílo přejímá (nepřejímá),

- datum a místo sepsání zápisu,

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni k předání a převzetí Díla.

- Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí Díla cokoliv, co budou považovat za nutné.

4. 	Vlastnické právo k předmětu Díla (jeho etapě) nabývá objednatel jeho protokolárním převzetím postupem uvedeným výše a tímto okamžikem na něho přechází také nebezpečí škody na věci.

VIII.

Práva z vadného plnění

- Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům a výsledku uvedenému v této smlouvě.

- Záruční doba činí 24 měsíců ode dne podpisu závěrečného předávacího protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.

- Veškeré vady Díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.

- Objednatel má právo na odstranění vady opravou, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

- Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla v každém jednotlivém případě bez nároku na honorář a nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

- Provedenou opravu vady Díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

IX.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení zhotovitele s předáním každé jednotlivé etapy Díla či s dokončením dílčí části jednotlivé etapy oproti lhůtám sjednaným ve smlouvě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné etapy Díla, se kterou (s jejíž dílčí částí) je zhotovitel v prodlení.

- Při prodlení s odstraněním vad Díla (jeho etapy), na které se nevztahuje ujednání předcházejícího odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý případ a započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny etapy Díla, k níž se vada vztahuje.

- V případě porušení jiných povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou, neuvedených výslovně v tomto článku smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, co bude zhotovitel objednatelem k zaplacení smluvní pokuty písemně vyzván. Výzvu k zaplacení smluvní pokuty objednatel učiní na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V pochybnostech se výzva k zaplacení smluvní pokuty považuje za doručenou zhotoviteli třetí kalendářní den po jejím odeslání. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně příkazem k úhradě na účet objednatele.

- Zaplacením jakékoliv z výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to škody i ve výši přesahující smluvní pokutu.

- V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,2 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu Díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

X.

Zánik smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:

- dohodou smluvních stran,

- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení Díla (jeho etapy či dílčí části jednotlivé etapy) v době plnění dle čl. V. odst. 4 smlouvy,

- nedodržení právních předpisů, metodik nebo technických norem, které se týkají provádění Díla, a nedodržení pokynů udělených objednatelem ze strany zhotovitele,

- neúčast zhotovitele na jednání na základě pozvánky objednatele,

- nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění,

- neuhrazení ceny za protokolárně předané Dílo bez vad a nedodělků objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

- Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

XI.

Poddodavatelé a realizační tým

- Zhotovitel smí využít pro plnění předmětu této smlouvy spolupráce poddodavatelů.

- Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky Díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na Díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění Díla, odpovídá zhotovitel objednateli, jako by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil sám.

XII.

Licenční ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem Díla podle této smlouvy, a že toto Dílo bude autorským dílem ve smyslu ust. § 2371 občanského zákoníku.

- Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.

- Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

- Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.

- Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).

XIII.

Závěrečná ujednání

- Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, na čemž se obě smluvní strany dohodly.

- Veškeré změny a doplňky budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně metadat, příloh a případných dodatků bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

- Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

- Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ujednání o ochraně informací, licenční ujednání ani další ujednání a nároky z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

- Nedílnou součástí smlouvy je:

příloha č. 1: zadání dopravní studie „Zlepšení dopravní situace v Karlinách a Hanychově do doby výstavby sběrné obvodové komunikace“

a příloha č. 2: cenová nabídka.

| V _________________dne_________ | V Liberci dne |
| --- | --- |
| Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| ____________________________________ | ___________________________________ |
|  | Adam Lenert, MBA – náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport |