Příkazní smlouva č. 8/14/00xx

(závazný návrh)

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Příkazce:

| STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC |  |
| --- | --- |
| nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec |  |
| zastoupené | : Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města |
| IČ | : 00262978 |
| Bank.spojení | : ČS, a.s. Liberec |
| Číslo účtu | : 4096142/0800 |

(dále jen "příkazce ")

a

Příkazník:

| Czapsaný v … |  |
| --- | --- |
| Sídlo: … |  |
| zastoupený | : … |
| IČ | : … |
| DIČ | : … |
| Bank.spojení | : … |
| Číslo účtu | : … |

(dále jen "příkazník ")

(příkazce a příkazník dále společně jen „smluvní strany“)

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci stavební akce „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, oblast ul. Žitná, Ježkova““

Podrobný popis jednotlivých stavebních činností je uveden v projektové dokumentaci ve stupni DPS „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – 1. etapa – 2. a 3. část“ zpracované projekční kanceláří Nýdrle, zak. 95-13 v 02/2014

- Příkazník se zavazuje vykonávat technický dozor a další činnosti v rámci pokynů příkazce a dle této smlouvy v souvislosti s realizací uvedené stavební akce a příkazce se zavazuje zaplatit za tyto činnosti příkazníkovi smluvenou odměnu, a to za podmínek uvedených níže.

- Výkon technického dozoru dle této smlouvy zahrnuje a předmětem plnění příkazníka je:

  - Technický dozor investora při realizaci stavby (TDI)

  - Zpracování a průběžná aktualizace plánu BOZP a zajištění funkce koordinátora BOZP dle zák.č. 309/2006 Sb.

  - Inženýrská činnost ke kolaudaci stavby

  - Inženýrská činnost po dobu záruční lhůty

- Činnosti příkazníka jsou dále specifikovány takto:

4.1	Technický dozor investora (TDI) - inženýrská činnost při realizaci stavby:

Výkon funkce technického dozoru investora bude prováděn v souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a bude zahrnovat především:

- účast při předání staveniště vybranému dodavateli stavby a zabezpečení zápisů do stavebního deníku,

- seznámení s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv (především s dodavatelem stavby) a obsahem stavebních povolení,

- odpovědnost za to, že dozorovaná stavba bude provedena v souladu se zadávací dokumentací k této stavbě,

- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací,

- kontrolu a dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení po dobu realizace výstavby,

- kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontrol do stavebního deníku,

- průběžnou kontrolu kvality a kvantity prováděných prací,

- fyzickou přítomnost příkazníka na stavbě po dobu provádění stavby, průběžné informování a komunikace s dodavatelem, projektantem, investorem, organizací oprávněnou provádět archeologický dohled a výzkum, příp. dotčenými vlastníky či správci zařízení,

- termínovou koordinaci stavby s opravami sítí v dotčené lokalitě,

- každodenní schůzky s hlavním stavbyvedoucím na stavbě – zejména projednání a kontrola činností,

- organizaci uzavírek komunikací dotčených stavbou za účelem minimalizace negativních dopadů uzavírek na provoz a pohyb v dotčené oblasti a jejím okolí,

- týdenní aktualizaci plánů organizace výstavby,

- písemné i verbální informování podnikatelských subjektů a občanů o termínovém postupu prací,

- komunikaci a řešení problémů s projektantem v rámci autorského dozoru,

- průběžnou kontrolu a odsouhlasení každodenního vedení stavebního a montážního deníku,

- organizaci kontrolních dnů na stavbě, účast na těchto kontrolních dnech a pořizování zápisů z nich, četnost kontrolních dnů min. 1x za 7 dní a vždy, pokud si tak příkazce vyžádá,

- dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím k podmínkám určeným ve stavebním povolení,

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

- věcnou a časovou koordinaci stavby s vlastníky bytových domů v místě realizace stavby,

- přímou kontrolu a dohled nad prováděním zkoušek dokončených prací, dohled nad odstraňováním vad a nedodělků, kontrolu těch částí díla, které budou dalšími činnostmi zakryty, zapisování výsledků kontrol do stavebního deníku, vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek,

- odsouhlasení doplňků a nutných změn, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání neomezují,

- prověření těch částí dodávek, které budou při dalším postupu výstavby skryty nebo se stanou nepřístupné,

- věcnou kontrolu realizační projektové dokumentace a to zejména z hlediska rozdílů měrných jednotek výkazu prací včetně finančního ohodnocení a navržených technických řešení oproti zadávací dokumentaci stavby,

- zajištění fotodokumentace průběhu realizace stavby,

- zajištění operativních povolení, stanovisek, apod.,

- hlášení archeologických nálezů,

- případnou účast na veřejných shromážděních za účelem prezentace a vysvětlení projektu,

- vypracování a poskytnutí zvláštních podkladů pro rozhodující orgány a pro veřejná shromáždění,

- průběžnou přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí,

- zpracování závěrečné zprávy k dokončené stavbě,

- účast při předání a převzetí stavby od zhotovitele po ukončení stavby,

- zastupování stavebníka na základě zmocnění při kolaudačním řízení a součinnost při závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem,

- kontrolu úklidu a vyklizení staveniště dodavatelem,

- přípravu podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby,

- kontrolu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení,

- provádění stavebního dozoru v souladu s Metodickým pokynem - výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací vydaným Ministerstvem dopravy České republiky, odbor pozemních komunikací, schváleným : MD MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006, ve znění dodatků, se současným zrušením prvního znění MP schváleného MD-OPK č.j. 21385/95-230 ze dne 28.7.1995,

- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti podkladů pro fakturaci díla a jejich souladu se smluvními podmínkami, vč. kontroly a evidence daňových dokladů (faktur) a jejich předkládání investorovi. Příkazník stvrdí finanční správnost faktur svým podpisem. V případě nevyřešených rozporů příkazník upozorní neprodleně příkazce na tyto skutečnosti.

- spolupráci se zadavatelem při zpracování podkladů pro jednací řízení bez uveřejnění v případě vzniklých víceprací, méněprací

4.2	Průběžná aktualizace plánu BOZP a zajištění funkce koordinátora BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb.

- průběžná aktualizace  plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění,

- zajištění funkce koordinátora BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb. po celou dobu provádění stavby v četnosti nejméně 1 x7 dní,

- vedení deníku koordinátora BOZP vč. zajištění ohlášky k zahájení stavby OIP,

- aktualizace plánu BOZP dle potřeby a v návaznosti na postup prací, nejméně jednou za měsíc,

4.3	Inženýrská činnost ke kolaudaci stavby

- kompletace podkladů ke kolaudaci stavby

- zajištění kolaudace stavby a účast při kolaudačním řízení

- kompletace podkladů pro zápis zkolaudované stavby do Katastru nemovitostí

4.4	Inženýrská činnost v průběhu záruční lhůty stavby po dobu 60-ti měsíců

- zajištění kontrolní prohlídky nejméně 2x za rok a vždy v případě potřeby na pokyn příkazce, vedení soupisu zjištěných vad, zajištění reklamace těchto vad u zhotovitele stavby a kontrola jejich odstranění v dohodnutém termínu

III.

Práva a povinnosti příkazce

- Příkazce je oprávněn požadovat od příkazníka kdykoliv informace o stavu zařizované 	záležitosti, a to v požadovaném rozsahu a formě; příkazník je povinen takové informace příkazci bezodkladně poskytnout.

- Příkazce se na základě upozornění příkazníka zavazuje v přiměřených lhůtách požadovaných příkazníkem vystavit potřebné objednávky či jiné doklady nezbytné k zajištění stavby.

- Příkazce  se na základě upozornění a v přiměřených lhůtách stanovených příkazníkem zavazuje poskytnout další součinnost nezbytnou k zařízení záležitosti a splnění účelu této smlouvy. Zejména je povinen zúčastnit se na výzvu příkazníka jednání, kde je jeho účast nutná z titulu jeho investorství, zejména pokud jde o otázky financování stavby a účasti na kontrolních dnech stavby.

IV.

Práva a povinnosti příkazníka

- Příkazník se zavazuje postupovat při obstarávání záležitostí  dle této smlouvy poctivě a pečlivě podle svých schopností, jakož i s veškerou odbornou péčí. Pokud není výslovně stanoveno jinak, příkazník je povinen plnit své povinnosti ihned, resp. průběžně po celou dobu smluvenou v této smlouvě.

- Příkazník je povinen kdykoliv na požádání informovat příkazce o stavu zařizované záležitosti a po skončení jednotlivých etap obstarávané záležitosti předat příkazci veškeré doklady, které při činnosti získal.

- Činnosti dle této smlouvy bude příkazník vykonávat vždy v zájmu příkazce, v rámci jeho pokynů a v souladu s vymezeným rozsahem činností, použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. O tomto odchýlení je příkazník povinen písemně informovat příkazce bez zbytečného odkladu, jakmile je to možné.

- Vyžaduje-li obstarání záležitosti, aby příkazník za příkazce právně jednal, vystaví příkazce příkazníkovi včas plnou moc.

- Příkazník je povinen po celou dobu této smlouvy mít zajištěn vhodný prostor (kancelář) k včasnému a řádnému výkonu svých činností a plnění zakázky, vhodný zejména k setkávání se s příkazcem, ke konání kontrolních dnů, k jednání výrobních výborů, k informování příkazce o plnění svých povinností, k uložení nezbytné dokumentace související s plněním svých povinností či k dalším jednáním s příkazcem nebo veřejností v souvislosti s výkonem své činnosti, kde bude mít zajištěn přístup k e-mailové schránce a k internetu a který bude situován v obci Liberec.

- Veškeré návrhy smluv bude příkazník předkládat k podpisu přímo příkazci.

- Za škodu způsobenou příkazci porušením povinností dle této smlouvy odpovídá příkazník dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

V.

Odměna za obstarání záležitostí

Odměna za inženýrskou činnost je stanovena s ohledem na Honorářový řád ČKAI r. 2010 s použitím slevy, s ohledem na celkové rozpočtové náklady stavby a požadavky na výkon inženýrské činnosti, takto:

|  | cena | bez DPH | DPH 21% | vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IČ při realizaci stavby | Kč |  |  |  |
| Průběžná aktualizace plánu BOZP a zajištění funkce koordinátora BOZP | Kč |  |  |  |
| IČ ke kolaudaci stavby | Kč |  |  |  |
| Celková odměna | Kč |  |  |  |

Celková odměna je odměnou za veškeré činnosti příkazce dle této smlouvy. Celková odměna je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady a výdaje nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění činností příkazce dle této smlouvy.

Odměna může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Inflace české měny, hodnota kurzu české měny vůči zahraničním měnám, stabilita měny nebo cla a změna celkových nákladů stavby nejsou důvodem ke změně výše odměny za činnosti příkazníka dle této smlouvy.

VI.

Platební podmínky

Úhrada za plnění předmětu této smlouvy bude prováděna v české měně. Platby budou prováděny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených příkazníkem následovně:

- Inženýrská činnost při realizaci stavby - technický dozor investora (TDI)

Platba  na základě jedné faktury po protokolárním předání stavby bez vad a nedodělků z přejímacího řízení. Faktura ve výši 100% nabídkové ceny za tuto část veřejné zakázky.

- Průběžná aktualizace  plánu BOZP a zajištění funkce koordinátora BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb.

Platba na základě jedné faktury po protokolárním předání stavby bez vad a nedodělků z přejímacího řízení. Faktura ve výši 100% nabídkové ceny za tuto část veřejné zakázky.

- Inženýrská činnost ke kolaudaci stavby

Platba na základě jedné faktury po vydání a nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Faktura ve výši 100% nabídkové ceny za tuto část předmětu zakázky

- Inženýrská činnost v průběhu záruční lhůty po dobu 60-ti měsíců

Případní zjištěné vady odstraní dodavatel zajišťující inženýrskou činnost bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých ze zadavatelem (objednatelem) v rozsahu uvedeném v čl. II, odst. 3 této zadávací dokumentace.

Splatnost každé faktury se sjednává na dobu 30 dnů od okamžiku jejího doručení příkazci.

Zálohy příkazce neposkytuje.

Ve fakturách bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou příkazcem vráceny zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.

Vystavené faktury budou označeny registračním číslem a celým názvem projektu.

VII.

Doba plnění

Doba plnění dle této smlouvy se bude odvíjet od termínů realizace stavby „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, oblast ul. Žitná, Ježkova“ a termínu nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Zahájení činnosti : předpoklad 06/2014

Ukončení činnosti : 10/2014

Inženýrská činnost ke kolaudaci : 10/2014

Činnost po dobu záruční doby : 11/2014 – 10/2019

VIII.

Záruky a sankce

- Příkazník se zavazuje poskytnout záruku za inženýrskou činnost v délce 60 měsíců od předání spisového materiálu dokončené stavby příkazci.

- Smluvní strany si dohodly za níže uvedená porušení či nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy smluvní pokutu v následující výši:

    - 15.000,- Kč za každou neúčast příkazníka na kontrolních dnech;

    - 15.000,- Kč za neúčast příkazníka při předání jednotlivých staveb a 2.000,- za neúčast při převzetí jednotlivých staveb;

    - 50.000,- Kč za nesplnění povinnosti příkazníka zpracovat závěrečnou zprávu o realizaci stavby v dohodnutém termínu;

    - 50.000,- Kč za každý případ nesplnění dalších povinností příkazníka vyplývajících z této smlouvy, přičemž při hrubém, či opakovaném porušení těchto povinností je příkazce oprávněn odstoupit od smlouvy

- Celková výše smluvních pokut není omezena.

- V případě opoždění příkazce s úhradou daňového dokladu má příkazník právo požadovat smluvní úroky z prodlení ve výši 0,02%z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- Příkazník se zavazuje realizovat dílo s nejvyšší odbornou péčí a bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými právními předpisy.

- Příkazník je odpovědný za veškeré škody vzniklé z jeho činnosti při plnění předmětu této smlouvy.  Příkazník si je vědom své odpovědnosti a následků neplnění svých povinností při provádění stavby, resp. následků v případě zproštění odpovědnosti zhotovitele stavby, dle ustanovení § 2630 odst. 1 písm. c), resp. odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Příkazník je povinen uzavřít a po celou dobu mít platnou pojistnou smlouvu vztahující se na škody způsobené jeho činností na částku minimálně ve výši 5 mil. Kč. Nárok na náhradu škody způsobené příkazníkem příkazci nebo jiným třetím osobám bude uspokojen z plnění pojišťovny dle této pojistné smlouvy.

- Případné vady zjištěné v záruční době se příkazník zavazuje odstranit bez nároku na jakoukoli další úplatu, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu, pokud se nedohodne s příkazcem jinak.

- Příkazce si vyhrazuje právo na úhradu kterékoli smluvní pokuty či náhrady škody formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce příkazníka vůči příkazci..

IX.

Ostatní ujednání

- Příkazce si vyhrazuje právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Příkazce má právo s ohledem na své omezené finanční prostředky některé části předmětu plnění nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu.

- Příkazník si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. příkazník je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

3. 	Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

X.

Ukončení příkazní smlouvy

- Tato smlouva může být ukončena písemnou výpovědí

  - příkazníka, který může smlouvu vypovědět nejdříve ke konci pátého měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena příkazci. Vypoví-li příkazník tuto smlouvu před obstaráním záležitosti, kterou byl dle této smlouvy příkazcem zvlášť pověřen, nebo s jejímž obstaráním začal podle všeobecného pověření vyplývajícího z této smlouvy, nahradí škodu z toho vzešlou podle obecných ustanovení.

  - příkazce, výpovědí i bez výpovědní lhůty. Tato smlouva končí okamžikem doručení výpovědi příkazci, pokud tak bude uvedeno výslovně ve výpovědi. V takovém případě příkazce nahradí příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.

XI.

Závěrečná ujednání

- Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění závazku založeného touto smlouvou.

- Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazník a dva příkazce.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouvu podepisují svobodně a vážně a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují své podpisy.

- Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne

| Příkazce: | Příkazník: |
| --- | --- |

| ………………………………………….. | …………………………………………… |
| --- | --- |
| STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka města | … |