SMLOUVA O DÍLO

k realizaci zakázky

„Otevřené město Liberec“

kterou uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a

autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Číslo smlouvy objednatele: ………………….

Číslo smlouvy zhotovitele: ………………….

dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany:

Obchodní název:	Statutární město Liberec

Sídlo:			nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

Zastoupená: 		pan Tibor Batthyány, primátor

IČ:			00262978

DIČ:			CZ00262978

Bank. spojení:		4096302/0800 Česká spořitelna, a.s.

jako objednatel na straně jedné

a

Obchodní název:	……….

Sídlo:			……….

Zastoupená: 		……….

IČ:			……….

DIČ:			……….

Bank. spojení:		……….

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném ………., oddíl ………., vložka ……….

jako zhotovitel na straně druhé

I.

Předmět smlouvy

- Objednatel prohlašuje, že má zájem na dodání a implementaci díla „Otevřené město Liberec“ pro Statutární město Liberec (dále jen „SML“) formou systémové integrace do stávajícího prostředí objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že je ochoten a po právní i odborné stránce schopen objednateli plnění uvedené v první větě tohoto odstavce smlouvy poskytnout.

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že pro objednatele vytvoří a předá úplné a plně funkční dílo „Otevřené město Liberec“ formou systémové integrace do stávajícího prostředí objednatele v souladu s jeho potřebami. Podrobná věcná specifikace a časový harmonogram jednotlivých etap bude definován v tzv. Cílovém konceptu projektu, jehož vytvoření je rovněž součástí předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy.

- Plnění zhotovitele bude rozčleněno do následujících jednotlivých etap:

- Cílový koncept

- Licence

- Kompletní implementace

- Portál občan úředník

  - Strom životních situací a jejich popis

  - Elektronické formuláře

- Back office úřadu

  - Agendy a evidence

  - Vybudování manažerské nadstavby ekonomického systému

  - Kompetenční centrum

  - Virtualizované desktopy (VDI)

- Technologické centrum a provozní bezpečnost

  - Dobudování sekundárního datového centra

  - Zálohovací pásková knihovna

  - Rozšíření SAN

- Digitalizace

  - Infrastruktura pro digitalizaci vstupních dokumentů

  - Digitalizace stavebního úřadu (Paměť města)

  - Převod kronik města Liberce do digitální podoby a jejich zveřejnění

- Školení uživatelů a administrátorů

- Dokumentace

- Akceptace

- Plnění zhotovitele tedy bude obsahovat dodávku dle odst. 3. tohoto článku a další plnění, které je v této smlouvě uvedeno nebo bylo součástí jeho nabídky. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli výše uvedená plnění bez vad a nedodělků předá, a objednatel se zavazuje, že výše uvedené plnění bez vad a nedodělků od zhotovitele převezme a zaplatí mu za toto plnění dohodnutou cenu, to vše za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

II.

Závazky zhotovitele, způsob provádění

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout objednateli v souladu s článkem I. této smlouvy, zejména níže uvedené plnění:

- Vytvořit dle své nabídky předložené v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce „Otevřené město Liberec“, vyhlášené objednatelem v postavení zadavatele formou otevřeného řízení zveřejněného  ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem ……….bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy… a v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem ……….bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy… (dále jen „zadávací řízení“), a v souladu s touto nabídkou pro objednatele dle jeho požadavků Cílový koncept projektu. Tento objednatel za podmínek dle této smlouvy odsouhlasí a následně jej zhotovitel objednateli předá na základě akceptačního protokolu potvrzeného zástupci obou smluvních stran. Cílový koncept projektu musí respektovat potřeby objednatele, zejména musí být v souladu s podmínkami zadávací dokumentace ke shora citované veřejné zakázce a předložené nabídky zhotovitele. Cílový koncept projektu bude závazným podkladem a východiskem pro další plnění zhotovitele dle této smlouvy; zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy postupovat dle aktuálně platného Cílového konceptu projektu.

- Dodat objednateli licence (užívací práva) k dílu „Otevřené město Liberec“, tj. licence k programovému vybavení, případně licence k jakémukoliv dalšímu software potřebnému k vytvoření díla „Otevřené město Liberec“ v souladu s jeho nabídkou. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1, ve které je uveden veškerý software, licenční práva k tomuto softwaru.

- Provést kompletní implementaci díla „Otevřené město Liberec“ dle předmětu smlouvy, tj. jeho nastavení v provozním prostředí objednatele a potřebné úpravy tak, aby dodaný SW, HW či jiné nezbytně nutné komponenty vytvořily úplné a plně funkční dílo „Otevřené město Liberec“ v oblasti veškerých potřeb objednatele a funkcí, které budou definovány v Cílovém konceptu nebo budou součástí nabídky uchazeče, popřípadě jsou součástí dokumentace k zadávacímu řízení.

- Provést školení uživatelů a administrátorů - pracovníků určených objednatelem, kteří v rámci plnění svých pracovních úkolů budou pracovat s libovolnou částí díla „Otevřené město Liberec“ dodávanou podle této smlouvy. Školení bude provedeno v takovém rozsahu a kvalitě, která bude potřebná k tomu, aby všichni tito uživatelé a administrátoři řádně ovládali práci s nově vytvořeným dílem „Otevřené město Liberec“ a mohli tak řádně, plynule a kvalitně plnit své pracovní úkoly. Zhotovitel se zavazuje dodržet minimální celkový rozsah školení uživatelů v rozsahu 150 hodin. Dále se zhotovitel zavazuje provést školení administrátorů určených objednatelem tak, aby byli schopni poskytovat podporu produktivního provozu díla „Otevřené město Liberec“. Zhotovitel se zavazuje dodržet minimální celkový rozsah školení administrátorů v rozsahu 70 hodin. Podrobnosti školení bude definovat Cílový koncept. Cena školení je zahrnuta do celkové ceny předmětu plnění této smlouvy.

- Dodat dokumentaci k dílu „Otevřené město Liberec“, která musí obsahovat systémovou a uživatelskou příručku (manuál) popřípadě školící a učební texty, pokud nejsou součástí uživatelského příručky, vše v českém jazyce. Uživatelská a systémová příručka musí být také dodána v elektronické podobě v některém ze standardních datových formátů (RTF, DOC, PDF, XLS, TXT).

- Zajistit zkušební provoz, který bude odpovídat požadavkům uvedeným v Cílovém konceptu projektu, bez vad a nedodělků. Cena za zajištění zkušebního provozu je zahrnuta do celkové ceny předmětu plnění této smlouvy. V rámci zkušebního provozu musí reálně proběhnout otestování nabízeného řešení v prostředí informačního systému zadavatel.

- Připravit podklady pro dílčí i celkovou akceptaci - zajistit veškeré potřebné podklady pro realizaci veškerých akceptačních procedur v souladu s předmětem plnění této smlouvy.

- Závazek zhotovitele vytvořit dílo „Otevřené město Liberec“ bude splněn tím, že zhotovitel splní všechny závazky vyplývající pro něho z této smlouvy a veškerých dokumentů souvisejících s plněním tohoto díla. Splnění závazku zhotovitele vytvořit a předat dílo „Otevřené město Liberec“, nebo jeho dílčí etapu, dle předmětu této smlouvy podléhá vždy odsouhlasení objednatelem. Odsouhlasení musí být vždy formou akceptačního protokolu o předání a převzetí díla „Otevřené město Liberec“, nebo jeho dílčích etap, podepsaného oběma smluvními stranami. Bližší podmínky upravující pravidla předání a převzetí jsou smluvními stranami dohodnuty v čl. VI. této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy bude zajišťovat odbornými pracovníky s potřebnou kvalifikací a praxí v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k této zakázce a nabídky zhotovitele, přičemž seznam osob odpovědných za splnění předmětu této smlouvy je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy.

- Zhotovitel ručí za dodržení všech příslušných zákonných ustanovení, nařízení vlády, nebo dotčených orgánů státní správy, technických norem, technologických předpisů, podmínek BOZP, požadavků objednatele a ostatních zúčastněných.

- Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené objednateli i třetím osobám. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- Zhotovitel garantuje, že jím vytvořené a předané dílo „Otevřené město Liberec“ dle předmětu této smlouvy bude v celém životním cyklu vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou České republiky. Náklady na úpravy a implementaci s legislativou budou vždy v odpovědnosti zhotovitele.

- Zhotovitel bezvýhradně souhlasí s tím, že konečnými uživateli díla „Otevřené město Liberec“, včetně veškerých potřebných licenčních práv, bude objednatel a společnosti s jeho majetkovou účastí.

III.

Termíny a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v níže uvedené struktuře, jejichž termíny budou nedílnou součástí Cílového konceptu projektu akceptovaného objednatelem:

  - Vytvoření Cílového konceptu projektu a jeho předložení objednateli k  odsouhlasení na základě akceptačního protokolu vystaveného do 2 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy,

  - Předání licencí dle časového harmonogramu uvedeného ve zpracovaném a objednatelem akceptovaném Cílovém konceptu projektu, v souladu s termíny stanovenými v Příloze č. 3 této smlouvy.

  - Provedení kompletní implementace dle časového harmonogramu uvedeného ve zpracovaném a objednatelem akceptovaném Cílovém konceptu projektu, v souladu s termíny stanovenými v Příloze č. 3 této smlouvy.

  - Provedení školení uživatelů a administrátorů dle časového harmonogramu uvedeného ve zpracovaném a objednatelem akceptovaném Cílovém konceptu projektu, v souladu s termíny stanovenými v Příloze č. 3 této smlouvy.

  - Zpracování dokumentace dle časového harmonogramu uvedeného ve zpracovaném a objednatelem akceptovaném Cílovém konceptu projektu, v souladu s termíny stanovenými v Příloze č. 3 této smlouvy.

  - Připravení akceptačních protokolů dle časového harmonogramu uvedeného ve zpracovaném a objednatelem akceptovaném Cílovém konceptu projektu, v souladu s termíny stanovenými v Příloze č. 3 této smlouvy.

- Plnění dle této smlouvy bude zhotovitel poskytovat objednateli zejména v prostorech objednatele a v prostorech organizací s majetkovou účastí objednatele, pokud objednatel neurčí jinak.

IV.

Cena plnění zhotovitele, platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla za veškeré plnění zhotovitele dle této smlouvy, tj. za plnění uvedené v čl. II., jakož i za veškeré další plnění zhotovitele uvedené v kterémkoli ujednání této smlouvy, je uvedena odstavci 4. tohoto článku.

- Celková cena díla za plnění předmětu dle této smlouvy je uvedena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a odpovídá ceně nabídkové a nelze ji překročit vyjma změny daňových právních předpisů týkajících se DPH.

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

- Celková cena plnění zhotovitele je součtem cen za jednotlivá dílčí plnění zhotovitele:

| Položka |  | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cílový koncept | Nevyplňuje se |  |
| 2. | Licence | Nevyplňuje se |  |
| 3. | Kompletní implementace nabízeného řešení | Nevyplňuje se |  |
| 3a. | Portál občan úředník | ….. ,- Kč | ….. ,- Kč |
| 3b. | Back office úřadu – Agendy a evidence | ….. ,- Kč | ….. ,- Kč |
| 3c. | Back office úřadu – Vybudování manažerské nadstavby ekonomického systému | ….. ,- Kč | ….. ,- Kč |
| 3d. | Back office úřadu – Kompetenční centrum | ….. ,- Kč | ….. ,- Kč |
| 3e. | Virtualizované desktopy | ….. ,- Kč | ….. ,- Kč |
| 3f. | Technologické centrum a provozní bezpečnost – Dobudování sekundárního datového centra | ….. ,- Kč | ….. ,- Kč |
| 3g. | Technologické centrum a provozní bezpečnost – Zálohovací pásková knihovna | ….. ,- Kč | ….. ,- Kč |
| 3h. | Technologické centrum a provozní bezpečnost – Rozšíření SAN | ….. ,- Kč | ….. ,- Kč |
| 3i. | Digitalizace – Digitalizace stavebního úřadu (Paměť města) | ….. ,- Kč | ….. ,- Kč |
| 3j. | Digitalizace – Infrastruktura pro digitalizaci vstupních dokumentů | ….. ,- Kč | ….. ,- Kč |
| 3k. | Převod kronik města Liberce do digitální podoby a jejich zveřejnění | ….. ,- Kč | ….. ,- Kč |
| 4. | Školení uživatelů a administrátorů | Nevyplňuje se |  |
| 5. | Dokumentace | Nevyplňuje se |  |
| 6. | Akceptace | Nevyplňuje se |  |
| 7. | Cena plnění celkem | ….. ,- Kč | ….. ,- Kč |

- Cenu plnění zhotovitele zaplatí objednatel zhotoviteli takto:

| Položka |  | Termín pro vystavení faktury zhotovitelem | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cílový koncept | Faktura se nevystavuje | Nevyplňuje se |  |
| 2. | Licence | Faktura se nevystavuje | Nevyplňuje se |  |
| 3. | Kompletní implementace nabízeného řešení | Faktura se nevystavuje | Nevyplňuje se |  |
| 3a. | Portál občan úředník | Po akceptaci dílčí části ze strany objednatele | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3a., sloupec „Cena bez DPH“ | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3a., sloupec „Cena včetně DPH“ |
| 3b. | Back office úřadu – Agendy a evidence | Po akceptaci dílčí části ze strany objednatele | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3b., sloupec „Cena bez DPH“ | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3b., sloupec „Cena včetně DPH“ |
| 3c. | Back office úřadu – Vybudování manažerské nadstavby ekonomického systému | Po akceptaci dílčí části ze strany objednatele | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3c., sloupec „Cena bez DPH“ | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3c., sloupec „Cena včetně DPH“ |
| 3d. | Back office úřadu – Kompetenční centrum | Po akceptaci dílčí části ze strany objednatele | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3d., sloupec „Cena bez DPH“ | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3d., sloupec „Cena včetně DPH“ |
| 3e. | Virtualizované desktopy | Po akceptaci dílčí části ze strany objednatele | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3e., sloupec „Cena bez DPH“ | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3e., sloupec „Cena včetně DPH“ |
| 3f. | Technologické centrum a provozní bezpečnost – Dobudování sekundárního datového centra | Po akceptaci dílčí části ze strany objednatele | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3f., sloupec „Cena bez DPH“ | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3f., sloupec „Cena včetně DPH“ |
| 3g. | Technologické centrum a provozní bezpečnost – Zálohovací pásková knihovna | Po akceptaci dílčí části ze strany objednatele | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3g., sloupec „Cena bez DPH“ | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3g., sloupec „Cena včetně DPH“ |
| 3h. | Technologické centrum a provozní bezpečnost – Rozšíření SAN | Po akceptaci dílčí části ze strany objednatele | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3h., sloupec „Cena bez DPH“ | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3h., sloupec „Cena včetně DPH“ |
| 3i. | Digitalizace – Digitalizace stavebního úřadu (Paměť města) | Po akceptaci dílčí části ze strany objednatele | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3i., sloupec „Cena bez DPH“ | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3i., sloupec „Cena včetně DPH“ |
| 3j. | Digitalizace – Infrastruktura pro digitalizaci vstupních dokumentů | Po akceptaci dílčí části ze strany objednatele | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3j., sloupec „Cena bez DPH“ | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3j., sloupec „Cena včetně DPH“ |
| 3k. | Převod kronik města Liberce do digitální podoby a jejich zveřejnění | Po akceptaci dílčí části ze strany objednatele | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3k., sloupec „Cena bez DPH“ | Viz. tabulka odst. 4. tohoto článku, položka 3k., sloupec „Cena včetně DPH“ |
| 4. | Školení uživatelů a administrátorů | Faktura se nevystavuje | Nevyplňuje se |  |
| 5. | Dokumentace | Faktura se nevystavuje | Nevyplňuje se |  |
| 6. | Akceptace | Faktura se nevystavuje | Nevyplňuje se |  |

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Faktury zhotovitele, kterou je oprávněn vystavit dle odst. 5 tohoto článku a po podpisu dílčího akceptačního protokolu objednatelem, musí splňovat náležitosti daňového dokladu vyžadované příslušnými právními předpisy. Nebude-li faktura zhotovitele splňovat, platným právním předpisem stanovené náležitosti daňového dokladu, nebo bude nesprávně vyhotovena, bude objednatel oprávněn tuto fakturu zhotoviteli vrátit a požadovat její opravu. Termín splatnosti opravené faktury začíná běžet nově po doručení řádné faktury do sídla objednatele. Přílohou faktury musí být oběma smluvními stranami podepsaný akceptační protokol.

- Faktury zhotovitele budou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

- Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně, nebude-li dohodnuto jinak.

- DPH bude účtována v zákonné sazbě podle platných právních předpisů v době vystavení faktur.

- Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, a číslo projektu.

V.

Součinnost smluvních stran

- Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolupracovat při plnění předmětu této smlouvy a jsou povinny poskytnout si vzájemně dostupnou součinnost nezbytnou k tomu, aby mohl být naplněn předmět této smlouvy – tj. vytvoření plně funkčního díla „Otevřené město Liberec“ pro objednatele dle podmínek této smlouvy, bez vad a nedodělků.

- Smluvní strany jsou povinny neprodleně si vzájemně sdělovat informace, které mohou mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.

- Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a prostřednictvím osob, které jednotlivé smluvní strany určí. V seznamu kontaktních osob za zhotovitele musejí být uvedeny všechny osoby, které zhotovitel uvedl ve své nabídce jako členy realizačního týmu a prokazoval jimi splnění kvalifikačních předpokladů v rámci zadávacího řízení. Seznam kontaktních osob smluvních stran je uveden v Příloze č. 2., která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny bezodkladně se vzájemně informovat o změnách v těchto osobách a Přílohu č. 2 aktualizovat. V případě, že nastane situace, kdy zhotovitel bude nucen změnit člena realizačního týmu, kterého uvedl ve své nabídce a prokazoval jím splnění kvalifikačních předpokladů v rámci zadávacího řízení, podléhá tato změna schválení objednatelem, přičemž nový člen týmu musí splnit stejné kvalifikační předpoklady jako člen původní.

- Objednatel i zhotovitel se zavazují přidělit pro plnění předmětu této smlouvy potřebný počet pracovníků tak, aby byl zajištěn řádný a plynulý průběh plnění dle této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že požadavky na součinnost objednatele bude předávat pouze písemně v předstihu minimálně 3 pracovních dnů.

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy za účelem plnění závazků vyplývajících z této smlouvy přístup do prostor nezbytných pro plnění předmětu této smlouvy. Tyto osoby jsou povinny dodržovat režim určený pro užívání objektů objednatele nebo objektů jím určených, se kterým je Zhotovitel povinen se seznámit.

- Objednatel zajistí, po předchozím písemném vyžádání pro zhotovitele na dobu, která bude nezbytná ke splnění závazků zhotovitele bezpečný vzdálený (např. pomocí VPN) přístup k dílu „Otevřené město Liberec“ dodávanému dle této smlouvy. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje dodržovat podmínky pro zajištění bezpečnosti informací stanovené objednatelem. S podmínkami pro zajištění bezpečnosti informací je Zhotovitel povinen se seznámit.

- V případě, že některá ze smluvních stran bude mít za to, že jí druhá smluvní strana neposkytuje dostatečnou součinnost dle ujednání této smlouvy, je povinna písemně na tuto skutečnost upozornit druhou smluvní stranu a současně ji písemně vyzvat k nápravě. V případě, že smluvní strana písemně neupozorní druhou smluvní stranu na nedostatečné poskytování součinnosti a současně ji písemně nevyzve k nápravě, pak platí, že druhá smluvní strana poskytovala řádně a dostatečně součinnost dle ujednání této smlouvy.

VI.

Předání a převzetí díla „Otevřené město Liberec“

- Vždy po dokončení prací, ve struktuře jednotlivých dílčích bodů plnění (s výjimkou bodu Akceptace), tak jak je uvedeno v článku I. odst. 3. této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí plnění formou tzv. dílčí akceptace.

- Objednatel není povinen převzít plnění jednotlivých dílčích bodů díla od zhotovitele, pokud zhotovitel neposkytnul objednateli veškerá plnění bez vad a nedodělků, k jehož poskytnutí se touto smlouvou, Cílovým konceptem projektu nebo nabídkou zavázal.

- V případě, že rozpracovaný předmět díla bude v jakémkoliv okamžiku vykazovat vady a nedodělky vyplývající z neplnění dohodnutého postupu, je zhotovitel povinen do sedmi pracovních dnů od termínu upozornění Objednatelem navrhnout další postup řešení.

- Po provedení všech dílčích akceptací vyzve zhotovitel písemně objednatele k celkovému převzetí plnění formou tzv. celkové akceptace.

- Dílo se považuje za dokončené po provedení všech prací a dodávek, které jsou předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla formou celkové akceptace.

- Předání a převzetí díla je možné pouze na základě akceptačního protokolu potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Veškeré akceptační protokoly budou v souladu s požadavky poskytovatele dotace.

VII.

Vady plnění zhotovitele, záruční podmínky

- Záruční lhůta činí 24 měsíců od řádného předání díla podle této smlouvy bez vad a nedodělků.

- Záruční doba začíná běžet od následujícího dne po datu podpisu celkového akceptačního protokolu.

- Po dobu záruční lhůty se zhotovitel zavazuje, na základě písemné reklamace s popisem vady, odstranit tuto vadu na vlastní náklady a v souladu s podmínkami uvedenými v Servisní smlouvě uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

- Zhotovitel odpovídá objednateli za vady plnění poskytnutého dle této smlouvy, a to za vady, které budou existovat v době předání plnění objednateli, i za vady, které se projeví po předání plnění objednateli v záruční lhůtě (záruka za jakost).

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost plnění poskytnutého na základě této smlouvy, tj. zhotovitel přebírá závazek, že poskytnuté plnění bude po dobu záruční lhůty způsobilé k užívání, ke kterému je určeno, bude mít vlastnosti určené dle této smlouvy, případně obvyklé vlastnosti a bude kompletní bez vad.

- Vada se považuje za odstraněnou okamžikem potvrzení o odstranění vady ze strany objednatele.

- Vadou se pro účely této smlouvy rozumí nefunkčnost jakékoliv části vytvořeného díla „Otevřené město Liberec“, tj. stav, že toto dílo neplní řádně potřeby a funkce, jak jsou objednatelem požadovány dle této smlouvy a souvisejících dokumentů, popřípadě jsou vyžadovány legislativou.

- Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za to, že veškerá jeho činnost je bez výhrady v souladu s legislativou či obecně uznávanou výkladovou praxí, vztahující se k plnění předmětu této smlouvy a činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s veškerou dokumentací vztahující se plnění předmětu díla dle této smlouvy. Veškeré případné nejasnosti v zadávací dokumentaci si zhotovitel vyjasnil, v průběhu výběrového řízení samostatně prověřil a doplnil. Z tohoto důvodu za svoji nabídku v plné míře ručí ve smyslu její celistvosti, úplnosti, kvality a ceny.

VIII.

Důvěrné informace a nakládání s osobními údaji, ochrana autorských práv

- Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací (povinnost mlčenlivosti), není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.

- Dojde-li při plnění této smlouvy k vytvoření díla, které bude mít povahu autorského díla ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., řídí se poměry k takto nově vytvořenému dílu platnými předpisy.

- Objednatel bude mít nevýhradní, nepřenosné, časově neomezené, množstevně a teritoriálně neomezené právo užívat vytvořené dílo, a to včetně studií, přípravných materiálu, návrhů dokumentů, software, licenčních práv, vytvořené zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem či partnerem při plnění smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zajistit pro objednatele licence k autorským dílům svým i třetích osob, jestliže jsou nutné k užívání díla. Náklady na tyto veškeré licence jsou součástí celkové ceny díla.

- Informace shromážděné a data vytvořená při provádění díla jsou od počátku výlučným vlastnictvím objednatele.

- Zhotovitel má povinnost mlčenlivosti ohledně všech skutečností, s nimiž se seznámil v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby veškeré osoby, jež se budou v rámci jeho týmu podílet na plnění díla, byly zavázány mlčenlivostí.

- Pro vyloučení veškerých pochybností zhotovitel stvrzuje, že veškeré výstupy splňující definiční znaky autorského díla, jež jsou součástí nabídky či nabídek, jsou soutěžním dílem.

- Pro vyloučení veškerých pochybností zhotovitel stvrzuje, že veškeré výstupy splňují definiční znaky autorského díla, jež jsou nebo budou součástí plnění díla, jsou dílem na objednávku.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli veškerou dokumentaci nutnou k užívání a nezbytnou zásahům ve smyslu § 66 autorského zákona č. 121/2000 Sb. a zdrojové kódy k částem díla, jež byly vytvořeny při provádění díla jakýmkoliv subjektem podílejícím se na plnění díla.

- Povinnost mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací dle této smlouvy se vztahuje i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran s předchozím písemným souhlasem strany druhé přizve, byť i k parciálnímu jednání nebo které se vzájemně sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí.

- Smluvní strana je oprávněna sdělit Důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany s tím, že její souhlas může být vázán na povinnost smluvní strany zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými, a to alespoň v rozsahu stanoveném touto smlouvou; tím nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran stanovené právními předpisy pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné. Objednatel je oprávněn bez výše uvedeného souhlasu zhotovitele předat za podmínek důvěrnosti této smlouvy dílo svým dodavatelům, kteří se na díle podílejí, nebo poskytují objednateli související služby.

- Zhotovitel je oprávněn sdělit za podmínek důvěrnosti dle této smlouvy Důvěrné informace svým subdodavatelům, pokud je to třeba k plnění této smlouvy. Smluvní strany jsou dále oprávněny nehledě na výše uvedená ustanovení týkající se Důvěrných informací sdělovat Důvěrné informace osobám, které jsou samy ze zákona vázány povinností mlčenlivosti (advokáti, daňoví poradci apod.) a sdělovat Důvěrné informace příslušným orgánům na základě povinnosti vyplývající ze zákona nebo na základě rozhodnutí soudu.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ;  Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla:

- počítačové bezpečnosti; zhotovitel bude ke zpracovávání chráněných osobních údajů (dále jen OÚ) používat výhradně takové technické a programové prostředky, jejichž používání při vyloučení nepředvídatelných okolností eliminuje možnost Narušení.

- komunikační bezpečnosti; zhotovitel bude dodržovat taková opatření k zabezpečení ochrany chráněných OÚ při jejich přenosu telekomunikačními kanály, jejichž povaha zaručuje při vyloučení nepředvídatelných okolností možnost Narušení.

- fyzické bezpečnosti; zhotovitel prohlašuje, že místo, ve kterém budou chráněné OÚ zpracovávány, bude mít charakter prostoru zabezpečeného před možností Narušení, to však za vyloučení možnosti nepředvídatelných okolností.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ; Zhotovitel zabezpečí, že oprávnění ke vstupu na místo, ve kterém budou chráněné OÚ zpracovávány, budou mít pouze osoby, které:

- jsou zaměstnanci zhotovitele, jimž zpracovávání chráněných OÚ vyplývá z jejich pracovní náplně nebo z jejichž pracovní smlouvy nebo pracovní náplně vyplývá oprávnění ke vstupu na pracoviště, ve kterém jsou chráněné OÚ zpracovávány; tito zaměstnanci musí být bezúhonní a důvěryhodní, anebo

- jsou třetími osobami použitými zhotovitelem ke zpracovávání chráněných OÚ. Tyto třetí osoby či jejich zaměstnanci však musí splňovat požadavky stanovené pro zaměstnance zhotovitele, anebo

byly zhotovitelem na pracoviště, ve kterém jsou chráněné OÚ zpracovávány, vpuštěny, ačkoli nespadají do výše uvedených kategorií osob; těmto osobám je však zhotovitel povinen po dobu jejich pobytu v těchto prostorách zabezpečit doprovod zaměstnancem zhotovitele nebo jinak zabezpečit, že tyto osoby nezískají k chráněným OÚ přístup, vyjma případů, kdy je umožnění přístupu na pracoviště, ve kterém jsou chráněné OÚ zpracovávány, ve vztahu k určitým osobám vyžadováno obecně závaznými právními předpisy.

- Zhotovitel zabezpečí poučení uvedených osob o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost o chráněných OÚ, jakož i o souvisejících bezpečnostních opatřeních.

- Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích, jež se při poskytování služeb nebo v souvislosti s tímto poskytováním služeb dozví (ústně, písemně, prostřednictvím prostředků elektronických komunikací nebo jakýmkoliv jiným způsobem, případně prostřednictvím jakéhokoliv nosiče informací) a:

  - které objednatel označí jako tajné či důvěrné, nebo

  - o nichž je podle příslušných právních předpisů povinen mlčenlivost zachovávat též objednatel resp. členové jeho orgánů, zaměstnanci či osoby činné pro objednatele, nebo

  - o nichž se zhotovitel může důvodně domnívat, že objednatel bude mít zájem na jejich utajení nebo že jejich utajení je v zájmu objednatele;

tato povinnost neplatí pro případy, kdy je zpřístupnění určitých informací vyžadováno právními předpisy.

- Zhotovitel tímto bere na vědomí, že informace uvedené v odst. 13. tohoto článku výše tvoří předmět obchodního tajemství objednatele a jako takové požívají ochrany podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že informace uvedené v odst. 13. tohoto článku výše mohou být také předmětem mlčenlivosti podle příslušných ustanovení zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, a zavazuje se dodržovat povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení tohoto zákona.

- Smluvní strany se zavazují zajistit utajení důvěrných informací definovaných v průběhu plnění této smlouvy také po skončení účinnosti této smlouvy.

IX.

Další ujednání a odstoupení od smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že plnění dle této smlouvy bude objednateli poskytovat takovým způsobem, aby nedocházelo k přerušení či omezení provozu ostatních částí informačního systému objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Pro účely této smlouvy se řádným provozem díla „Otevřené město Liberec“ rozumí takový provoz tohoto systému, při kterém dílo „Otevřené město Liberec“ řádně plní všechny své funkce, které jsou definovány touto smlouvou, Cílovým konceptem, nabídkou a které jsou v souladu s běžnými požadavky na práci uživatelů včetně souladu s platnou legislativou.

- Otázky, které v této smlouvě nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnou obecně platnou právní úpravou, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- V případě, že se některé ujednání této smlouvy ukáže jako neplatné či neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost této smlouvy jako celku. Nastane-li taková situace, nahradí smluvní strany neplatné či neúčinné ujednání ujednáním novým, platným a účinným, které bude nejlépe odpovídat dané otázce a vůli smluvních stran při uzavírání této smlouvy. Nedojde-li k dohodě smluvních stran v předmětné věci, pak se namísto neplatného či neúčinného ujednání použije to ustanovení platného a účinného právního předpisu, které bude svým obsahem a účelem, s přihlédnutím k vůli smluvních stran při uzavírání této smlouvy, dané otázce nejbližší.

- Jestliže kterákoli strana poruší podstatným způsobem tuto smlouvu, je druhá strana oprávněna písemně vyzvat druhou stranu ke splnění jejích závazků. Pokud do patnácti dnů od doručení této výzvy strana, která porušila smlouvu, neučiní uspokojivé kroky k nápravě, nebo do doby dohodnuté stranami tato strana neodstraní porušení závazků, může druhá strana od smlouvy odstoupit, aniž by se tím zbavovala výkonu jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje prodlení zhotovitele se sjednanými termíny o více jak 2 měsíce.

- V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele uhradí objednatel zhotoviteli pouze náklady za dílo prokazatelně vynaložené ke dni odstoupení od smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Pokud bude kterákoli smluvní strana v úpadku, v likvidaci nebo nebude schopna z jiných důvodů dostát svým závazkům, může druhá strana, aniž by se tím zbavovala jakýchkoli jiných práv nebo možných prostředků k nápravě, odstoupit od této smlouvy, včetně všech objednávek, oznámením této skutečnosti první straně. V případě, kdy se výše uvedené bude týkat objednatele a zhotovitel od smlouvy neodstoupí, je zhotovitel povinen zhotovit objednateli plnění dle předmětu této smlouvy pouze a jen do výše již zaplacené části díla ze strany objednatele.

- Odstoupení od této smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení. Smluvní strany se dohodly, že narovnání veškerých práv na peněžitá a nepeněžitá plnění bude realizováno ve lhůtě do 30 dnů od nabytí platnosti odstoupení od smlouvy. Za zhotovitele formou dobropisu, který se zavazuje zaslat objednateli na fakturační adresu objednatele. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

X.

Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku dle článku III, odst. 1. písm. a), oproti termínu dle této smlouvy, vzniká objednateli právo uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorun českých). Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek ani ve lhůtě do 7 pracovních dnů od stanoveného termínu, vzniká objednateli právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku dle článku III, odst. 1. písm. b) až f), oproti termínu dle této smlouvy, vzniká objednateli právo uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorun českých). Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek ani ve lhůtě do 7 pracovních dnů od stanoveného termínu, vzniká objednateli právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 32.000,- Kč (slovy: třicetdvatisíckorun českých) za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svých dílčích závazků u ostatních záležitostí, které nejsou uvedeny v odstavcích 1. a 2. tohoto článku a které mají povahu termínovaného ukazatele, oproti termínům definovaným v cílových konceptech a souvisejících písemných výstupech, vzniká objednateli právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desetgtisíckorun českých) za každý započatý den prodlení.

- V případě, že kterákoli ze smluvních stran poruší některou z povinností uvedených v čl. VIII. této smlouvy, vzniká poškozené smluvní straně právo uplatnit proti druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorun českých), a to za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. VIII., a to i opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok poškozené smluvní strany na náhradu škody.

- V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti vyplývající z ustanovení článku XI. odstavce 8, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) za každý započatý den prodlení.

- V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury, jejíž přílohou je akceptační protokol potvrzený oběma smluvními stranami, zavazuje se dle této smlouvy objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den.

- Objednatel má právo, po celou dobu platnosti této smlouvy, uplatňovat jakoukoliv smluvní pokutu formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli v důsledku porušení jeho povinností, pokud toto porušení nebylo způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle platných ustanovení občanského zákoníku a/nebo neodborným jednáním objednatele.

- Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho činností při plnění předmětu smlouvy nebo v důsledku užití jím instalovaných produktů, a to po celou dobu účinnosti smlouvy. Případně vzniklé škody je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem má zhotovitel po celou dobu plnění předmětu smlouvy a závazků z ní vyplývajících uzavřenu pojistnou smlouvu platnou na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti třetí osobě ve výši min. 15 mil. Kč. Číslo pojistného certifikátu (pojistné smlouvy): .............................................

- Ukončením či zánikem této smlouvy, ať už se tak stane z jakéhokoli důvodu (naplněním cíle této smlouvy – tj. splněním závazků smluvních stran ze smlouvy vyplývajících, odstoupením od smlouvy některou smluvní stranou) není dotčena platnost a účinnost těch ujednání této smlouvy, z jejichž účelu a obsahu je zřejmé, že mají být platná a účinná i po ukončení či zániku této smlouvy (závazky vyplývající z článku VIII. této smlouvy, závazek zaplatit smluvní pokutu, závazky zhotovitele vyplývající z vad plnění či ze záruky za jakost, náhrada škody apod.).

XI.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvních stran. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech jí upravených a nahrazuje veškerá předchozí ústní i písemná ujednání a dohody.

- Zhotovitel se seznámil v rámci zadávacího řízení ke shora citované veřejné zakázce s potřebami objednatele a funkcemi, které bude zahrnovat dílo „Otevřené město Liberec“ tj. v rozsahu dokumentu zadávací dokumentace a považuje jej za dostatečný a vhodný podklad pro provedení díla, zavazuje se jej dodržet.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit žádnou svou pohledávku vyplývající z této smlouvy dalšímu subjektu.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. Veškeré případné změny smlouvy musí být realizovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak, řídí se smlouva a vztahy vzniklé na základě této smlouvy ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. Místem k projednávání veškerých sporů v souvislosti se smlouvou o dílo budou příslušné soudy České republiky.

- Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na profilu zadavatele.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Zhotovitel předloží objednateli podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části plnění dle předmětu této smlouvy fakturovaného v příslušném kalendářním roce. Tento seznam předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku, a poté v termínu do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Tento seznam vlastníků akcií bude vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

- Zhotovitel si je dále vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen poskytovat v rámci kontroly požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy). Zhotovitel je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

- Účastníci si smlouvu přečetli a souhlasí s jejím obsahem, na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou i níže uvedené přílohy:

  - Příloha č. 1 - Soupis software

  - Příloha č. 2 - Kontaktní osoby

  - Příloha č. 3 - Závazný harmonogram plnění díla

V .................... dne: 	V Liberci dne:

| ..................................................... Titul., Jméno a Příjmení Zhotovitel Obchodní název | ..................................................... Pan Tibor Batthyány, primátor Objednatel Statutární město Liberec |
| --- | --- |

PŘÍLOHA č. 1 – Soupis software

V této části uvede Zhotovitel úplný soupis dodávaného softwaru včetně specifikace veškerých souvisejících licenčních práv k provozování předmětu plnění této smlouvy.

Zhotovitel do této přílohy povinně uvede minimálně: Název daného software, Stručný popis software (k čemu bude využit), Počet licencí, Jednotkovou cenu za licenci, Celkovou cenu za příslušný počet licencí daného software. Uvedené ceny budou uvedeny zvlášť v ceně bez DPH a zvlášť v ceně s DPH.

Textace a podmínky zde uvedené, nesmí být v rozporu se smlouvou a jejími dalšími přílohami.

Zhotovitel vyplní tuto přílohu již v rámci své nabídky.

PŘÍLOHA č. 2 – Kontaktní osoby

| Zástupci Zhotovitele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení | Pracovní zařazení | Telefon | Mobil | E-mail |
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |

| Zástupci Objednatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení | Pracovní zařazení | Telefon | Mobil | E-mail |
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |

Zástupci za stranu objednatele budou doplněni ke dni podpisu smlouvy.

PŘÍLOHA č. 3 – Závazný harmonogram plnění díla

| Závazný harmonogram plnění díla | zahájení | ukončení |
| --- | --- | --- |
| Cílový koncept projektu | Po podpisu smlouvy | 2 měsíce ode dne účinnosti této smlouvy |
| Licence | Po akceptaci cílového konceptu projektu | nejpozději 30. 11. 2015 |
| Kompletní implementace | Po akceptaci cílového konceptu projektu | nejpozději 30. 11. 2015 |
| Školení uživatelů a administrátorů | Po akceptaci cílového konceptu projektu | nejpozději 30. 11. 2015 |
| Dokumentace | Po akceptaci cílového konceptu projektu | nejpozději 30. 11. 2015 |
| Akceptace | Průběžně | nejpozději 30. 11. 2015 |
| Zahájení produktivního provozu | Dnem následujícím po dni celkové akceptace, nejpozději však 1. 12. 2015 |  |