Smlouva o dílo ev. č.

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel:             statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní

primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí

/dále jen objednatel/

Zhotovitel

/dále jen zhotovitel/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo

- Dílem se dle této smlouvy rozumí nákup a výsadba stromů a keřů na území města    Liberce v rozsahu dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace z května 2016 „Náhradní výsadby ve městě Liberci – jaro 2016“, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy seznámil.

- Součástí díla je i zajištění následné pěstební péče o vysazené dřeviny po dobu 60 měsíců od data vystavení předávacího protokolu a převzetí díla bez vad a nedodělků. Specifikace jednotlivých dřevin, tj., druh, velikost, počet ks, místo výsadby apod. je uvedena  příloze č. 1 této smlouvy „Seznam dřevin“ a v příloze č. 2 této smlouvy, výkazu výměr. Přílohy č. 1 „Seznam dřevin“ a 2 „Výkaz výměr (vyplněný) jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

- Výsadba bude provedena na základě přiložených mapových podkladů se zakreslením konkrétního místa výsadby jednotlivých dřevin, případně bude umístění rostlin určeno před výsadbou v součinnosti s objednatelem.

- Požadavky na vysazované stromy vycházejí ze standardů péče o přírodu a krajinu (dále jen SPPK) – výsadby stromů SPPK A02 001:2013. Sazenice stromů použité při realizaci prací musí splňovat ukazatele jakosti dle ČSN 46 4902. Výsadba keřů se řídí také příslušnými ustanoveními SPPK A2 001:2013, dále SPPK A02 003:2014 a školkařské výpěstky splňují ukazatele jakosti ČSN 46 4902.

- Velikost výsadbových jam u stromů je dána průměrem balu. Její šíře je min. 1,5 násobkem zmíněného rozměru. Celková velikost výsadbové jámy u stromů činí min. cca 1m³. Stěny výsadbové jámy budou prokypřeny, dno nesmí být zhutněné. Hloubka výsadbové jámy nepřesáhne velikost balu, bal umístěn do úrovně terénu. Kořenový krček tedy musí být v rovině s terénem nebo jen lehce nad terénem, nesmí však být zasypán. U keřů dojde k umístění kořenového krčku nebo rozvětvení rostliny do úrovně terénu nebo mírně pod něj.

- Stromy s balem budou ukotveny třemi dřevěnými kůly tl. 8 - 10 cm a vyvázány třemi úvazky, zajištěnými na kůlu proti sklouznutí. Kotvení – tři kůly (tzv. systém optimal) budou u země spojeny dvěma řadami příček, na horním konci kotvení jednou řadou příček. Kmen bude chráněn pomocí rákosové, bambusové nebo slaměné rohože, u některých dřevin bude báze stromu chráněna plastovým snímatelným krytem o min. výšce 20cm (předcházející poškození při seči trávy od vyžínačů a křovinořezů (viz příloha č. 1 této smlouvy). Ochranná mříž ke stromu, bude vyrobena z ocelové konstrukce její rozměry, budou 1600mm x1600mm s nosností nad 3,5t. Ke každé dřevině bude dodáno tabletové hnojivo v počtu čtyř tablet na strom, kořenová mísa bude mulčována borkou o mocnosti 10 cm a každá dřevina bude při výsadbě zalita min. 50 litry vody. Ke stromům bude přidána drenážní hadice a chráničky proti mechanickému poškození - např. při seči pozemků.

- Keře budou mulčovány borkou o mocnosti 8 – 10 cm. Bude provedena zálivka.

- Pěstební péče bude zahrnovat zálivku dřevin min. 10 - krát za sezónu, zejména s ohledem na aktuální klimatické podmínky a množství srážkových úhrnů. V případě mimořádných klimatických podmínek bude zálivka provedena po upřesnění s vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru. Předpoklad zálivek květen – srpen 2 krát, září, říjen 1 krát.  Následná péče bude dále zahrnovat opravu a úpravu úvazků (s ohledem na růst dřevin), opravu poškozených, vyvrácených, ztrouchnivělých kůlů a celkově kotvení stromů či keřů, opravu stínících rohoží (rákosové, bambusové nebo slaměné rohože), výchovné řezy. Výchovné řezy budou prováděny dle Standardů péče o přírodu a krajinu A02 002 – Řez stromů.

- Po skončení následné péče se zhotovitel zavazuje, že odstraní všechny nepotřebné úvazky, kůly, kotvení, rohože atd.

IV. Cena

- Cena za provedení díla je …………………… včetně DPH. Jde o částku maximální a pevně stanovenou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

- Z toho cena za nákup dřevin				………………………...Kč

cena za výsadbu					………………………...Kč

cena za následnou péči				………………………...Kč

ostatní položky (viz. odst.4 výkazu výměr)		………………………...Kč

cena celkem bez DPH				………………………...Kč

DPH							………………………...Kč

cena celkem s DPH					………………………...Kč

- Objednavatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení  objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.

- Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zadavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů

- Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

- Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

- Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

# V. Doba provedení díla

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků  v období od data podpisu této smlouvy do 31. 5. 2016 (výsadba dřevin). Následná péče bude probíhat od května 2016 do května 2021.

VI. Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit fakturu za náklady spojené s realizací díla kromě položky za pětiletou následnou pěstební péči po převzetí provedených prací bez vad a nedodělků a na základě předávacího protokolu- viz čl. IV. odst. 3

- Následná pěstební péče bude fakturována postupně, dle soupisu provedených prací za každý aktuální rok mezi léty 2016 – 2021 (předpoklad převzetí prací květen 2016, pěstební péče období květen 2016 – květen 2021). Tato platba tak bude rozdělena celkem do pěti částí a bude fakturována dle postupu uvedeném v čl. IV odst. 3. a 4 této smlouvy.

VII. Záruky a sankce

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v  předmětu plnění dle čl. X., odst. VI., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500  Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

- V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

- V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých dřevin má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ.

- V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. III., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

VIII. Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.

- Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám.

- Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí výsadby uvede do původního stavu.

- Zhotovitel provede u každé vysazené dřeviny fotodokumentaci v počtu nejméně 1 fotografie/ jedna dřevina a uvede u ní druh a místo výsadby. Fotodokumentace bude součástí předávacího protokolu.

- Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

IX. Spolupůsobení objednatele

- Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

- Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění

díla.

X. Záruky na dílo

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

- Zhotovitel poskytuje záruku na materiál a práce po dobu 36 měsíců.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění za škody, vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.

- Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci nebo výkazu výměr.

- Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací, která má za následek závažné poškození vysazených dřevin, nebo dokonce jejich úhyn.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

- Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu dle čl. X., odst. VI. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou).

- Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

- Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

- Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

- Zhotovitel je povinen zajistit fotodokumentaci a záznam i z provádění následné péče a písemně jej zaslat na adresu objednatele nejdéle do deseti dnů od ukončení předmětných prací. Záznam bude obsahovat uvedení druhu dřeviny, čísla pozemku a popis, konkretizaci následné péče, včetně data. V průběhu provádění následné péče bude přítomen pracovník odboru ekologie a veřejného prostoru. Z provádění následné péče bude také vyhotoven protokol, který bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami.

XI. Závěrečná ujednání

- Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

- Materiál použitý k realizaci díla se stává majetkem objednatele až po úplném zaplacení díla.

- Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

- Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.

- Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne…………………….. 			       V Liberci dne……………………..

Ing. Karolína Hrbková

náměstkyně primátora statutárního města Liberce

…………………………………………                        ……………………………………….

Za objednatele                                                             Za zhotovitele

Přílohy:  1) seznam dřevin

2) výkaz výměr (příloha č. 8 ZD)

| 2 | Alnus incana |  | Česká tvrz | 584/1, Nové Pavlovice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ulmus lobel |  | alej podél Obchodní | 1375/1, Růžodol I | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 10 | Prunus laurocerasus |  | Jáchymovská | 843/1, Františkov | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 1 | Fraxinus excelsior |  | Švermova, Křižanská | 460, Horní Suchá | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 3 | Berberis vulgaris | Atropurpurea | Malátová | 378/20, Staré Pavlovice | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 1 | Quercus robur |  | Polní, Na Mlýnku | 807/1, Staré Pavlovice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 3 | Carpinus betulus | keřová výsadba | Jáchymovská | 218/1, Františkov | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 1 | Carpinus betulus |  | Jáchymovská | 892/1, Františkov | 10-12 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Spiraea arguta |  | Jáchymovská | 217/65, Františkov | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 4 | Symporicarpos albus |  | Švermova, Křižanská | 460, Horní Suchá | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 4 | Quercus robur |  | Londýnská | 81/2, Růžodol I | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Prunus sargentii | Acolade | Jiříkova | 448/1, Staré Pavlovice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 3 | Fraxinus excelsior |  | Volgogradská | 392, Karlinky | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Quercus robur |  | Libušina | 604/1, Nové Pavlovice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 7 | Kerria japonica | Plena flora | Libušina | 604/1, Nové Pavlovice | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 1 | Prunus serrulata | Kanzan | Kubelíkova | 357/2, Dolní Hanychov | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Pyracantha coccinea | Red column | Jiráskova | 76/57, Nové Pavlovice | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 1 | Quercus robur |  | Oblouková | 747/1, Staré Pavlovice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Salix alba | Tristis | Hronovská | 1443/125, Ruprechtice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Quercus robur | Concordia | Květnové revoluce | 1489, Ruprechtice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Quercus palustris |  | Květnové revoluce | 1489, Ruprechtice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 3 | Hydrangea macrophylla | Bouquet Rose | Aloisina výšina | 1544/161, Starý Harcov | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 3 | Hydrangea macrophylla | Bodensee | Aloisina výšina | 1544/157, Starý Harcov | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 4 | Kerria japonica | Pleniflora | Aloisina výšina | 1544/161, Starý Harcov | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 1 | Quercus robur |  | Na Vyhlídce | 2184/1, Ruprechtice | 12-14 |  |  |  |
| 8 | Potentilla fruticosa |  | Sněhurčina | 1569/219, Starý Harcov | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 2 | Spiraea vulgaris | růžový | Sněhurčina | 1569/217, Starý Harcov | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 1 | Malus | Royal Beauty | Sněhurčina | 1569/237, Starý Harcov | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Malus | Royal Beauty | Sněhurčina | 1569/236, Starý Harcov | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Amelanchier arborea | Robin Hill | Sněhurčina | 1569/237, Starý Harcov | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Betula pendula | Youngii | Sněhurčina | 1569/237, Starý Harcov | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 7 | Rosa hybrida | Rumba | Sněhurčina | 1569/236, Starý Harcov | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 8 | Rosa hybrida | Rumba | Sněhurčina | 1569/237, Starý Harcov | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 1 | Acer platanoides |  | Hlávkova | 1378/7, Ruprechtice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 3 | Berberis thunbergii | Atropurpurea | Vodňanská | 334/36, Ruprechtice | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 1 | Fagus sylvatica | Purpurea Pendula | Baltská | 1982/1, Ruprechtice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 3 | Potentilla fruticosa |  | Konopná | 1443/87, Ruprechtice | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 1 | Malus | Royal Beauty | Baltská | 1982/1, Ruprechtice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 5 | Spiraea Vanhouteei |  | Azalkova | 1674/93, Starý Harcov | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 3 | Magnolia stellata |  | Nezvalova | 1569/1, Starý Harcov | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 2 | Forsythia x intermedia |  | Nezvalova | 1569/1, Starý Harcov | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 1 | Salix caprea |  | Kadlická | 1001/4, Starý Harcov | 14-16 |  |  |  |
| 1 | Acer platanoides |  | Horská | 843/1, Ruprechtice | 12-14 |  |  |  |
| 2 | Tilia cordata |  | Aloisina výšina | 1569/164, Starý Harcov | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Acer platanoides | Drummondii | Rychtářská | 1443/15, Ruprechtice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Fraxinus ornus |  | Rychtářská | 1443/15, Ruprechtice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Tilia cordata |  | Baltská | 1982/1, Ruprechtice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Corylus avellana | Geant de Halle | Baltská | 1982/1, Ruprechtice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Fraxinus ornus |  | Na Pískovně | 1379/4, Ruprechtice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 3 | Potentilla fruticosa |  | Sokolovská | 1380/1, Ruprechtice | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 2 | Forsythia x intermedia |  | Sokolovská | 1380/1, Ruprechtice | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 5 | Ligustrum vulgare |  | Baltská | 313/1, Ruprechtice | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 1 | Acer platanoides | Drummondii | Baltská | 313/1, Ruprechtice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Fraxinus ornus |  | Baltská | 313/1, Ruprechtice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Acer platanoides |  | Baltská | 313/1, Ruprechtice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 5 | Ligustrum vulgare |  | Baltská | 313/1, Ruprechtice | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 22 | Ligustrum vulgare |  | Vodňanská | 342/5, Ruprechtice | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 5 | Spiraea × vanhouttei |  | Vlčí vrch | 1569/92, Starý Harcov | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 1 | Tilia cordata |  | Komenského | 898/1, Liberec | 16-18 | chránička báze stromu |  |  |
| 3 | Prunus laurocerasus | Rotundifolia | Březinova | 3493/1, Liberec | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 1 | Aesculus carnea |  | Malé nám. | 5972, Liberec | 16-18 | ochranná mříž |  |  |
| 1 | Sorbus aria |  | Wintrova | 5941, Liberec | 12-14 |  |  |  |
| 1 | Malus | Professor Sprenger | Ruprechtická | 5595, Liberec | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 2 | Forsythia x intermedia |  | Školní | 6369, Liberec | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 1 | Taxus baccata |  | Školní | 6369, Liberec | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 2 | Prunus serrulata | Kanzan | Šafaříkova | 4936/10, Liberec | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Betula jacquemontii |  | Husitská | 4272/1, Liberec | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Fagus sylvatica | Rohanii | U Jezu | 4035/10, Liberec | 16-18 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Taxus baccata |  | park Jablonecká | 957/1, Liberec | 6 výhonů, výška 60 |  |  |  |
| 10 | Microbiota decussata |  | Aloisina výšina | 6430/1, Liberec | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 4 | Sorbus aria |  | Wintrova | 5941, Liberec | 12-14 |  |  |  |
| 1 | Tilia cordata |  | Holého | 2426/1, Liberec | 16-18 | chránička báze stromu |  |  |
| 3 | Larix decidua |  | Broumovská | 1429/158, Rochlice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 2 | Acer campestre | Elegant | Gagarinova | viz projekt, Rochlice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Aesculus carnea | Briotii | Gagarinova | viz projekt, Rochlice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Catalpa bignonioides |  | Gagarinova | viz projekt, Rochlice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Gleditsia triacanthos | Sunburst | Gagarinova | viz projekt, Rochlice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Koelreuteria paniculata |  | Gagarinova | viz projekt, Rochlice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 2 | Malus | John Downii | Gagarinova | viz projekt, Rochlice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Malus baccata | Street Parade | Gagarinova | viz projekt, Rochlice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Malus | Professor Sprenger | Gagarinova | viz projekt, Rochlice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Prunus avium | Plena | Gagarinova | viz projekt, Rochlice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Prunus cerasifera | Nigra | Gagarinova | viz projekt, Rochlice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 2 | Prunus hillieri | Spire | Gagarinova | viz projekt, Rochlice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 2 | Prunus padus | Watererii | Gagarinova | viz projekt, Rochlice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 2 | Prunus virginiana | Shubert | Gagarinova | viz projekt, Rochlice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Ginkgo biloba |  | Gagarinova | viz projekt, Rochlice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 60 | Ribes sanguineum | King Edward VII | Gagarinova | viz projekt, Rochlice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 3 | Rhododendron | Toucan | Červeného | 1128/3, Rochlice | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 3 | Rhododendron | Ehrengold | Červeného | 1128/8, Rochlice | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 1 | Acer japonicum | Aconitifolium | Červeného | 1128/3, Rochlice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Acer japonicum | Aureum | Červeného | 1128/8, Rochlice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 4 | Rhododendron | Feuerwerk | Červeného | 1130/2, Rochlice | 3 výhony, výška 50 | chránička báze stromu |  |  |
| 4 | Rhododendron | Baden Baden | Červeného | 1130/2, Rochlice | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |
| 4 | Crataegus laevigata | Paul´s Scarlet | Kašparova | 231, Vesec | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 5 | Malus | Evereste' Perpetu | Žitná | 995/19, Rochlice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Prunus cerasifera | Nigra | Na Žižkově | 1583/55, Rochlice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Tilia platyphyllos |  | park sv. Jana Křtitele | 925, Rochlice | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Carpinus betulus | Fastigiata | Na Jezírku | 1579/62, Rochlice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 2 | Quercus robur | Concordia | Jeřmanická | 341/181, Rochlice | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Fraxinus excelsior |  | Nad Dálnicí | 2026/1, Vesec | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Tilia platyphyllos |  | Dlouhá | 1569, Vesec | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 4 | Tilia platyphyllos |  | Dlouhá | 8, Vesec | 14-16 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Tilia cordata |  | Kubelíkova | 559, Horní Růžodol | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 1 | Prunus serrulata | Kiku-shidare | Volgogradská | 367/28, Janův Důl | 12-14 | chránička báze stromu |  |  |
| 10 | Caryopteris x clandonensis | Heavenly Blue | Volgogradská | 367/23, Janův Důl | 3 výhony, výška 50 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | ……………………...…….…………. Kč s DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ……………………....….………..... Kč bez DPH |  |
| II. | Položka |  | MJ | Množství |  | Cena |  |
|  | Výsadba stromů |  |  |  |  |  |  |
|  | Výsadba keřů |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ………………………...…..…………. Kč s DPH |  |
|  |  |  |  |  |  | …………………………..….……... Kč bez DPH |  |
| III. | Cena za následnou péči po dobu 60 měsíců od dokončení díla: |  |  |  |  |  |  |
|  | Položka |  |  | Poznámka |  |  | Cena |
|  | Zálivka |  |  | min. 10 x za sezonu |  |  |  |
|  | Výchovné řezy |  |  |  |  |  |  |
|  | Opravy a úpravy úvazků |  |  |  |  |  |  |
|  | Opravy kůlů |  |  |  |  |  |  |
|  | Opravy rohoží |  |  |  |  |  |  |
|  | Odstranění kůlů, úvazků… |  |  | po ukončení pětileté následné péče |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | …………….…………...…..…………. Kč s DPH |  |
|  |  |  |  |  |  | ……………..…………....….……... Kč bez DPH |  |
| IV. | Celková cena díla (zahrnuje i všechny další náklady nutné k realizaci-doprava, úvazky, kůly, hnojivo, zálivka, borka), vhodné položkově rozepsat |  |  |  |  |  |  |
|  | Název položky |  |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Celkem Kč |
|  | Doprava |  |  |  |  |  |  |
|  | Úvazky |  |  |  |  |  |  |
|  | Kůly tl. 8-10 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Borka-mocnost 10 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Zálivka (50 l/strom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Hnojivo (Silvamix) - 4ks/strom |  |  |  |  |  |  |
|  | Slaměná, rákosová, bambusová rohož |  |  |  |  |  |  |
|  | Hloubení jamek stromy |  |  |  |  |  |  |
|  | Hloubení jamek keře |  |  |  |  |  |  |
|  | Drenážní hadice |  |  |  |  |  |  |
|  | Chráničky kmenů |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem s DPH |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem za celé dílo: |  |  |  |  | ……………...………...…..…………. Kč s DPH |  |
|  |  |  |  |  |  | ……………………....….……..…... Kč bez DPH |  |