**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Č. smlouvy zhotovitele:

Č. smlouvy objednatele:

 **Smluvní strany:**

**Objednatel:** statutární město Liberec

 Nám.Dr.E.Beneše 1

 460 59, Liberec 1

 IČ: 00 26 29 78

 Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberce

 Ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou,

 náměstkyní primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní

 prostředí

 Ve věcech technických zastoupené Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí

 odboru ekologie a veřejného prostoru

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel**:

/dále jen zhotovitel/

**II.**

**Předmět, účel a místo plnění**

1. Tato smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, o výběru nabídky zhotovitele, jakožto uchazeče o veřejnou zakázku. Veřejnou zakázkou - předmětem smlouvy se rozumí realizace akce:

„Horní Kopečná - revitalizace plochy“

1. Předmět plnění:
2. Předmětem plnění této smlouvy je obnova malého parku v ul. Horní Kopečná, pozemek p.č. 1282/2 a 1134/2, k.ú. Rochlice u Liberce. Jedná se o regeneraci plochy malého parku mezi ulicemi Horní Kopečná a Na Žižkově v Liberci 6, Rochlice u Liberce.
3. Návrh obnovy zachovává charakter parku, kde dojde k obnově cestní sítě, obnově a navýšení vstupů do parku, vybavení plochy herními zařízeními pro menší děti a doplnění mobiliáře. Herní prvky typu pískoviště, pružinové houpadlo, skluzavka, překlápěcí houpačka, trojhrazda a kreslící tabule jsou již objednatelem zakoupeny, proto dojde ze strany zhotovitele pouze k jejich osazení. Herní plochu pro malé děti bude oddělovat od ostatní části nízký plůtek. Nově bude osazena cedule s provozním řádem.
4. Centrální část s travnatým povrchem, která bude sloužit míčovým hrám, bude doplněna o sloupky pro napnutí sítě a dvě fotbalové branky. Poslední část pod stávajícími vzrostlými stromy bude vybavena pouze lavičkami a bude sloužit jako oddychová zóna. Některé lavičky (v počtu 4 ks) budou repasovány a jedna bude přesunuta. Nové lavičky (v počtu 5 ks) jsou již objednatelem zakoupeny a budou na místo určení zhotovitelem pouze instalovány. Také odpadkové koše v počtu 2 ks jsou objednatelem již zakoupeny a proto se bude jednat pouze o jejich osazení.
5. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je regenerace plochy parku Horní Kopečná, dle projektové dokumentace PARK HORNÍ KOPEČNÁ ze dne 27.6.2016 (stupeň DPS), zpracovatelem projektu jsou RE: ARCHITEKTI.

**III.**

**Termín plnění**

1. **Zahájení díla:** neprodleně po oboustranném podpisu této smlouvy
2. **Dokončení a předání díla:** do čtyř týdnů od podpisu smlouvy (termín je maximální a nepřekročitelný)
3. Při stanovení a plnění termínů bude brán zřetel na vliv klimatických podmínek při plnění díla.
4. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do pěti (5) kalendářních dnů od písemné výzvy

 objednatele, a nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od převzetí staveniště zahájit

 plnění této smlouvy.

 5. Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků

 objednateli.

1. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty

uvedené v této smlouvě.

 **IV.**

**Cena za dílo**

1. Cena za dílo je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, na základě

 výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a nabídky zhotovitele ze

 dne ……….. a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH |  **Kč** |
| Daň z přidané hodnoty 21% |  **Kč** |
| **Cena celkem vč. DPH** |  **Kč** |

2. Dohodnutá cena za dílo je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady nutné

 k řádnému, kvalitnímu a úplnému provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během

 provádění díla.

3. Podkladem pro stanovení ceny je oceněný výkaz výměr, který je nedílnou součástí

 smlouvy o dílo (příloha č.2). Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do

 data ukončení díla.

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného

 výkazu výměr v případě snížení rozsahu prací a dodávek.

1. Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

**V.**

**Platební podmínky**

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě konečné faktury po dokončení a protokolárním

 předání díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní od

 jejího prokazatelného doručení objednateli, kde přílohou bude odsouhlasený předávací

 protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

1. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.,

v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

**VI.**

**Záruky**

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo smluvní záruku v délce 24 měsíců od jeho dokončení a protokolárního předání objednateli.
2. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
3. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé klimatickými excesy, živelnými událostmi, případně zásahem cizí osoby.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit v záruční době zjištěné reklamované vady, přičemž je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad do pěti dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (e-mailem, poštou, faxem). Termín pro odstranění vad je 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady nebo klimatické podmínky dohodnuta lhůta delší. Pokud zhotovitel neodstraní vady v uvedené lhůtě, je objednatel dále oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vzniklé a vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne přijetí písemné výzvy.
5. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
6. Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu

 ihned, jakmile je zjistí.

**VII**

**Sankce**

1. V případě nesplnění termínů stanovených touto smlouvou o dílo se sjednávají následující

 smluvní pokuty:

1. při nesplnění jakéhokoli konkrétně stanoveného termínu plnění, např. dokončení díla, předání díla objednateli, odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu, nastoupení k projednání reklamační vady, odstranění vady v záruční lhůtě a další, se sjednává smluvní pokuta ve výši **2 000,- Kč za každý den prodlení** (objednatel zohlední klimatické podmínky, tato skutečnost bude potvrzena ve stavebním deníku).
2. při nezaplacení faktury doručené objednateli v termínu splatnosti může zhotovitel požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

2. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů, které jsou

 navrženy v projektové dokumentaci (viz čl. č. II, bod č. 3 této smlouvy) má objednatel právo

 účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2 000,-** Kč za každý jednotlivý případ.

3. Sjednané smluvní pokuty nemají vliv na právo smluvních stran uplatnit nárok na celou

 náhradu škody vzniklou neplněním podmínek této smlouvy.

**VIII.**

**Součinnost zhotovitele**

1. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně a včas, aby mohl předat dílo podle podmínek této smlouvy a platných předpisů a v dohodnutém termínu.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla.
3. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
4. Objednatel požaduje pro plnění této smlouvy pojistné krytí odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetí osobě min. ve výši 2 000 000 Kč, přičemž toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
6. Výkon technického dozoru investora nesmí provádět zhotovitel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
7. Zhotovitel musí dodržet podmínky vyjádření ČEZ Distribuce ze dne 7.9.2016 a před realizací stavby zažádat o vytyčení stávajícího podzemního kabelového vedení.

**IX.**

**Součinnost objednatele**

 1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k provádění

 prací. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby

 neomezily průběh prací zhotovitele v kvalitě a termínu.

 2. Neplnění součinnosti objednatele má za následek posun termínů plnění dohodnutých

 prací.

**X.**

**Předání a převzetí díla**

1. Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.

2.Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.

3. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4. Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu.

5. Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.

6. Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.

**XI.**

**Subdodavatelé**

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů,

 uvedených v **seznamu předpokládaných subdodavatelů** podílejících se na plnění

 předmětu této smlouvy a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z

 kvalifikačních předpokladů. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

 V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto

 prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální

 písemný seznam všech svých subdodavatelů.

3. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i

realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele a v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.

**XII.**

**Platnost smlouvy**

1. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců

 obou smluvních stran.

2. Ukončení platnosti této smlouvy je možné:

* 1. dohodou obou smluvních stran,
	2. odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou.

 Za podstatné porušení této smlouvy obě strany považují:

1. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla o více jak 10 dní
2. prodlení objednatele s úhradou faktur delší než 90 dní
3. nedodržení kvalitativních a kvantitativních parametrů díla, které byly specifikovány v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

3. Nutnou podmínkou pro uplatnění odstoupení od smlouvy je prokazatelné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy**.**

**XIII. Doložky**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zve-řejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňo-vání těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účin-ností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu

 § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**XIV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky,

 podepsanými oprávněnými zástupci ve věcech smluvních. V případě, že dojde ke změnám

 v záhlaví této smlouvy (čl.I.), je zhotovitel nebo objednatel povinen nejpozději do 30-tidnů

 o těchto změnách informovat druhou stranu.

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a bez nátlaku.

5. Zhotovitel a objednatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly

 svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a

 nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

Příloha č. 1: projektová dokumentace

Příloha č. 2: oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3: seznam subdodavatelů

V Liberci dne ……………… V Liberci dne………………

………………………………………. …………………………………….

 Za zhotovitele Za objednatele

 Ing. Karolína Hrbková

 náměstkyně primátora