SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: ……………...

číslo zhotovitele: ……………..

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 an. občanského zákoníku

Čl. I

Smluvní strany

Zhotovitel:	……………………

zapsané v obchodním rejstříku ………………………………………….

sídlo: …………………

IČO: …………….., DIČ: …………………….

bankovní spojení: …………………, č. ú.: ………………………

zastoupen: ……………………………………………

ve věcech technických oprávněn k jednání: …………………………………

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel:	Statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

IČO: 00262978, DIČ: CZ00262978

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 4096142/0800

zastoupené:  Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních: Tomášem Kyselou, náměstkem primátora

ve věcech technických: Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy

veřejného majetku

tel: 485 243 874, fax: 485 243 499

(dále jen „Objednatel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Čl. II

Vymezení předmětu plnění včetně souvisejících činností

- Předmětem této smlouvy je provádění nestavební údržby majetku města Liberce a to zejména ploch veřejných prostranství ve vlastnictví statutárního města Liberec (mimo městského obvodu Vratislavice nad Nisou), zejména:

- Úklid komunálního odpadu, suti a různých forem znečištění z ploch veřejných prostranství

- Nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí včetně mobiliáře

- Drobné řezy na keřích zasahující do profilů komunikací apod.

- Čištění u kontejnerových stání

- Likvidaci nepovolených reklam z veřejných prostranství

- Drobné úpravy a likvidace travních porostů ve styku s komunikacemi a případně prorůstající do komunikací

- Drobné montážní práce (doplnění spojovacího materiálu) na mobiliáři a zařízení města umístěného na veřejných prostranstvích

- Zhotovitel se zavazuje provádět v souladu s podmínkami uvedenými dále v této smlouvě dle aktuálních potřeb objednatele na základě jeho zadání, které vychází ze seznamu prací na výběr zadání k realizaci nebo z dílčího zadání, jejichž vzory tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. (dále jen „Dílo“ nebo „Předmět plnění“).

- Objednatel se zavazuje za Dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně sjednanou cenu, jak je stanoveno dále v této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle této smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací Díla, které jsou zahrnuty do celkové ceny Díla. Zejména, nikoliv však výlučně, je Zhotovitel povinen:

    - zajistit příslušné povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací;

    - zajistit případné přípojky vody, elektro;

    - zajistit potřebná výkopová povolení;

    - zajistit případné pronájmy pozemků;

    - projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch, a uhradit vyměřené poplatky a nájemné;

    - vypracovat a projednat návrh dočasných dopravních opatření a zajistit povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atp.);

    - zajistit dopravní značení k dopravním omezením, tyto udržovat, přemisťovat, a to do doby předání celkově dokončeného díla Objednateli a odstranit případné vady a nedodělky;

    - koordinovat postup prací a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a zajistit nepřetržitý přístup a příjezd k nemovitostem v lokalitě dotčené stavbou Díla a zajistit nepřetržitý přístup všech záchranných integrovaných složek;

    - zajistit případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.), v rámci pojištění Zhotovitele Díla. Za tímto účelem má Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu s ………………… - č. ……………………………….

    - zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně;

    - zajistit odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku a uhradit poplatky za uskladnění;

    - zajistit likvidaci odpadů a zeminy;

    - zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;

    - předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním Díla, provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení;

    - provést celkový úklid dotčeného okolí

    - odstranit příp. závady a provést bezplatně záručního servisu během záruční lhůty.

Čl. III

Kvalitativní parametry

- Veškeré použité materiály musí být Zhotovitelem použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není Objednatelem požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace Díla bude klást Zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. Zhotovitel při realizaci Díla dodrží rovněž resortní systém řízení jakosti  - Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 321/08–910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008 a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 653/07–910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 s účinností od 1.9.2007. Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují na ČSN. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti.

- Zhotovitel je povinen vést při provádění Díla u staveb pracovní deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se realizace provádění Díla.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat, respektovat nebo splnit:

- obecné podmínky dané povoleními k realizaci díla, v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace díla nebo vyvolané zhotovitelem musí být změny dopředu odsouhlasené objednatelem;

- všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem;

- všechny další podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy.

- Všechny podmínky dané zadávací dokumentací veřejné zakázky

- Smluvní strany ustanovují tyto osoby jako své zástupce pro jednání v rámci plnění Díla:

- stavbyvedoucí zhotovitele: ……….., e-mail: …………., tel.: …………, přípravář zhotovitele: …….., e-mail: ………,  tel.: …….;

- zástupce objednatele: Bc. Novotný David, e-mail: novotny.david@magistrat.liberec.cz, tel.: 602 482 319.

Čl. IV

Podklady

- Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- tato smlouva o dílo;

- oceněný výkaz výměr, obsažený v příloze č. 1 této smlouvy;

- vzor Seznamu prací pro výběr zadání k realizaci, popř. „Dílčí zadání“ obsažený v příloze č. 2 této smlouvy;

- zadávací dokumentace a cenová nabídka;

- systém sledování GPS na montážním vozidle zhotovitele, kterým bude realizovat předmět plnění a to s přístupovými právy nahlížení a tvorbu tiskových sestav o provedených jízdách (v  minimálním rozlišení času provedených jízd a počtu ujetých kilometrů a pohybu vozidla na přehledové mapě města Liberce pro pracovníky odboru správy veřejného majetku a odboru ekologie a veřejné zeleně) v termínu dle článku VI. této smlouvy;

- elektronická karta umožňující registraci zahájení a ukončení prací pracovníků zhotovitele v každém pracovním dni;

- Čl. V

- Místo plnění díla

Místem plnění Díla je území statutárního města Liberec (mimo městského obvodu Vratislavice nad Nisou).

- Čl. VI

- Termín a lhůty plnění, způsob předání a převzetí díla

- Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude zahájeno neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy – předpokládaným termínem zahájení Díla je září 2016. Poskytování služeb bude ukončeno ke dni 15.12. 2016.

- Realizace dílčích částí Díla bude zadávána na základě aktuálních potřeb Objednatele a dále v souvislosti s řešením havarijních stavů. Aktuální potřeby Objednatele budou vycházet ze seznamu prací pro výběr zadání k realizaci nebo z dílčích zadání, které budou jednou týdně předávány Zhotoviteli.

- Termín provedení dílčího zadání bude maximálně do 20 kalendářních dnů od data předání tohoto dílčího zadání Zhotoviteli.

- Dílo, resp. jeho dílčí části budou předávány měsíčně na základě písemného zjišťovacího protokolu provedených prací nejdéle do 5. kalendářního dne následujícího měsíce po provedení takové dílčí části a/nebo Díla. Nejdéle do 10 pracovních dnů od výzvy Zhotovitele je Objednatel povinen dostavit se k protokolárnímu převzetí Díla. Konkrétní termín předání a převzetí dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran. Součástí písemného předávacího protokolu bude fotodokumentace s rozsahem a kvalitou provedeného díla vč. kopie záznamů v pracovním deníku.

- Zhotovitel je povinen Dílo dokončit v termínu uvedeném v tomto článku smlouvy. Prodloužení lhůty plnění může Zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění Díla je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

  - neplnění závazků ze smlouvy na straně Objednatele;

  - pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku Zhotovitelem);

  - v důsledku zásahu vyšší moci.

6.6	Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace související s plněním této smlouvy členům Zastupitelstva města Liberec a členům kontrolního výboru zastupitelstva města.

Čl. VII

Cena za Dílo

- Celková cena za Dílo je dohodnuta jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla a je cenou maximální, nepřekročitelnou. Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně.

| Cena za Dílo bez DPH | …………,- Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | ………….,- Kč |
| Celková cena Díla vč. DPH | ………….,- Kč |

- Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.

- Dohodnutá cena dále zahrnuje náklady na případné zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti uvedené v této smlouvě, náklady na zajištění veškerých vyjádření a vytyčení inženýrských sítí potřebných k provedení díla, včetně zajištění uzavírek komunikací a stanovení objízdných tras a označení pracoviště dopravním značením, bude-li to vyžadovat konkrétní situace při plnění Díla a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci Díla. Veškeré související náklady Zhotovitel zahrnul do ceny příslušných prací.

- Dohodnutá cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

- Dohodnutá cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla.

- Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených Objednavatelem.

Čl. VIII

Platební podmínky

- Cena za Dílo bude fakturována měsíčně, na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur – daňových dokladů, se splatností 30 dnů od jejich doručení objednateli.

- Podkladem pro vystavení faktury - daňového dokladu bude soupis skutečně provedených prací (dílčí zjišťovací, popř. předávací protokoly) za fakturované období, který musí být potvrzený příslušným zástupcem Objednatele a který bude nedílnou součástí této faktury – daňového dokladu.

Čl. IX

Záruky a sankce

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout následující záruky na práce prováděné v délce 24 měsíců.

- Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí dílčí části Díla, přičemž záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému je určeno.

- V případě nedodržení termínu dokončení celého Díla nebo jeho dílčí části bez omezení její celkové výše dle předaného požadavku nebo zadání zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý jednotlivý případ dle předaného požadavku nebo zadání v deníku prací a započatý den prodlení.

- Vady zjištěné při předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem Objednatele dohodnuta lhůta delší.

- O prohlídce bude sepsán zápis o předání a převzetí, ve kterém bude soupis ohlášených vad zjištěných při prohlídce.

- V případě prodlení s dohodnutým termínem z předávacího protokolu na odstranění vad nebo nedodělků zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den.

- Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady Díla v záruce (dopisem, faxem, elektronickou poštou) Zhotoviteli.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od oznámení nastoupit na odstranění těchto vad a odstranit je nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem Objednatele dohodnuta lhůta delší.

- V případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den.

- V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a započatý den.

- V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

- Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo Objednatele na náhradu škody.

- Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednavateli.

- Záruka se nevztahuje na škody vzniklé živelnými událostmi či cizím zaviněním a vandalismem.

- Při nezaplacení vystavené faktury v termínu splatnosti se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,025 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou Objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.

- Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady spojené s odstraněním vad Díla, včetně nákladů spojených s pořízením znaleckých posudků.

- Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné.

Čl. X

Odpovědnost za škody a pojištění

10.1.	Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla Objednavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace Díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do Díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny Díla. Číslo pojistné smlouvy ……….. uzavřená s ……………….. s limitem pojistného krytí nejméně 10 mil. Kč.

Čl. XI

Platnost smlouvy

- Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

- Smlouvu lze předčasně ukončit:

  - dohodou smluvních stran;

  - odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou.

- Za podstatné porušení této smlouvy obě strany považují:

- prodlení Zhotovitele s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu o více jak 30 dní;

- prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 30 dní;

- případy, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

- Nutnou podmínkou pro odstoupení od smlouvy je prokazatelné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

Čl. XII

Závěrečná ustanovení

- Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních. V případě, že dojde ke změnám v záhlaví této smlouvy (čl. I), je Zhotovitel a/nebo Objednatel povinen nejpozději do 30-ti dnů o těchto změnách informovat druhou stranu a předat nový výpis z obchodního rejstříku.

- Případné změny v zastoupení budou uvedeny taktéž v dodatku ke smlouvě, ale účinné jsou již písemným obeznámením s nimi druhou stranou.

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž po 2 výtiscích obdrží každá ze smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a bez nátlaku.

- Zhotovitel a objednatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

- Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. …../2016 ze dne ……. 2016.

- Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

- Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohy:

  - Oceněný výkaz výměr

  - Vzor „Seznam prací pro výběr zadání k realizaci“ a „Dílčí zadání“

| V Liberci, dne: …………………… | V Liberci, dne: …………………… |
| --- | --- |
| za objednatele: …………………….. | za zhotovitele: ……………………. |
| Tomáš Kysela | ………………………… ………………… |

Náměstek pro technickou správu majetku města