Smlouva o dílo ev. č. ……………...........

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel:	statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

/dále jen zhotovitel/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo a místo plnění

- Dílem se dle této smlouvy rozumí revitalizace parku Pod Sadem míru a U Domoviny, vymezeného pozemky p.č. 1233/1, 1234, 1235/1, 1235/2, 1236, 1241/1 k.ú. Rochlice u Liberce a pozemky p.č. 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3747 k.ú. Liberec.

- Předmětem plnění je zejména celková úprava plochy veřejně přístupného parku. Specifikace díla je následující:

a)V rámci revitalizace parku bude provedeno kácení a redukce podrůstajících, odumírajících, či jinak neperspektivních stromů. Budou též provedeny výchovné, zdravotní a bezpečnostní řezy, lokální redukce z důvodu stabilizace, lokální redukce směrem k překážce a bezpečnostní dynamické vazby dle souhrnné tabulky v projektové dokumentaci. Práce budou probíhat s ohledem na ponechané jedince i jejich části, nesmí dojít k poranění ponechaných částí kmenů a větví a to včetně narušení jejich krycích pletiv. Dle tabulky dendrometrických hodnot v projektové dokumentaci budou provedeny pozitivní probírky náletového podrostu, likvidace a redukce náletu, zapěstování perspektivních náletů, v jednotlivých porostních skupinách. Dále bude v dílčích porostních skupinách provedena chemická a mechanická likvidace a odstranění porostu včetně kořenů.

b) Před zahájením výsadeb stromů je nutné vytyčit jejich skutečné pozice s ohledem na limity stávajících dřeviny. Podle tvaru a růstových charakteristik budou vysazovány listnaté stromy kmenného tvaru s víceletou korunou a terminálním výhonem. Výška kmene bude min. 180cm a obvod kmene je uveden v tabulce v projektové dokumentaci. Listnaté stromy budou dodány pouze se zemními baly. Stromy musí mít rovný kmen, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu, víceletou korunu s jedním terminálním výhonem a nejméně se čtyřmi vedlejšími výhony, zemní baly musí být pevné a dobře prokořeněné, úměrné velikosti rostliny, bez chorob, škůdců a jimi způsobených poškození a zdravými kořeny. Ve výsadbových jamkách bude prováděna 50% výměna zeminy a bude aplikován půdní kondicionér. Při výsadbě bude ke kořenovému balu aplikováno pomalurozpustné přírodní minerální tabletové hnojivo. Ukotvení a vyvázání stromů bude provedeno konstrukcí z 3 dřevěných kůlů s kokosovým úvazkem, u keřových tvarů stromů 1 kůlem. Ochrana kmene proti mrazu a korní sluneční spále bude zajištěna rákosovou bandáží a doplňkovou PE chráničkou proti okusu zvěří. Kořenová mísa bude nastlána proti zaplevelení drcenou borkou / štěpkou z asanačních prací. Po výsadbě bude proveden výchovný řez. Během výsadeb bude zajištěna vydatná zálivka, jednorázově min. 50 lt/ks. Budou vysazovány keře s délkou výhonu a kořenovým systémem odpovídajícím danému kultivaru, rostliny musí být nejméně jednou přesazené s třemi až pěti výhony, šířka musí být v souladu s výškou a typickým růstem, zemní baly pevné a dobře prokořeněné, úměrné velikosti rostliny. Musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození a zdravými kořeny. Keře budou v terénu vysazovány ve svahu až do 1:1, do černého úhoru, plocha pro výsadbu bude chemicky a mechanicky odplevelena a zkultivována. V jamkách bude vzhledem k nedostatečné kvalitě zeminy na stanovišti provedena 50% výměna zeminy. Každá rostlina bude přihnojena hnojivými tabletami. Vysazovány budou pouze kvalitní vzrostlé rostliny kontejnerované nebo balové. Velikost sadebního materiálu dle výkazu výměr (příloha č. 1). Po výsadbě bude provedena důkladná zálivka, minimálně 10lt/ks jednorázově a povýsadbový řez. Keřové výsadby budou dále namulčovány vrstvou borky / štěpky pro zajištění vláhy a bezplevelného stavu. Ochrana proti okusu zvěří, bude realizována repelentním nátěrem. Odrostky budou vysazovány mimo koruny stávajících dřevin kotlíkově nebo individuálně do vícedruhových skupin dle projektové dokumentace ve sponu 2x2 m, v části U Domoviny ve sponu 3x3 m. Respektovány a zachovány budou stávající perspektivní náletové nárosty i ostatní vzrostlé dřeviny. Všechny listnaté odrostky budou kotveny 1 svislým kůlem, opatřeny speciální PVC chráničkou proti okusu a vytloukání zvěří. Jehličnaté odrostky budou proti okusu a vytloukání zvěří chráněny repelentním nátěrem a při výsadbě kotveny prostřednictvím dvou svislých kůlů. Při výsadbě vzhledem k nekvalitnímu podloží, bude v jamkách realizována 50% výměna půdy a aplikován půdní kondicionér a pomalurozpustné tabletové hnojivo. Odrostky budou mít závlahovou misku zamulčovanou drcenou štěpkou, a v rámci přípravných zemních prací a terénních úprav bude odstraněn stávající drn v místě výsadeb, upravená ploška a nakopané hrázky tak, aby vláha neodtékala od rostlin po svahu. Po výsadbě bude provedena důkladná zálivka, jednorázově min.30lt/ks. Před založením trávníku bude provedeno odstranění stávajících biotických zbytků a odpadů, dále bude provedena mechanická a chemická příprava plochy, terénní úpravy, zapracování případného pomístného stávajícího travního drnu, obdělání rotavátorováním, frézováním, hrabáním a plošná úprava terénu. Trávník bude založen - obnoven výsevem a zapravením se zaválcováním na ploše v severní části území po likvidaci náletů pod elektrovodem. Po založení bude na ploše provedeno plošné přihnojení plným trávníkovým hnojivem a ošetření s dosetím. Součástí založení je i první seč trávníku. Zhotovitel předloží před realizací k odsouhlasení skutečně použitou travní směs.

c) Pro zdárný růst a vývoj založených zelených ploch bude prováděna 3 letá dokončovací a rozvojová pěstební péče, během které bude prováděn výchovný a opravný řez vysazených dřevin, opravy kotvení stromů a odrostků, udržování kořenové mísy v bezplevelném stavu, odplevelování keřových skupin, řez a pletí keřů, ochrana proti okusu zvěří. Dosévání a kosení trávníků, hnízdové odstraňování plevelných rostlin dle výkazů výměr.

- Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace: Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně – I. etapa Lokalita pod Sadem míru a U Domoviny zpracovanou Ing. Ivanem Markem, číslo zakázky 05/08/2016, která tvoří přílohu č.2 této smlouvy a výkazu výměr.

- Místo plnění: pozemky p.č. 1233/1, 1234, 1235/1, 1235/2, 1236, 1241/1 k.ú. Rochlice u Liberce a pozemky p.č. 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3747 k.ú. Liberec.

IV. Cena za dílo

- Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši ………….. Kč, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně – I. etapa Lokalita Pod Sadem míru a U Domoviny Liberec“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cena díla činí:

cena celkem bez DPH				… Kč

DPH							… Kč

cena celkem s DPH				            … Kč

- Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

- Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

- Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

# V. Doba provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy, resp. jeho jednotlivé části zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli v následujících termínech:

- Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.a) do 10. 12. 2017

- Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.b)  do 30.5.2018

- Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.c)  do 30.11.2021.

2. Za okamžik splnění (provedení díla), resp. jeho jednotlivých částí se považuje den protokolárního předání každé části dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.

3. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele, o jeho předání ě bude sepsán protokol.

4. Zhotovitel je povinen dílo, resp. jeho jednotlivé části dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

• neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

• pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

• v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

VI. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla (dílčích částí) provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.

2.  Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.

3.  O předání a převzetí díla nebo jeho části pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (části) (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4.  Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu.

5.  Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.

6.  Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.

VII. Platební podmínky

- Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě dílčích faktur ve výši odpovídající hodnotě dílčího plnění, vystavených zhotovitelem po předání dílčích částí díla bez vad a nedodělků, se splatností 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.

- Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VIII. Sankce

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dokončení díla, resp. jeho jednotlivých částí stanovené  v čl. V odst.1 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XI., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

- V případě, že zhotovitel nepředá dílo, resp. jeho jednotlivé části ani v dodatečné 15 denní lhůtě po dílčím termínu stanoveném v čl. V odst.1 této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

- V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací,použitého materiálu a sadebního materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ.

- V případě porušení kterékoli jiné povinnosti stanovené touto smlouvou uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2500 Kč.

- V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VII. odst. 1., je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

IX. Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.

- Zhotovitel musí dodržet podmínky uvedené v rozhodnutí č.j. KULK 80669/2016 OPŽP 1153/2016, který tvoří jako příloha č.4 nedílnou součást této smlouvy.

- Zhotovitel musí dodržovat podmínky uvedené v souhrnném vyjádření odboru životního prostředí č.j. MML/ZP/Piv/180274/16-SZ 180274/16/2, který tvoří jako příloha č.3 nedílnou součást této smlouvy.

- Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

- Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

- Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.

- Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

- Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s objednatelem), tiskový podklad pro výrobu plakátu předá objednatel zhotoviteli.

- Zhotovitel je povinen předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu.

X. Spolupůsobení objednatele

- Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

- Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

XI. Záruky na dílo

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

- Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na materiál a práce po dobu 36 měsíců a na sadební materiál po dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání jednotlivých dílčích plnění díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.

- Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

- Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou).

- Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

- Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

- Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

XII. Poddodavatelé

- Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

- V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.

- Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

- Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

- Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).

XIII.

Doložky

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

- Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

- Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

- Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

- Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

- Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Liberec č. 923/2017 ze dne 12.9.2017

V Liberci dne……………………….		V Liberci dne……………………..

Ing. Karolína Hrbková

náměstkyně primátora

……………………………………..             	 ……………………………………

Za objednatele				  	Za zhotovitele

Přílohy:

- Výkaz výměr – rozpočet

- Projektová dokumentace – technická zpráva

- Závazné stanovisko odboru životního prostředí

- Rozhodnutí krajského úřadu

Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně – I. etapa

Lokalita Pod Sadem Míru a U Domoviny

Liberec

Operační program Životní prostředí

# Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Identifikační údaje Název akce: Investor: Projektant sadových úprav: Stupeň dokumentace: Datum: Obsah dokumentace: Zahradní architektura Ing.Ivan Marek

## 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

# Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 01 Liberec

Zahradní architektura Ing. Ivan Marek

Martinov 279

Kostelec nad Labem 277 13

Ing.Ivan Marek

Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt – krajinářská architektura,

ČKA 03 696

Bc. Nina Jakušová, DiS. Bc. Jakub Marek DPS

srpen/2016

Textová část: Technická zpráva

Tabulková část

Fotodokumentace

Výkaz výměr

Rozpočet

Grafická část:

SITUACE – Dendrologický průzkum, návrh pěstebních opatření 1:500

SITUACE – Návrh vegetačních úprav 1:500 SITUACE – Detail keřových skupin 1:150 ORTOFOTOMAPA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Aktuální ortofotomapa –  vlivem přirozené sukcese a dlouhodobého omezeného využívání plochy rozsáhlé zabuřenění invazními netvárnými porosty

Ortofotomapa 50tá léta, řešené plochy s převažujícím travním porostem a ostrůvkovitou stromovou zelení

KATASTRÁLNÍ MAPA SE ZÁKRESEM LOKALITY

# k.ú.Rochlice – Pod Sadem míru

# k. ú Liberec – U Domoviny

# ÚZEMNÍ PLÁN – REALIZACE OPATŘENÍ JE V SOULADU

Ostatní limity a východiska

# Inženýrské sítě

V řešeném území  procházejí inženýrské sítě, které jsou součástí Situace, pozice výsadeb jim bude přizpůsobena, aby nebyly v konfliktu.

# Lokalizace

Území není maloplošným chráněným územím přírodní památka nebo rezervace); není zde vyhlášena ptačí oblast a evropsky významná oblast. Záměr se nedotkne přechodně chráněné plochy; není zde vyhlášen žádný památný strom.

Plocha není zahrnuta do systému prvků ÚSES

# Zvláště chráněné druhy

Nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha.

## Údaje o dosavadním využití pozemků, na kterých má být projekt realizován

Řešená plocha se nachází v centru města Liberec na pozemcích v majetku statutárního města Liberec. Plocha je ulicí Pod Sadem míru rozdělena na dvě charakterově odlišné území. Jižní část od komunikace je ve výrazně se svažujícím terénu směrem k vodoteči a horkovodu. Jedná se o neudržovaný zanedbaný porost se starší stromovou vegetací a mladšími náletovými podrosty. Četná je přítomnost černých skládek abiotických i biotických odpadů. Komunikační zpřístupnění plochy je pouze ve formě spontánně vyšlapaných pěšin v místech kde toto členitý reliéf umožnil. I přes velkou nepřehlednost a zanedbanost území je v této lokalitě, zejména díky přítomnosti vodoteče, skryt velký potenciál k přeměně na příjemný rekreační a relaxační prostor.

Severní část za komunikací Pod Sadem míru je taktéž svažitá, v horní části však přechází v relativně rovinatý travnatý prostor, který slouží pro hry dětí. Zeleň je zde tvořena mladšími náletovými skupinami a trávníkem, neboť musí být s ohledem na přítomnost nadzemního elektrického vedení udržována dle předpisů o ochranných pásmech VN. V severní části je řešená plocha uzavřena méně frekventovanou komunikací U Domoviny.

Na západní straně za komunikací U Černého dolu přechází zeleň v souběžně řešenou úpravu Lesoparku Pod Teplárnou, která bude mít charakter tzv. „Industrial“ parku v těsné návaznosti na objekt teplárny a spalovny.

# Popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací

Projekt řeší obnovu a revitalizaci cenné přírodní parkové plochy v intravilánu města Liberec. Realizací záměru dojde k zásadní stabilizaci, dlouhodobé prosperitě, zpřístupnění a zvýšení biodiverzity porostu, doplněny budou výhradně domácí druhy dřevin. V další etapě dojde i k rozsáhlé rekultivaci starých zátěží - skládek stavební sutě i komunálních odpadů a k revitalizaci vodního toku, uzemím protékajícího.

Plochy zahrnuté do těchto následujících etap jsou z návrhu pěstebních opatření i vegetačních úprav dočasně vyňaty.

Opatření bude realizováno uvnitř zastavěného území města, viz přiložené mapy.

Původní komplexní projektová dokumentace pro tuto lokalitu je zpracována komplexně, kromě řešení stabilizace a obnovy vegetační složky parkových ploch, řeší další etapy PD - zpřístupnění plochy prostřednictvím přírodních pěšin, doplnění jednoduchého mobiliáře a přírodního hřiště pro děti v ploše stávajícího nevyužívaného fotbalového hřiště. Tyto prvky, které nejsou předmětem této části PD a podpory příslušného dotačního titulu, nejsou součástí rozpočtových částí dokumentace a jejich případné budoucí umístění je v situacích pouze schematicky znázorněno. Tyto prvky budou realizovány v případných následujících etapách z rozpočtu města.

Jedná se o dvě dílčí lokality s odlišným charakterem a využíváním, přestože rozhodující řešené pozemky jsou v evidenci vedené jako trvalý travní porost.

## Vegetační prvky SZ část plochy

Plocha ohraničená ulicemi U Domoviny a Pod Sadem míru – tj SZ část řešeného území je dosud cca z poloviny tvořená původním svažitým lučním travním porostem, přecházejícím v západní, strmější části v netvárný náletový smíšený sukcesní náletový listnatý porost, tvořený mladšími pionýrskými dřevinami s převahou břízy, střemchy, osiky a javoru mléče a jen ojediněle žádoucími cílovými dřevinami - duby. – viz tabulka dendrometrických hodnot. Tyto rychle rostoucí dřeviny osídlují původní cennou travnatou plochu.

Stejně tak podél hraniční ulice U Černého dolu je travní porost potlačen invazními nálety javorů, topolů a střemchy. Tyto náletové porosty pokračují i na přilehlých neřešených soukromých pozemcích. Nejedná se o lesní pozemky, a proto zde dosud nebyly realizovány ani nezbytné pozitivní uvolňovací probírky, ani redukce nežádoucí invaze do travnatých částí.

Náletové porosty i okraje travnatých ploch jsou významně zatíženy divokými skládkami stavební suti i komunálního odpadu.

Centrální pozůstatek travnaté plochy je extenzivně udržován kosením, vlivem vrůstajících náletů ale dochází k ruderalizaci a degradaci.  Uprostřed plochy se nachází původní zpevněné hřiště na kopanou.

## Vegetační prvky JV část plochy

Druhá svažitá plocha mezi ulicí Pod Sadem míru a sídlištěm Majakovského – JV část řešeného území je limitována údolnicí, jíž protéká lokální vodoteč – její revitalizace s odstraněním odpadů bude řešena samostatnou PD.

Svahy k údolnici jsou částečně zarostlé nekvalitním stromovým patrem – pozůstatkem původního rekreačního lesoparku jsou vzrostlé soliterní břízy, duby a javory, které se ale ztrácejí v masivních náletech pionýrských dřevin. Část původních vzrostlých dřevin je již ve zhoršeném zdravotním stavu, mladý podrůstající porost je netvárný a neperspektivní, s konkurenčními růstovými deformacemi. Dílčí plochy jsou zcela rozvráceny po pádu odumřelých dřevin a jejich nahodilé individuální likvidaci. Plocha je velice obtížně přístupná a v současné podobě neumožňuje jakékoliv rekreační využití, ani vzhledem k druhové a prostorové skladbě porostu nemá bez poměrně značného pěstebního zásahu odpovídající perspektivu, stabilitu a provozní bezpečnost.

Tento svažitý porost pod sídlištěm má jen omezeně – na cca 10% plochy přirozený charakter lesa s žádoucím bylinným patrem, který bude vhodnými pěstebními opatřením podpořen. V zamokřené údolnici rozsáhlý porost vlhkomilných a ruderálních bylin, žádoucí budou zachovány a podpořeny – viz Biologické hodnocení lokality.  V okrajové S partii v blízkosti teplovodu výskyt nežádoucí invazní plevelné rostliny křídlatky a netýkavky – Reynoutria japonica, Impatiens glandulifera Royle, která musí být zlikvidována dle ověřené kombinované metodiky (chemická a mechanická likvidace).

Protější svah údolnice je pak porostlý pouze pionýrskými náletovými a vlhkomilnými jedinci topolu, olše a osiky, podél přiléhajícího stavebního objektu pak náletovými javory. V této části se jedná o území celoplošně zásadně degradované dřívější stavební činností, čemuž odpovídá i plevelný ruderální i dřevitý podrost (kopřiva, třtina, bezinka, jíva ad.)

Plocha sloužila zřejmě v minulosti jako skládka stavebního odpadu a nebyla dosud rekultivována. Celoplošný výskyt stavební sutě, zbytků panelů, betonových prefabrikátů i komunálního a bioodpadu – tato plocha je z pěstebního zásahu vyňata a bude řešena následně po technické rekultivaci.

V celé ploše je i mnoho pozůstatků po předchozí nahodilé těžbě a po škodách vichřicí – padlé stromy a vývraty, pařezy, hromady větví a další bioodpad, částečně žádoucí, jako biotop pro hmyz.

Celým územím napříč prochází ochranné pásmo nadzemního elektrovodu a teplovodu. V jejich ochranných pásmech ve V i Z části území je stávající netvárný nekvalitní porost javorů a topolů, tvořený kořenovými výmladky po opakovaně mechanicky tlumených dřevinách.

Travnaté plochy se nacházejí pouze v severní okrajové rovinaté části. Jedná se o luční travní porost extenzivně udržovaný kosením a v jeho středu umístěné fotbalové hřiště.

Louka s vysokým podílem dvouděložných bylin, ale s ohledem na charakter a způsob využívání je žádoucí tuto zachovat ve stávajících stavu bez nákladné rekonstrukce a pouze obnovit luční trávník v severním okraji

Podrobná charakteristika vegetačních prvků je součástí tabulkové části soliter i porostních skupin dendrologického průzkumu a v Biologickém hodnocení

## Související abiotické prvky

V SZ části uprostřed lučního porostu se nachází stávající fotbalové hřiště a jednotlivé pozůstatky původních technických prvků – betonový sloup VO, ocelové sloupky, dvě nefunkční lavičky a podzemní stavební objekt původního krytu s větracími komíny .

Podél ulice U domoviny je zeleň devastována svévolně parkujícími vozidly obyvatel přilehlých RD, skládkami stavebního odpadu a terénními depresemi.

Cestní síť tvořena spontánně vyšlapanými, pouze sezónně využitelnými pěšinami, je bez funkčního technického krytu, trasování je dle terénních možností.

Veřejné osvětlení funkční, umístěné po obvodu řešeného území.

Limitujícím faktorem je průběh inženýrských sítí – nadzemních i podzemních – viz Situace stávajícího stavu, které budou v navrhovaných vegetačních i ostatních úpravách respektovány.

JV část řešeného území je mnohem víc poškozena přítomností pozůstatků stavební činnosti, skládkami stavebních materiálů, komunálního odpadu i bioodpadu. Tyto materiály jsou přítomné v celé ploše údolnice a přilehlém okraji porostu podél ulice Pod Sadem míru a bude nezbytná rozsáhlá rekultivace tohoto území – mimo tento dotační projekt.

Cestní síť je opět tvořena spontánně vyšlapanými pěšinami, trasování je dle terénních dispozic, hlavní procházková a přístupová trasa vede mimo řešené pozemky.

Vodoteč v údolnici je tvořena mírně meandrujícím přítokem, kumulovaným v jižní části hrází, od které vodoteč pokračuje jako zatrubněná. V ploše se nachází i částečně upravené prameniště, jako boční přítok této.

Plochou prochází nadzemní elektrovod a horkovod, podél jižního okraje plochy, stejně jako u hlavní průchozí cesty, je umístěno nefunkční poškozené veřejné osvětlení. Okrajem řešeného území podél přístupové pěšiny do sídliště probíhá stávající nefunkční zábradlí, které bude v rámci asanačních prací odstraněno a tím porost zpřístupněn.

## Dendrologický průzkum a návrh pěstebních opatření – stabilizace stávajících vegetačních prvků

Základní součástí průzkumných prací byl dendrologický průzkum. Podkladem bylo provedené polohopisné zaměření lokality.

V rámci dendrologického průzkumu byla zeleň rozdělena na soliterní, individuálně hodnocené dřeviny, které byly v prostoru geodeticky zaměřeny. Jedná se o vzrostlé dřeviny situované zejména v blízkosti pěšin či lokalit s výraznějším pohybem osob. Zbývající zeleň byla hodnocena v kategorii Porostních skupin, které obecně charakterizují daný úsek -  typ porostu a detailně navrhují jeho ošetření. Jedná se o extenzivnější zásahy obvykle vedoucí ke stabilizaci zeleně, uvolnění perspektivnějších dřevin a perspektivní výchovné probírce podrostů.

Návrh opatření pro jednotlivé dřeviny a porostní skupiny je podrobně popsán v tabulce dendrometrických hodnot. Jedná se o pouze extenzivní arboristické ošetření zahrnující jednoduchou stabilizaci stromů podél cest a ploch s častějším pohybem osob a výchovné pozitivní a prostorové probírky porostních skupin s cílem prosvětlení, stabilizace, zapěstování a uvolnění perspektivních dřevin i přípravu kotlíků a světlin pro dosadby vhodných cílových dřevin.

### METODIKA INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN

Číslo stromu:

Udává číslo stromu

Taxon

Určuje se rod, druh a pokud lze, i kultivar stromu. Byla použita nomenklatura dle Hurycha.

Obvod a průměr kmene

Obvod kmene je udáván v centimetrech, měřen ve výšce 1,3 m, průměr kmene je pak měřen na řezné ploše.

Plocha koruny

Vypočtená podle změřeného průměru, udávaná v m2

Výška

Udávána v metrech u referenčních stromů k dané ploše měřena výškoměrem. U ostatních stromů odhadovaná.

## Fyziologické stáří

Zařazení do věkových kategorií, např.:

- nové vysazený jedinec, neaklimatizovaný

- mladý aklimatizovaný strom ve fázi dynamického růstu

- dospívající jedinec - dorůstající do velikosti dospělého stromu

- dospělý jedinec - začíná se projevovat stagnace růstu

- starý jedinec - projevuje se ústup koruny

- senescentní jedinec - strom s postupně odumírající primární korunou

Popis stavu stromu

## Fyziologická vitalita

Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se parametry ukazující na jeho životaschopnost - schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit se napadení patogenními organismy. Hlavním hodnoceným parametrem je defoliace koruny, malformace větvení na periferii koruny, vývoj sekundárních výhonů. Principem hodnocení je zachytit dlouhodobý průběh vitality a vyloučit akutní krátkodobé vlivy jako např. jednorázovou defoliaci v důsledku žíru hmyzu).

- Vysoká

- mírné narušená

- zřetelné narušená - stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech

- výrazné snížená - začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny

- zbytková vitalita - větší část koruny odumřelá

- odumřelý strom

## Zdravotní stav

Zhodnocením stavu stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví. Jako narušení se chápe přítomnost růstových defektů (např. tlakových vidlic), zjištěná mechanická poškození (rány, stržená kůra apod.) a napadení patogenními organismy (především dřevokaznými houbami). Do hodnocení se nezařazuje vliv nevhodného ořezu.

- Výborný

- dobrý - defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků

- zhoršený - narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační či sanační zásah

- výrazné zhoršený - souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah; často snižuje perspektivu hodnoceného stromu

- silné narušený - bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva

- havarijní - akutní riziko rozpadu stromu

## Provozní bezpečnost

Provozní bezpečnost je determinovaná především biomechanickou složkou vitality dřevin. Ta udává u odolnost vůči rozlomení, vyvrácení či jiné destrukcí. Sleduje množství, typy a míru defektů či podmínek, které vytvářejí predispozice k tomuto selhání. Zjednodušená stupnice hodnocení 0-3.

- optimální - Stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné zásahy k jejich stabilizaci.

- snížená - Stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty. V případě delší prodlevy zásahu se jejich stav může snadno zhoršit do nižšího stupně.

- silně snížená - Stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah.

- havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah k jejich stabilizaci, příp. kácení.

## Cíl dopadu

Hodnotí intenzitu provozu na stanovišti a možnost ublížení na zdraví nebo poškození majetku v dopadovém prostoru stromu. Nehodnotí provozní bezpečnost stromu, ale pouze stanoviště. Zjednodušená stupnice hodnocení 0-3.

- bez rizika - Extenzívní, málo využívané plochy s nízkým provozem, dostatečně vzdálené od budov a konstrukcí.

- nízká míra rizika - Málo exponované plochy s mírným provozem.

- střední míra rizika - Častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob.

- vysoké riziko - Plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzívním provozem (komunikace, parkoviště), nebo v blízkosti staveb v dopadové zóně stromů.

## Perspektiva stromu

Perspektiva dřeviny na lokalitě je souhrnná hodnota vyjadřující životnost a délku uplatnění stromu z pěstebního hlediska.

Stupeň P - dřeviny alespoň střednědobě perspektivní - Dřeviny se středně až dlouhodobou perspektivou, které nemají zásadní zjevné znaky, jež by zásadně zkrátily jejich setrvání na stanovišti.

Stupeň K - dřeviny se zkrácenou perspektivou (krátkodobé perspektivní) • Dřeviny, které mají výrazné znaky, co značně snižují jejich dlouhodobou perspektivu.

Stupeň N - dřeviny neperspektivní a havarijní - Dřeviny ve špatném zdravotním stavu, nebo i takové, u kterých není účelné vynakládat prostředky na jejich další stabilizaci či ošetření, stromy havarijní.

## Biomechanická vitalita

Popisuje významné anomálie či defekty na kořenech, bázi, kmeni a v koruně stromu, které mohou být zásadní z hlediska snížení biomechanických vlastností dřeviny, nebo pro upřesnění stavu dřeviny a určení způsobu jejího ošetření. Popisovány bývají zejména růstové defekty, infekce, dutiny a různá mechanická poškození, suché větve či nepravidelný tvar koruny.

## Návrh ošetření

Specifikován je vždy základní udržovací řez, případně speciální zásah (obvodová redukce), u některých dřevin  navíc s bližší specifikací nebo s ošetřením nad rámec základního zásahu (lokální odlehčení, vazba apod.).

METODIKA HODNOCENÍ U POROSTNÍCH  SKUPIN:

## Číslo skupiny

Udává číslo skupiny jedinečné k dané ploše. U skupin je číslo složené z označení skupiny a pořadového čísla ve skupině

Taxon

Určuje se rod, druh, a pokud lze, i kultivar dřeviny. Byla použita nomenklatura dle Hurycha.

Plocha porostních skupin

Udávána v m2 jednoduchým měřením v terénu a v Situaci

## Výška

Udávána v metrech u referenčních stromů k dané ploše měřena výškoměrem. U ostatních stromů odhadovaná. V rámci skupin jsou udávány hraniční hodnoty.

Pokryvnost a plocha jednotlivých porostních pater

Udávána v % a m2 odhadem nebo jednoduchým měřením

Popis porostní skupiny

Popisuje významné anomálie či defekty v rámci skupiny, charakter keřové či náletové skupiny.

## Návrh opatření

Specifikace typu ošetření – probírka skupiny určená v procentech, kácení dřevin v rámci skupiny ( bližší specifikace počtu kácených dřevin a jejich průměr kmene), odstranění náletů plošně či v procentech plochy, zmlazovací či tvarovací řez, uvolnění perspektivních jedinců, arboristické ošetření apod

|  | Taxon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biomechanická vitalita |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sorbus aucuparia | 88 | 30 | 28 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | N | téměř odumřelé torzo | 90 | KÁCENÍ |
| 2 | Pyrus communis | 88/60/69 | 24/40 | 50 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | P | zlomy v koruně, 1 kmen suchý | 15 | RB, kácet pr. 24 cm |
| 3 | Betula pendula | 119 | 45 | 50 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | K | růst ve svahu, podrůstající | 15 | BO |
| 4 | Betula pendula | 110 | 42 | 38 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | K | vychýlen, růst ve svahu, jednostranná koruna | 10 | BO |
| 5 | Betula pendula | 135 | 52 | 79 | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | K | růst u pěšiny, mírně vychýlený | 20 | RB |
| 6 | Quercus robur | 163 | 62 | 95 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | K | růst nad komunikací, mírně vychýlený, zlomy | 25 | RB |
| 7 | Betula pendula | 188 | 66 | 133 | 20 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | N | vychýlený nad vodní plochu, rakovina, odumřelý z 50% | 50 | KÁCENÍ |
| 8 | Betula pendula | 135 | 58 | 50 | 18 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | N | kodominantní větvení, růst ve svahu, nestabilní, vychýlený, poškozené povrchové kořeny | 25 | KÁCENÍ, podpora dubu |
| 9 | Betula pendula | 170 | 65 | 113 | 21 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | K | dutina báze, mírně vychýlený, dominantní | 15 | RB |
| 10 | Betula pendula | 210 | 90 | 154 | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | N | růst ve svahu, výrazné poškození kmene na bázi, vychýlený, chřadnoucí | 30 | KÁCENÍ |
| 11 | Quercus robur | 151 | 58 | 113 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | P | částečně jednostranný, zlomy | 20 | RZ |
| 12 | Betula pendula | 126 | 48 | 50 | 25 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | K | vysoko nasazená koruna | 10 | BO |
| 13 | Betula pendula | 129 | 51 | 50 | 23 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | N | vychýlený, poškození kmene, hniloba, chřadnoucí | 15 | KÁCENÍ |
| 14A | Quercus robur | 198 | 73 | 113 | 17 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | N | výrazná dutina a poškození kmene, odlomený terminál, havarijní | 50 | KÁCENÍ |
| 14B | Betula pendula | 132 | 54 | 38 | 20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | N | jednostranný, výrazná dutina a poškození kmene, dožívající | 20 | KÁCENÍ |
| 15 | Betula pendula | 179 | 70 | 95 | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | N | vychýlený, dutina báze, poškození povrchové kořeny | 20 | KÁCENÍ |
| 16 | Betula pendula | 141 | 67 | 113 | 21 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | N | výrazné tlakové větvení - praskající, chřadnoucí, hniloba, obnažené kořeny, jednostranný, vychýlený, možné vyvrácení | 25 | KÁCENÍ |
| 17 | Quercus robur | 179 | 68 | 201 | 21 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | P | rozkladitá solitera, dutina, hniloba, povrchové kořeny | 20 | RZ |
| 18 | Betula pendula | 154/79 | 59;27 | 64 | 23 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | K | vysoko nasazená koruna, konkurující dub - torzo s dutinou | 15 | BO - odstranění podrůstajícího torza dubu - pr. km. 27 cm |
| 19 | Betula pendula | 148 | 57 | 133 | 23 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | K | vysoko nasazená koruna | 15 | BO |
| 20 | Betula pendula | 100 | 38 | 79 | 20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | N | konkurující perspektivnímu javoru, výrazně vychýlený terminál, chřadnoucí | 25 | KÁCENÍ |
| 21 | Betula pendula | 170 | 65 | 113 | 22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | K | původní redukovaný dvojkmen, povrchové kořeny | 15 | BO |
| 22 | Betula pendula | 157 | 60 | 177 | 23 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | P | povrchové kořeny, zlomy | 15 | RB |
| 23 | Quercus robur | 148 | 57 | 177 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | P | růst u cesty, mírně vychýlený | 25 | RZ |
| 24 | Betula pendula | 188 | 72 | 227 | 24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | K | trojkmen od 4 m, rozkladitý, dožívající, zlomy | 40 | RB, sledovat |

| 25 | Betula pendula | 151 | 58 | 79 | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | P | jednostranná koruna | 10 | BO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Alnus glutinosa | 126 | 47 | 64 | 17 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | N | odlomený terminál, neperspektivní, chřadnoucí | 20 | KÁCENÍ |
| 27 | Alnus glutinosa | 138 | 53 | 79 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | P | mírně vychýlený | 10 | BO |
| 28 | Prunus avium | 113 | 44 | 79 | 22 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | K | vychýlený, podrůstající, dožívající, vysoko vyvětvený, nestabilní | 50 | KÁCENÍ |
| 29 | Alnus glutinosa | 188 | 72 | 227 | 24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | P | dvojkmen, tlakové větvení, hodnotná rozkladitá solitera, dominantní, podrůstající rameno | 10 | RB, RL-LR-kodominantu, STD |
| 30 | Betula pendula | 132 | 50 | 50 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | P | průběžný | 10 | BO |
| 31 | Quercus robur | 176 | 67 | 254 | 27 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | P | hodnotná rozkladitá solitera, průběžný, pravidelně větvený, dominantní | 15 | RZ |
| 32 | Quercus robur | 138 | 53 | 38 | 21 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | P | suché rameno | 15 | RB, RL-LR |
| 33 | Acer platanoides | 138 | 53 | 113 | 22 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | N | podrůstající, vychýlený, konkurující, podpora č. 31 | 20 | KÁCENÍ |
| 34 | Acer platanoides | 151/144 | 72 | 254 | 20 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | P | hodnotná rozkladitá solitera, 2kmen, zlomy | 15 | RB, STD |
| 35 | Betula pendula | 157 | 60 | 64 | 18 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | P | prosychající, zlomy | 25 | RB |
| 36 | Betula pendula | 107 | 38 | 38 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | N | odumírající, vychýlený, esovitě prohnutý kmen | 40 | KÁCENÍ |
| 37 | Acer platanoides | 145 | 55 | 113 | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | P | dvojkmen, mírně vychýlený, jednostranná koruna, poškození kmene | 15 | RB |
| 38 | Betula pendula | 148 | 57 | 38 | 24 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | P | vyvětvená koruna | 10 | BO |
| 39 | Betula pendula | 126 | 48 | 38 | 24 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | P | vyvětvená koruna | 15 | BO |
| 40 | Betula pendula | 116 | 44 | 28 | 24 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | P | vyvětvená koruna | 10 | BO |
| 41 | Betula pendula | 135 | 52 | 50 | 22 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | P | vyvětvená koruna | 15 | BO |
| 42 | Populus tremula | 145 | 55 | 154 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | P | ve svahu, zlomy | 15 | RB |
| 43 | Betula pendula | 94 | 36 | 79 | 23 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | P | vychýlený | 10 | BO |
| 44 | Populus tremula | 157/79 | 60/27 | 154 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | P | dominantní, podrůstající javor mléč | 20 | RZ, odstranit Acer pl. pr. km. 27 cm |
| 45 | Populus tremula | 145 | 55 | 113 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | P |  | 15 | RB |
| 46 | Populus tremula | 138 | 53 | 79 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | P | zavalená dutina kmene | 15 | RB |
| 47 | Populus tremula | 151 | 58 | 95 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | P |  | 10 | RB |
| 48 | Betula pendula | 88/63/28 | 35/11 | 79 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | P | dvojkmen, velký výmladek | 10 | RB, RL-PV, kácet pr. 11 cm |
| 49 | Betula pendula | 57/53/91/ 94 | 58 | 95 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | P | čtyřkmen | 10 | RL-LR - 2x podrůstající kmeny |
| 50 | Picea abies | 82 | 39 | 38 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | N | netvárný, podrůstající, jendostranná koruna | 10 | KÁCENÍ |
| 51 | Picea pungens | 75 | 35 | 20 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | N | součást skupiny jehličnanů, konflikt s komunikací | 10 | KÁCENÍ |
| 52 | Picea pungens | 53 | 17 | 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | N | podrůstající, růst ve skupině, konflikt s komunikací, jednostranný | 10 | KÁCENÍ |
| 53 | Picea abies | 101/35 | 36/13 | 38 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | P | součást skupiny jehličnanů | 10 | BO, odstranit podrůstající kmen pr. 13cm |
| 54 | Betula pendula | 157 | 60 | 64 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | P | esovitě prohnutý kmen | 15 | BO |
| 55 | Betula pendula | 69/66 | 40 | 50 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | P | dvojkmen | 10 | BO |
| 56 | Betula pendula | 85 | 39 | 50 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | N | zlomy, poškození kmene a báze, chřadnoucí, netvárný, neperspektivní | 10 | KÁCENÍ |
| 57 | Acer platanoides | 107 | 37 | 50 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | P | netvárný, kodominantní větvení, jednostranný | 15 | RZ, RL-LR |
| 58 | Quercus robur | 100/113 | 75 | 79 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | P | dvojkmen, větvený na bázi | 25 | RB |
| 59 | Quercus robur | 154 | 58 | 50 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | P | průběžný, pravidelně větvený, zlomy | 20 | RB |
| 60 | Quercus robur | 148 | 63 | 50 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | P | prdrůstající rameno, zlomy | 25 | RB, RL-LR |
| 61 | Populus tremula | 94/91 | 40/43 | 177 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | P | dvojkmen, velké suché větve | 20 | RB, odstranit podrůstající Picea ab. v rámci SK18 |
| 62 | Populus tremula | 157 | 75 | 133 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | P | dominantní, povrchové kořeny | 20 | RB |
| 63 | Prunus avium | 157/85 | 77 | 201 | 17 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | N | rozklesající se dvojkmen, praskající dutina v tlakovém větvení, havarijní stav, 1/2 koruny nad komunikací | 25 | KÁCENÍ |
| 64 | Acer platanoides, Fraxinus excelsior | 35;85/88 | 49/12 | 113 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | K | dvojkmen s podrůstajícím náletem jasanu, výrazné tlakové a kodominantní větvení, poškození báze, u komunikace | 20 | RB, RL-LR, kácení náletu jasanu pr. Km. 12 cm |
| 65 | Salix caprea | 72/91 | 42 | 13 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | N | vícekmen, dřevokazná houba, odumřelé torzo u komunikace | 100 | KÁCENÍ |
| 66 | Salix caprea | 94/47 | 44 | 79 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | K | dvojkmen, prosychající od spodní části koruny, tlakové větvení, kodominantní výmladky | 50 | RB, RL-LR |

Legenda navržených opatření - podrobně v TZ

RZ - Zdravotní řez

RB - Bezpečnostní řez

RL-LR - Lokální redukce z důvodu stabilizace

RL-PV - Úprava průjezdního či podchozího profilu

STD - Bezpečnostní vazba dynamická

BO - Bez ošetření

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Popis porostní skupiny | Návrh opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK1 | Corylus avellana, Fagus sylvatica, Acer platanoides, Prunus padus, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Salix alba | 606 | 100 | 606 | do 20 | 100 | 606 | - | - | náletová skupina ve svažitém terénu, přítomnost odumřelých dřevin | Redukce podrostového patra pr. km. do 10 cm z 80% - 485m2, ponechání perspektivních dřevin - buku, lísky, dubu a perspektivních jeřábů, kácení 10ks pr. km. do 20cm. |
| SK2 | Sorbus aucuparia, Acer platanoides, Prunus padus, Salix caprea, Fagus sylvatica, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Spiraea x vanhouttei, Sambucus nigra, Dryopteris filix-mas, Equisetum sylvaticum | 719 | 100 | 719 | do 18 | 80 | 575 | - | - | skupina ve svažitém terénu | Podpora podrostového patra jeřábu, střemchy, buku, dubu, probírka podrostu pr. km. do 10cm ze 70% - 403m2, odstranění 9 ks dřevin pr. km. do 20 cm, kácení havarijní břízy do pr.km. 40cm, otevření průhledu na mokřad, ošetření stromů podél cesty RB 51-100m2 - dub letní, a javor mléč. |
| SK3 | Rubus fruticosus, Acer platanoides, Salix caprea, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa | 794 | 100 | 794 | do 18 | 70 | 556 | 35 | 278 | Sukcesní neprostupná náletová skupina ve velmi příkrém svahu s nekvalitním porostem zeleně | Celoplošné odstranění porostu ostružiníku na 1/3 plochy - 278 m2, probírka náletového patra pr. km. do 10cm z 40% - 223 m2, podpora dominantní jívy, odstranění 23 ks dřevin pr. km. do 20 cm, odstranění stávajících odumřelých dřevin, RB 51-100m2 - vrba jíva. |
| SK4 | Symphoricarpos albus, Acer platanoides, Viburnum opulus, Fraxinus excelsior, Prunus padus, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia, Salix caprea, Quercus robur, Crataegus laevigata | 1290 | 100 | 1290 | do 18 | 70 | 903 | 30 | 387 | zeleň ve svažitém terénu, místy výrazně podmáčená prameniště vody, přítomnost velkého množství odumřelých dřevin, plošný bylinný porost přesličky | Redukce podrostu pr. km. do 10cm ze 70 % - 632 m2, podpora střemchy, kaliny, jeřábu, dubu , odstranění 12 ks dřevin pr. km. do 20 cm, zachování ležící vrby. Ošetření dřevin RB 51-100m2 - 4ks javor klen, 2ks jeřáb, 2ks dub. |
| SK5 | Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Rubus idaeus, Impatiens glandulifera | 551 | 100 | 551 | do10 | 80 | 441 | 20 | 110 | sukcesní, neprostupný porost kořenových výmladků po odstraněných náletech pod elektrickým vedením s invazní netýkavkou | Celoplošná chemická a mechanická likvidace s kořeny. |

| SK6 | Acer platanoides, Sambucus nigra, Prunus padus, Viburnum opulus, Quercus robur, Acer pseudoplatanus | 468 | 60 | 281 | do 18 | 100 | 281 | - | - | porost zeleně na svažitém terénu, přítomnost odumřelých dřevin a větví | Redukce podrostu pr. km. do 10 cm z 90% - 253m2, podpora kaliny, odstranění 5 ks pr. km. do 20 cm, zapěstování perspektivních náletů RV výšky 4-6m - 5ks, 6-9m - 15ks, RB 51-100m2 - 3ks javor mléč, 2ks javor klen, 4ks dub. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK7 | Acer platanoides, Quercus robur, Corylus avellana, Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Prunus padus | 1601 | 80 | 1281 | do 18 | 80 | 1025 | - | - | zanedbaná porostní skupina ve svahu, přítomnost černé skládky, odumřelé dřeva a vývraty | Odstranění 70% podrostu pr. km. do 10cm - 718m2, ochrana lísky, buku, jeřábu, dubu, odstranění 23 ks dřevin pr. km. do 20 cm. |
| SK8 | Sambucus nigra, Reynoutria sachalinensis, Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Prunus avium, Salix caprea | 488 | 100 | 488 | do 20 | 80 | 390 | 20 | 98 | zeleň ve svažitém terénu, přítomnost odumřelých dřevin, invazní křídlatka | Redukce podrostu pr. km. do 10 cm ze 80% - 312m2, kácení 5 ks pr. km. do 20 cm, kácení 6 ks pr. km. do 25cm, RB 101-200m2 - 2ks dominantních javorů, likvidace křídlatky - 30m2. |
| SK9 | Betula pendula, Acer platanoides, Populus tremula, Rosa canina, Rubus idaeus, Salix alba, Crataegus laevigata, Cornus ssp. | 1276 | 100 | 1276 | do 15 | 100 | 1276 | - | - | Neprostupný porost, náletové dřeviny na původní skládce stavebního odpadu, přítomnost odumřelých stromů a větví. | Bez ošetření - součástí další etapy rekonstrukce vodního toku |
| SK10 | Salix caprea, Sambucus nigra, Reynoutria sachalinensis, Viburnum opulus, Urtica dioica, Impatiens glandulifera, Acer platanoides, Corylus avellana | 888 | 100 | 888 | do 10 | 30 | 266 | 70 | 622 | zamokřený prostor v údolnici vodoteče, ruderální porost s nálety | Likvidace keřového a náletového porostu pr. km. do 10cm na 40% - 107m2 s podporou kaliny, lísky, RB 51- 100m2 2 ks soliterních vrb, celoplošné odstranění ruderálního porostu - 444 m2 a likvidace invazních rostlin - 178 m2. |
| SK11 | Betula pendula, Acer platanoides, Salix caprea, Fraxinus excelsior, Urtica dioica | 602 | 100 | 602 | do 5 | 70 | 421 | 30 | 181 | pařezové výmladky pod el.vedením | Celoplošná mechanická a chemická likvidace pr. km. do 10 cm, odstranění 5ks javorů pr. km. do 20cm vyrůstajících z konstrukce krytu, odstranění ruderálního porostu 181 m2. |
| SK12 | Symphoricarpos albus, Acer platanoides, Betula pendula, Rosa canina, Corylus avellana, Urtica dioica, Forsythia x intermedia | 226 | 100 | 226 | do 15 | 80 | 181 | 20 | 45 | pařezové výmladky pod el.vedením, skládka stavební sutě | Celoplošná mechanická a chemická likvidace pr. km. do 10 cm z 80% - 145 m2, odstranění ruderálního porostu - 45 m2, plošná úprava terénu, zasypání terénních depresí, ponechání soliterních lísek. |
| SK13 | Prunus ssp., Corylus avellana, Acer platanoides, Salix caprea, Quercus robur, Fraxinus excelsior | 781 | 100 | 781 | do 6 | 100 | 781 | - | - | sukcesní, náletová zeleň omezující stávající travnatou plochu | Pozitivní probírka náletového patra pr. km. do 10cm ze 70% - 548 m2, kácení 23ks dřevin pr. km. do 20cm. Zapěstování soliterních stromů javorů třešní a dubů - RV výšky 4-6m - 12ks, 6-9m - 8ks. |
| SK14 | Salix caprea, Quercus robur, Acer platanoides | 85 | 100 | 85 | do 10 | 20 | 17 | - | - | soliterní skupina v trávníku | Likvidace náletového porostu pr. km. do 10 cm z 20% - 4 m2. Odstranění náletů javorů 1ks do 20cm. RB 51-100 m2 - 2ks vrba jíva. |

| SK15 | Betula pendula, Populus tremula, Acer platanoides, Quercus robur, Salix caprea, Pyrus communis | 1602 | 100 | 1602 | do 20 | 100 | 1602 | - | - | náletový porost s převahou břízy a osiky | Prosvětlení porostu s ochranou dubu, probírka stromového patra z 60%, tj. 20% plošné odstranění náletů pr.km. do 10cm - 321 m2, kácení 122ks stromů do pr.km. do 20cm, 24ks stromů do pr. km. do 25cm, RV - mladých dubů - výšky 4-6 m - 7ks, 6-9m - 13ks. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK16 | Betula pendula, Acer platanoides, Rosa canina, Quercus robur, Crataegus laevigata, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Philadelphus coronarius | 573 | 100 | 573 | do 10 | 100 | 573 | - | - | netvárný náletový porost ve svahu nad silnicí | Likvidace náletů a nárostů pr. km. do 10cm z 50% - 287m2, probírka břízy 11ks pr. km. do 20cm, probírka javoru 18ks pr. km. do 20cm, RV dub, javor 3ks výšky 6 9m. |
| SK17 | Travnatý luční porost | 4100 | 100 | 4100 | do 0,5 |  | 0 |  | 0 | sečí udržovaný travní porost částečně ve svažitém pozemku | Bez ošetření - extenzivně urdržováno |
| SK18 | Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Cornus alba, Populus tremula, Pyrus pyraster, Betula pendula, Crataegus monogyna | 901 | 80 | 721 | do 20 | 80 | 577 | - | - | Sukcesní, náletový porost v ploše bývalého trávníku, přehoustlý, přeštíhlený a netvárný, navazující na komunikaci, bez bylinného patra | Pozitivní probírka náletového patra pr. km. do 10cm ze 70% - 404m2, kácení 3ks dřevin pr. km. do 20cm - UKP u perspektivní osiky. Zapěstování perspektivních soliterních stromů - RV výšky 6-9m - 13ks. |
| SK19 | Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Malus domestica | 639 | 90 | 575 | do 20 | 70 | 403 | - | - | Sukcesní, náletový porost v ploše bývalého trávníku se staršími soliterami, přehoustlý, přeštíhlený a netvárný, navazující na komunikaci, bez bylinného patra | Pozitivní probírka náletového patra pr. km. do 10cm ze 70% - 282m2, kácení dožívajících a konkurujících 7ks dřevin pr. km. do 20cm. Zapěstování perspektivních soliterních stromů - RV výšky 6-9m - 16ks. RB - 3x Betula pendula - plocha kor. 51-100 m2 a 1x Populus tremula plocha koruny 101-200m2 |

-

Legenda navržených opatření - podrobně v TZ

RV - Výchovný řez

RB - Bezpečnostní řez

SPECIFIKACE ARBORISTICKÝCH ZÁSAHŮ :

RV Výchovný řez - řez mladého stromu za účelem zapěstování jeho koruny. Cílem je založení tvarově charakteristické koruny pro daný druh či kultivar a přizpůsobení funkčním požadavkům stanoviště (např. úpravou podchodné. podjezdné výšky, redukcí koruny směrem k budovám, veřejnému osvětlení či jiným překážkám.)

RZ Zdravotní řez - řez zaměřený na řešení zdravotního stavu stromu. Odstraňují se především větve suché, vitalitně oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, infikované či napadené škůdci, rizikové z hlediska provozní bezpečnosti. To vše při zachování charakteristického habitu daného taxonu. Zdravotní řez primárně řeší cíle řezu bezpečnostního.

RB Bezpečnostní řez - odstraňování suchých větví s průměrem nad 5 cm vč„ (stabilizace) odlehčení větví se zřetelnými staticky významnými defekty, které bezprostředně ohrožují provozní bezpečnost. Odstraňování větví zavěšených čí zlomených. Neřeší komplexní statické poměry celého stromu (možnost vývratu, zlomu kmene čí velkých kosterních větvení).

Redukční řez - řez zmenšující objem koruny nebo zakracující větve. Nezahrnuje řez zdravotní. Zásah musí být proveden citlivě při zachování druhově charakteristického habitu ošetřovaného jedince a maximálním přizpůsobení velikosti a tvaru koruny funkčním požadavkům stanoviště

## RL Skupina redukčních řezů lokálních

RL-SP Lokální redukce směrem k překážce

RL-LR Lokální redukce z důvodu stabilizace

RL-PV Úprava průjezdního či průchozího profilu

Odstranění výmladků (OV) Řezy stabilizační

## Redukce obvodová (RO)

Redukční řez obvodový za účelem snížení těžiště koruny za účelem stabilizace stromu s udáním o kolik % výšky koruny. Předpokládá další fázi po cca 5 letech od prvního zásahu.

Stabilizace sekundární koruny (SSK)

## Sesazovací řez (RS)

Instalace bezpečnostních vazeb - Instalace bezpečnostních vazeb na staticky oslabené stromy s upřesněním typu a počtu instalovaných vazeb.

ST D – vazba dynamická

ST S – vazba statická

Náročnost ošetření dle plochy korun - viz metodika a NOO AOPK

## Asanace - kácení stromu ve ztížených podmínkách po částech  Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše (S-KPP)

Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše se provádí v případech, kdy není pro pokácení stromu dostatečný dopadový prostor a poškoditelné překážky zabírají výseč více než 25 % průměru koruny.

## Technika řezu :   definice odpovídají oborovým standardům  A02 002 - Řez stromů

Ochrana stromu a jeho stanoviště při provádění řezu:

Nesmí dojít k poranění ponechaných částí kmene a větví, a to včetně rušení krycích pletiv.

Nesmí dojít k poškození stromů v okolí ošetřovaného jedince.

Používání stupaček při řezu stromů je vyloučené.

Při použití montážních (vysokozdvižných) plošin nesmí dojít ke zhutnění půdy v průmětu koruny stromu rostoucího ve volné ploše. V případě růstu stromu ve zpevněné ploše je možný provoz plošiny pouze po zpevněném povrchu.

Řez stromu nesmí způsobit snížení provozní bezpečnosti či destabilizaci ošetřovaného jedince.

Při realizaci řezu by v rámci možností nemělo dojít ke snížení hodnoty biotopu tvořeného stromem a jeho okolím.

Druhy vázání korun

Druh vázání, který bude použit při konzervaci a při zajištění biomechanické vitality stromů je tzv. dynamická pojistná vazba. Při konzervačních opatření hodnocených vegetačních prvků budou použity tzv. nové druhy vázání ze syntetických materiálů. Při použití systémů ze syntetických materiálů dochází k minimálním destrukčním účinkům dřevin, protože použité syntetické materiály disponují mnoha důležitými vlastnostmi:

- Elasticita

- vysoká odolnost vůči vnějším vlivům prostředí

- pevnost v tahu  • trvanlivost

- minimální destruktivnost vůči jištěným částem koruny.

K tomuto druhu vázání náleží také systém Cobra. Jedná se o nejnovější skupinu systémů vázání pro vazbu koruny, založených na kombinaci obvodového popruhu s polypropylenovým nebo polyesterovým dutým lanem. Systém se sestává z polyesterového popruhu a dutého polypropylenového lana. Kmenový pás tvoří rozšířený nosný popruh uzavřený do chráničky. Oba kmenové pásy jsou navzájem spojeny dutým PP lanem. Tento způsob stabilizace bez předpětí, umožňuje pohyblivost větví v nárazech větru – díky pružnosti PP lana a v něm vloženého gumového tlumiče. Statické zajištění biomechanicky oslabených korun novými druhy vázání využívajících pro své jistící prvky syntetických materiálů je bezesporu nejen novým, ale i perspektivním směrem v rámci konzervačního ošetření stromů.

Posuzování fyziologické a biomechanické vitality stromu musí být prováděno nejen vždy před samotnou instalací vázání do koruny, avšak stejnou měrou i po instalaci, kdy je třeba sledovat měnící se vitalitu stromu v závislosti na provedeném zásahu a v případě potřeby provést další potřebné kroky.

ZPŮSOB ZALOŽENÍ POJISTNÉ DYNAMICKÉ VAZBY

Poznámky k realizaci pěstebních opatření

Definice odpovídají oborovým standardům :

# SPPK A02 005:2015 Kácení stromů SPPK A02 002:2013 Řez stromům

Byla podrobně navržena pěstební opatření pro jednotlivé stromy s ohledem na vyhodnocení jejich aktuálního zdravotního stavu, potenciálu a  provozně-bezpečnostní kritéria.

Kácené dřeviny budou káceny směrově, případně po částech, aby nedošlo k poškození cenných cílových dřevin a porostů.

Všechny ošetřované stromy budou stabilizovány dle uvedené obecné charakteristiky a dle podrobných pěstebních doporučení v inventarizační tabulce.

Práce budou prováděny kvalifikovanou arboristickou firmou

Ošetření a řezy budou vzhledem k nepřístupnosti lokality realizovány výhradně pomocí stromolezecké techniky,

Veškerá odstraněná biohmota do průměru 15 cm z ošetřovaných i kácených stromů bude likvidována štěpkováním v místě a tato štěpka bude rozptýlena v podrostu nebo využita na mulčování nových výsadeb

Dřevní hmota z kácených dřevin nad průměr 15 cm bude z porostu šetrně vyklizena, rozmanipulována a odvezena na investorem určenou deponii pro jeho vlastní spotřebu, případně částečně ponechána v porostu jako žádoucí biotop, stejně jako stávající tlející biohmota

Zhotovitel zajistí na své náklady označení a bezpečné uzavření pracoviště po dobu provádění arboristických a asanačních prací.

Práce nebudou realizovány v období vysokých mrazů, jarního rašení dřevin a následně v období hnízdění ptactva.

Řezné plochy odstraňovaných dřevin i plevelných podrostů budou ošetřeny postřikem nebo nátěrem arboricidním přípravkem proti výmladnosti – ten bude pro snadnou kontrolu aplikace aplikován se smáčedlem (Scolycid C).

Pařezy kácených dřevin budou odstraněny pouze u jednotlivých dřevin v přímém konfliktu s novou výsadbou.

Projektant vyznačí v rámci AD zásahy k pěstebním opatřením v porostních skupinách

## BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ  - VIZ PŘÍLOHA

ZPRACOVATEL :

Zpracovatel: ing. Pavel Vonička

Držitel autorizace k provádění biologického hodnocení dle § 67 a § 45i zák. 114/92 sb., č. J. 71076/env/063087/640/06

Spoluřešitelé: ing. Gabriela Leugnerová (botanická část)

Mgr. Martin Pudil (obratlovci)

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU POROSTU

U DOMOVINY

Stromy soliterní dominantní v blízkosti cest určené k uvolnění, ošetření a stabilizaci

Havarijní, konkurenční a netvárné vzrostlé stromy k odstranění a probírkám nebo ponechání na stabilní torzo

Rozvrácené porostní skupiny k rozsáhlým stabilizačním a obnovným pěstebním opatřením – uvolnění a zapěstování perspektivních nárostů, probírky a prořezávky s odstraněním plevelných náletů, kotlíková dosadba do světlin -  domácích druhů dřevin -  odrostků pro podporu biodiverzity a dlouhodobé stabilizace plochy

Degradovaný vodní tok v údolnici, revitalizovaný související projektovou dokumentací

Náletový a ruderální porost a pařezová výmladnost  dřevin v blízkosti vedení teplovodu, invazní buřeň – křídlatka a netýkavka k likvidaci

Rozsáhlé skládky stavební sutě a komunálních odpadů k likvidaci v rámci navazujícího rekultivačního projektu

Plevelné nálety, zabraňující vstupu a omezující cesty k probírkám ,     Vývraty v porostu k ponechání jako biotopu pro hmyz

POD SADEM MÍRU

Soliterní jedinci k ošetření nebo náhradě                 jednotlivé mladé náletové cílové dřeviny  (duby) k zapěstování

Pařezové výmladky redukovaných náletů pod elektrovodem,             solitérní kvalitní keře (líska) k zachování

Invazní rozrůstání náletových porostů do původní travnaté plochy k plošné redukci

Náletové porostní skupiny určené k pozitivním probírkám a úpravě druhové skladby

Skládky bioodpadu a komunálního odpadu i v této lokalitě k rekultivaci

Degradace ploch zeleně skládkami a  parkujícími automobily k rekultivaci a výsadbě stromořadí, stávající travnatá plocha se hřištěm, dočasně bez zásahu

NÁVRH OPATŘENÍ – VEGETAČNÍ ÚPRAVY

S ohledem na odlišný charakter obou řešených navazujících lokalit předělených komunikací a přítomností teplovodu, jsou i navržené vegetační úpravy ploch odlišného charakteru.

## JV část plochy – Pod Sadem míru

bude s ohledem na stav lokality a její velký přírodní potenciál, řešena zcela krajinářsky, výhradně s použitím sortimentu domácích druhů dřevin. Bude se jednat o stabilizaci a posílení ekologické hodnoty tohoto „lesoparku“. Posílení druhové členitosti a optimalizace skladby porostu především ve formě kotlíkových a individuálních dosadeb odrostků, v místech limitů nadzemního elektrického vedení a v blízkosti rekultivované vodoteče budou vysazovány domácí druhy keřů jako podrostové patro, které jsou v současném degradovaném porostu zastoupeny zcela ojediněle.

SZ část plochy – především zabránění šíření nežádoucích invazních dřevin, náhrada cílovými domácími dřevinami a stabilizace stávajících cennějších okrajových porostů pěstebním opatřením.

Ve střední části s největší zátěží starých skládek a odpadů nebudou realizována žádná opatření – následná komplexní rekultivace. Ostatní dílčí skládky bioopedu, komunálního odpadu a pozůstatky oplocení budou zlikvidovány v rámci souvisejících nezpůsobilých výdajů.

Asanační a arboristická a opravná opatření na stávajících vegetačních prvcích jsou součástí Dendroprůzkumu. Ošetření vybraných dřevin v blízkosti komunikací je nezbytné pro jejich stabilizaci i posílení perspektivy a provozní bezpečnosti.

Část stávajících stabilních vývratů, torz a dalších pozůstatků odumřelých dřevin, neohrožující pěší návštěvníky, bude na stanovišti zachována jako vhodný biotop pro ptactvo a hmyz.

Mechanickým a chemickým zásahem dojde k potlačení výmladnosti nežádoucích pařezových výmladků a náletů a k likvidaci invazních plevelných bylin (křídlatka, netýkavka).

Dosadby do jednotlivých porostních skupin budou realizovány především ve formě kotlíkových výsadeb do světlin a proluk prostřednictvím odrostků velikosti 120/150. Kotlíky budou zakládány ve specifikovaných plochách, kde dojde k rozvolnění stávajícího porostu či v plochách se stávajícím nízkým zastoupením dřevin.

Alejové a soliterní stromy budou do plochy doplněny jako jednotlivé stromy u vodní plochy (vrba, olše) a v severní nástupní ploše.

K výběru vhodných domácích druhů byl použit program Arboreus, který na základě zeměpisné lokalizace místa určí vhodné zastoupení dřevin.

## Typ přirozené vegetace podle geobotanické mapy: C

Dubohabrové a dubolipové háje (místy jedle) v nížinách a pahorkatinách.

Květnaté dubohabrové a dubolipové háje (místy s příměsí jedle) na vlhkých až slabě zamokřených (někdy sušších) půdách, představující primární, většinou klimaxovou vegetaci (tedy optimální konečné stadium sukcesního vývoje) nížin a pahorkatin. Těžištěm výskytu tohoto vegetačního typu jsou oblasti do nadmořské výšky ca 450 - 500 m, tedy převážně mírně teplý až teplý okrsek B1 - B3 (viz atlas podnebí Československé republiky).

Dřeviny doporučené k výsadbě:

Abies alba (jedle bělokorá) - vyšší polohy nebo inverzní údolí

Acer campestre (javor babyka, babyka obecná)  Acer platanoides (javor mléč)

Betula pendula (bříza bělokorá, bříza bradavičnatá) - chudší stanoviště  Carpinus betulus (habr obecný)  Cerasus avium (třešeň ptačí)

Corylus avellana (líska obecná)

Crataegus laevigata (hloh obecný)

Crataegus monogyna (hloh jednosemenný, hloh jednoblizný)

Euonymus europaeus ( brslen evropský)

Fagus sylvatica (buk lesní) - vyšší polohy nebo inverzní údolí

Frangula alnus (krušina olšová) - vlhčí stanoviště

Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) - vlhčí stanoviště  Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný)

Lonicera xylosteum (zimolez obyčejný)  Malus sylvestris (jabloň lesní)

### Quercus petraea (dub zimní, drnák)  Quercus robur (dub letní)

Sorbus aria (jeřáb muk, muk)

Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí)

Pinus sylvestris (borovice lesní) - chudší stanoviště

Swida sanguinea (svída krvavá)

### Tilia cordata (lípa malolistá, lípa srdčitá)  Tilia platyphyllos (lípa velkolistá)

Ulmus minor (jilm habrolistý, jilm ladní)

Dřeviny, které by měly obvykle převládat ve stromovém patře, jsou podtrženy.

Tabulka 4: Doporučovaná druhová skladba dřevin podle upřesněných stanovištních podmínek

## SZ část plochy - U Domoviny

Stávající soliterní dřeviny i porostní skupiny budou stabilizovány odpovídajícím pěstebním opatřením – viz Tabulka dendroprůzkumu.

Centrální rozsáhlá travnatá plocha bude částečně ponechána ve stávajícím extenzivním stavu údržby. Zcela obnovena bude na části plochy - v SZ části (průhled k Lesoparku nad Teplárnou), kde budou kompletně včetně kořenů odstraněny nežádoucí zmlazené náletové porosty a provedena plošná úprava terénu.

Výsadby dřevin se v této ploše omezí na skupiny soliterních stromů a KTS mimo ochranné pásmo elektrovodu v SZ části, na liniovou zeleň podél komunikace U Domoviny a kotlíkovou dosadbu k postupné stabilizaci a přeměně náletových porostních skupin v západní části. V části bez územních limitů bude vysazeno stromořadí z malokorunných jeřábů, které vzrůstností nejsou ani v konfliktu s ochranným pásmem nadzemního elektrovodu. V navazující části ale probíhá elektrovod podzemní (viz Situace stávajícího stavu). Proto je v centrální části odclonění od přilehlé komunikace od louky řešeno jen výsadbou volně rostoucího vícedruhového živého plotu ze vzrůstných listnatých keřů. Uvnitř travnaté plochy budou dosazeny další jednotlivé soliterní stromy, stejně jako podél pěšiny u části Pod Sadem Míru.

Dosadby do stávajících neperspektivních porostních skupin budou po jejich probírce a stabilizaci realizovány především ve formě individuálních a kotlíkových dosadeb do světlin a proluk prostřednictvím odrostků velikosti 120/150. Kotlíky budou zakládány ve specifikovaných plochách, kde dojde k rozvolnění stávajícího porostu či v plochách se stávajícím nízkým zastoupením dřevin. Výsadba cílových dřevin ve sponu 3x3 m a větším dle aktuálních podmínek.

SORTIMENT A VELIKOST SKUTEČNĚ POUŽITÝCH DŘEVIN:

| SL | Stromy listnaté soliterní | doporučená velikost | množství |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Acer ginnala (javor ginala) KTS, Zb | 125/150 | 3 |
| B | Carpinus betulus (habr obecný) VK, Zb | 14/16 | 3 |
| C | Crataegus laevigata (hloh jendosemenný) VK, Zb | 14/16 | 2 |
| D | Prunus avium (třešeň ptáčnice) VK, Zb | 14/16 | 2 |
| E | Prunus padus (střemcha) VK, Zb | 14/16 | 3 |
| F | Quercus petraea (dub zimní) VK, Zb | 14/16 | 4 |
| G | Salix alba (vrba bílá) VK, Zb | 14/16 | 1 |
| H | Sorbus aria (jeřáb muk) VK, Zb | 14/16 | 2 |
| I | Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí ) VK, Zb | 14/16 | 3 |
| J | Sorbus intermedia´Brouwers´ (jeřáb) VK, Zb | 14/16 | 8 |
|  | Celkem | ks | 31 |
| LPL | Odrostky listnaté | doporučená velikost | množství |
| I. | Acer campestre (javor babyka) Šp, Kt | 120/150 | 24 |
| II. | Prunus cerasifera (třešeň ptáčnice) Šp, Kt | 120/150 | 14 |
| III. | Quercus robur (dub letní) Šp, Kt | 120/150 | 47 |
| IV. | Tilia cordata (lípa srdčitá) Šp, Kt | 120/150 | 26 |
| V. | Ulmus carpinifolia (jilm habrolistý) Šp, Kt | 120/150 | 45 |
| VI. | Acer pseudoplatanus (javor klen) Šp, Kt | 120/150 | 10 |
| VII. | Carpinus betulus (habr obecný) Šp, Kt | 120/150 | 3 |
| VIII. | Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) Šp, Kt | 120/150 | 11 |
|  | Celkem | ks | 180 |
| LPJ | Odrostky jehličnaté | doporučená velikost | množství |
| VI. | Abies alba (jedle bělokorá), Šp, Kt | 120/150 | 13 |
|  | Celkem | ks | 13 |
| KS | Keře vzrůstné a stálezelené | doporučená velikost | množství |
| 1 | Cornus sanquiena (svída krvavá) Kt | 60/80 | 27 |
| 2 | Crataegus monogyna (hloh jednosemenný) Kt | 60/80 | 7 |
| 3 | Euonymus europaeus (brslen evropský), Kt | 60/80 | 29 |
| 4 | Frangula alnus (kručinka olšolistá), Kt | 60/80 | 30 |
| 5 | Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný), Kt | 60/80 | 15 |
| 6 | Lonicera xylosteum (zimolez pýřitý), Kt | 60/80 | 40 |
| 7 | Spiraea salicifolia (tavolník vrbolistý) Kt | 60/80 | 24 |
| 8 | Viburnum lantana (kalina tušalaj), Kt | 60/80 | 30 |
| 9 | Viburnum opulus (kalina obecná), Kt | 60/80 | 50 |
|  | Celkem | ks | 252 |

HABITUÁLNÍ ZOBRAZENÍ NAVRHOVANÝCH SOLITERNÍCH A ALEJOVÝCH DŘEVIN  A ODROSTKŮ

Acer ginnala   	 	Carpinus betulus  	 	 	 Crataegus laevigata

Prunus avium  	 	 	Prunus padus  	 	 	Quercus petraea

Salix alba 	 	 	   	 Sorbus aria  	 	 	 	Sorbus aucuparia

Sorbus intermedia´Brouwers´    	Acer campestre  	 	 	Prunus cerasifera

Quercus robur  	 	 	Tilia cordata 	 	 	 	Ulmus carpinifolia

Acer pseudoplatanus 	 	 	Fraxinus excelsior  	 	 	Abies alba

TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ

### Ochrana stávajících dřevin po dobu rekultivačních a souvisejících prací

Je nezbytně nutné dodržovat veškerá ustanovení ČSN  83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině –

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech

Především :

Stromy na staveništi se musí chránit před mechanickým poškozením oplocením, které má chránit celou kořenovou zónu – podrobně článek 3.5.- 3.8.

Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru, výjimečně lze provést ruční výkopy nejblíže 2,5 m od paty kmene stromu. Při pokládání sítí technické infrastruktury protlakem (v chráničkách) se doporučuje je vést pokud možno spodem pod kořenovým prostorem – podrobně článek 3.9.- 3.10.

### Výsadba stromů

Před zahájením výsadeb stromů je nutné vytýčit jejich skutečné pozice s ohledem na limity stávajících dřevin

(okapové linie korun, kořenový systém apod.)

Výsadby se řídí ustanovením platných standardů, SPPK A02 001 – Výsadba stromů,  SPPK A02 003 Výsadba a řez keřů a lián, SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině

Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány listnaté stromy kmenného  tvaru s víceletou korunou s terminálním výhonem. Výška kmene bude min. 180cm a obvod kmene je uveden v tabulce VV. Listnaté stromy budou dodány pouze se zemními baly. Výška kmene se měří od kořenového krčku ke koruně a obvod kmene se měří 100 cm nad kořenovým krčkem.

Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům:

- kmenné tvary stromů

- kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu

- koruna u druhu víceletá s jedním terminálním výhonem a nejméně se čtyřmi vedlejšími výhony

- zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny

- musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými

Ve výsadbových jamách bude prováděna 50% výměna zeminy a bude aplikován půdní kondicionér. Při výsadbě bude ke kořenovému balu aplikováno pomalurozpustné přírodní minerální tabletové hnojivo. Ukotvení a vyvázání stromů bude provedeno konstrukcí ze 3 dřevěných kůlů a kokosovým úvazkem, u keřových tvarů stromů 1 kůlem. Ochrana kmene proti mrazu a korní sluneční spále bude zajištěno rákosovou bandáží (alternativně bambusovou rohoží) a doplňkovou PE chráničkou proti okusu zvěří. Kořenová mísa bude nastlána proti zaplevelení drcenou borkou / štěpkou z asanačních prací. Po výsadbě bude proveden výchovný řez. Během výsadeb a následně dle klimatických podmínek, zejména v prvních dvou vegetačních obdobích bude zajištěna vydatná zálivka, jednorázově min. 50 lt/ks

### Výsadba keřů

Délka výhonu a kořenový systém musí odpovídat danému kultivaru a rostliny musí být nejméně jednou přesazené.

Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům:

- keře musí být nejméně jednou přesazené s třemi až pěti výhony a šířka musí být v souladu s výškou a typickým růstem

- zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny

- musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými.

Keře budou v terénu vysazovány ve svahu až do 1:1, do černého úhoru, plocha pro výsadbu bude chemicky a mechanicky odplevelena a zkultivována, případně nakopány hrázky. V jamkách bude vzhledem k nedostatečné kvalitě zeminy na stanovišti provedena 50% výměna zeminy. Každá rostlina bude přihnojena 2-4 ks hnojivými tabletami, Vysazovány budou pouze kvalitní vzrostlé rostliny kontejnerované nebo balové. Velikost sadebního materiálu - viz. Výkaz výměr.

Po výsadbě bude provedena důkladná zálivka, minimálně 10lt/ks jednorázově a povýsadbový řez. Keřové výsadby budou dále namulčovány 10 cm vrstvou borky / štěpky pro zajištění vláhy a  bezplevelného stavu.  Ochrana proti okusu zvěří bude realizována repelentním nátěrem.

### Výsadba odrostků

Odrostky budou vysazovány mimo koruny stávajících dřevin kotlíkově nebo individuálně do vícedruhových skupin (viz Situace) ve sponu 2x2 m, v části U Domoviny ve sponu 3x3 m. Respektovány a zachovány budou stávající perspektivní náletové nárosty i ostatní vzrostlé dřeviny. Všechny listnaté odrostky budou kotveny 1 svislým kůlem, opatřeny speciální  PVC chráničkou proti okusu a vytloukání zvěří (Nejlépe lesnický typ Supertubus :

•individuální plastová tubusová ochrana listnatých dřevin čtvercového průřezu (12 x 12 cm)

•vyrobená ze speciální pórovité fólie PP Tekpol, která je odolná vůči UV záření

•chránička se po 7 - 8 letech samovolně rozpadá

Jehličnaté odrostky budou proti okusu a vytloukání zvěří chráněny repelentním nátěrem a při výsadbě kotveny prostřednictvím dvou svislých kůlů.

Při výsadbě vzhledem k nekvalitnímu podloží bude realizována 50% výměna půdy v jamkách a bude aplikován půdní kondicionér a pomalurozpustné tabletové hnojivo. Odrostky budou mít závlahovou misku zamulčovanou drcenou štěpkou, a v rámci přípravných zemních prací a terénních úprav bude odstraněn stávající drn v místě výsadeb, upravená ploška a nakopané hrázky tak, aby vláha neodtékala od rostlin po svahu. Po výsadbě bude provedena důkladná zálivka, jednorázově min.30lt/ks.

### Trávník

Před založením trávníku bude provedeno odstranění stávajících biotických zbytků a odpadů, dále bude provedena příprava plochy mechanická a chemická, terénní úpravy, zapracování případného pomístného  stávajícího travního drnu, obdělání rotavátorováním, frézováním a hrabáním a plošná úprava terénu +- 10 cm.  Trávník bude založen - obnoven výsevem a zapravením se zaválcováním na ploše 1586 m2 v severní části území po likvidaci náletů pod elektrovodem.

Po založení bude na ploše provedeno plošné přihnojení plným trávníkovým hnojivem 0,05 kg/m2 a ošetření s dosetím. Součástí založení je i první seč trávníku.

S ohledem na přírodní charakter lokality bude použit bylinný trávník - směs vhodná pro všechna stanoviště kromě extrémně suchých a živinami chudých půd. Péče dostačuje nízká bez dalšího následného hnojení. Využívá se pro veřejnou zeleň, sídliště a rodinné zahrady. Složení směsi umožňuje četnější nízké kosení.

Druhovou skladbu lze upravit tak, aby lépe odpovídala regionálním potřebám – uvedená směs je orientační a zhotovitel před realizací předloží k odsouhlasení skutečně použitou travní směs, doporučujeme využít služeb profesionálních domáchích výrbců osiv, např.fi..Agrostis, Planta naturalis a další.

Níže uvevdené druhové složení bylo doporučeno v rámci Biologického hodnocení lokality.

Složení:

Trávy 96%: Agrostis capillaris 5%, Cynosurus cristatus 5%, Festuca trachyphylla 7%, Festuca rubra commutata 18%, Festuca rubra rubra 36%, Festuca rubra trichophylla 10%, Poa pratensis 15%

Byliny 4%: Achillea millefolium 0,1%, Dianthus deltoides 0,5%, Galium verum 0,4%, Leontodon hispidus 0,2%, Leucanthemum vulgare 0,5%, Plantago media 0,3%, Prunella vulgaris 0,7%, Ranunculus bulbosus  0,2%,

Sanguisorba minor 0,2%, Thymus pulegioides 0,4%

Jeteloviny 0,5%: Lotus corniculatus 0,2%, Trifolium repens ´Pirouette´ 0,3%

Doporučený výsevek: 10-15 g/m2

Následná – dokončovací a rozvojová pěstební péče:

Nezbytný předpoklad pro zdárný růst a vývoj založených zelených ploch je minimálně 3 letá dokončovací a rozvojová pěstební péče, během které je především prováděn výchovný a opravný řez vysazených dřevin, opravy kotvení stromů a odrostků, udržování kořenové mísy v bezplevelném stavu, odplevelování keřových skupin, řez a pletí keřů, ochrana proti okusu zvěří. Dosévání a kosení trávníků, hnízdové odstraňování plevelných rostlin.

Dotační titul umožňuje po dobu tří let základní pěstební péči – o vysazené dřeviny – viz VV, Ostatní rozvojové a udržovací práce nad tyto bude realizovat objednatel ve vlastní režii, stejně jako další běžnou péči minimálně po dobu udržitelnosti, tj.celkem 10 let.

Veškeré zahradnické práce budou realizovány dle platných norem, především:

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko biologické způsoby stabilizace

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch

ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení

ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 - Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

SPPK A02 001:2013  Výsadba stromů SPPK A02 002:2013  Řez stromů

SPPK A02 003:2014  Výsadba a řez keřů

SPPK C02 005:2014 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin

SPPK D02 001:2014  Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv

SCHEMA VÝSADBY STROMU:

SCHEMA VÝSADEB ODROSTKŮ

## Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace na přírodu a krajinu a návrh opatření na jejich eliminaci či minimalizaci

Záměrem dojde ke krátkodobému menšímuzásahu do biotopů některých běžných druhů. Přímé dopady záměru lze eliminovat a při realizaci navrhovaných opatření je považovat za přijatelné.

- Málo až středně negativní vliv je možno očekávat na populace živočichů pouze přímo vázaných na dřeviny. Vlivem kácení dojde k narušení možných prostorů existence tím, že populace bude muset nacházet nové prostory mimo vliv revitalizace, míra vlivu může být zvýšena tím, pokud budou rozhodující případné zemní (skrývkové) práce a odstranění porostů probíhat v době vegetace (případné přímé ohrožení hnízd a snůšek), respektive kácení dřevin nebude probíhat v době vegetačního klidu (listopad – březen).

- Případný středně negativní vliv je možno očekávat pouze na místní populace ptáků. Tento vliv je ale dočasný a po ukončení revitalizace se stav vrátí ± do původního stavu.

Na základě provedeného orientačního biologického průzkumu lze předpokládat, že místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce těchto populací, nebudou dotčena.

Z dalších vlivů na faunu je možno dokladovat především následující oblasti negativních vlivů:

- Přímé vlivy na populace epigeického hmyzu a ptáků v zájmovém území, dále pak na ohrožení hnízdních možností drobných pěvců zásahy do porostů křovin a dřevin. Lokálně tak dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, což je nutno pokládat za nepříznivý vliv.

- Rovněž tedy dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, vázaného na stanoviště s vyšší primární produkcí (stromy).

## Doporučení

Záměr zasahuje do biologických prvků chráněných zákonem (dřeviny), ale kromě zásahu do dřevin nemá podstatný negativní vliv na další zjištěné prvky ani na prvky nacházející se v sousedství (krajinný ráz, významné krajinné prvky).

## Přímé a nepřímé vlivy na organismy

Výstavbou dojde k fyzické likvidaci jedinců organismů (dřeviny) a k zásahu do biotopů (obratlovců). Diskutován je dále vliv záměru na populace a jedince.

Dopad na populace lze hodnotit velmi obtížně (problém je ve vlastní definici pojmu i v prostorovém vymezení populací, v absenci informací o velikostech jednotlivých populací atd.). Reálně lze takto uvažovat pouze u některých druhů s výskytem na specifických a jasně vymezených biotopech, s nízkou pohyblivostí a omezeným kontaktem s dalšími populacemi v okolí. V řešeném území jsou v tomto směru ohroženější zjištěné druhy bezobratlých. Přímé negativní vlivy záměru na populace ostatních zvláště chráněných druhů nelze očekávat.

- Izolovanost zjištěných populací: průzkumem nebyla zjištěna. Všechny druhy mají možnosti existence na přilehlých lokalitách.

- Mobilita zjištěných druhů živočichů: obratlovci sledované lokality jsou dostatečně mobilní, druhy bezobratlých jsou přímo vázány na lokalitu, respektive vegetaci lokality a částečně imobilní.

Dopad na jedince v souvislosti s kácením a vegetačními úpravami je zřejmý především u bezobratlých; u obratlovců se týká zejména ptáků, vliv na ptáky lze snížit načasováním zásahu mimo období hnízdění, které probíhá u většiny druhů od dubna do července.

Přímé dopady záměru lze částečně eliminovat a při realizaci navrhovaných opatření je považovat za přijatelné.

## Nepřímé vlivy

Lze jmenovat zvýšenou prašnost, hluk a rušení trvalou lidskou přítomností při stavbě, dále při kácení dřevin a úpravách terénu i vegetačních úpravách a rušení v souvislosti s užíváním objektů. Nepřímé vlivy budou omezeny po dokončení výstavby. Nepřímé vlivy nejsou významnější než přímé. Záměr revitalizace je žádoucí.

## Navrhovaná základní opatření

- Investor zajistí pro období před zahájením prací a pro jejich průběh odborný biologický anebo autorský dozor. Pokud bude v rámci biologického dozoru zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha, potom odborně způsobilá osoba bezodkladně navrhne příslušná opatření, která budou pro žadatele závazná. Odborně způsobilá osoba např. provede odchyt a záchranný přenos mimo prostor prací.

- Bude provedena kontrola výskytu saproxylofágního hmyzu během kácení dřevin s případným přenosem ponrav a kokonů.

- Bude dodržena technologická kázeň při stavbě (ochrana ostatních dřevin, ochrana vodní nádrže apod.).

## Závěr

Zpracovatel biologického hodnocení považuje vliv záměru za únosný a proveditelný a doporučuje souhlasné stanovisko orgánů ochrany přírody.

Vhodné je stanovení biologického dozoru pro vybrané stavební úkony (kácení zeleně – prověření výskytu hmyzu a hnízd – případný záchranný transfer.

# Text boxes

DOT

Č

ENÉ POZEMKY

MAPA ŠIRŠÍCH VZTAH

Ů

Č

ís

lo

st

ro

mu

Ob

v

od

km

ene

v

1

,

3

m

(

cm

)

Pr

ů

m

ě

r

km

ene

st

ro

m

u

na

ř

e

z

né

plo

š

e

(

cm)

Plo

c

ha

k

orun

y st

ro

m

u(

m

2)

V

ýšk

a

(

m)

Fyz

iologi

ck

é

stá

ř

í

(1

-

6)

Fyz

iologi

ck

á

v

i

t

ali

t

a

(0

-

5)

Z

dra

v

o

t

n

í st

a

v

(0

-

5)

Pro

v

o

z

n

í

be

z

pe

č

no

st

(0

-

3)

Cí

l

dopadu

(0

-

3)

P

e

rs

pek

ti

va

Su

c

hé

v

ě

tv

e

v k

orun

ě

m

a

x

do

X%

N

á

v

rh

opat

ř

ení

Č

í

s

l

o

sk

up

i

ny

T

a

x

on

Pl

o

c

ha po

r

o

s

tní

sk

up

i

n

y

(

m2)

P

o

kryv

no

s

t po

r

o

s

tní

sk

up

i

n

y

(

)

%

P

o

kryv

no

s

t po

r

o

s

tní

sk

up

i

n

y

(

m2)

V

ýšk

a

(

m)

P

o

kryv

no

s

t

ke

ř

o

v

ého a ná

l

eto

v

ého

pat

r

a

(

)

%

P

o

kryv

no

s

t

ke

ř

o

v

ého a ná

l

eto

v

ého

pat

r

a

(

m2)

P

o

kryv

no

s

t b

y

li

nného

č

i

r

ude

r

á

l

ního

po

r

o

s

tu

(

)

%

P

o

kryv

no

s

t b

y

li

nného

č

i

r

ude

r

á

l

ního

po

r

o

s

tu

(

m2)