NÁVRH smlouvy o dílo Č. …..

uzavřené dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

# I. smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Liberec

se sídlem: 		460 59 LIBEREC 1, Náměstí Dr. E. Beneše 1

zastoupené: 		paní Martinou Rosenbergovou, primátorkou města

IČO: 			002 62 978

DIČ: 			CZ00262978

bank. spojení: 	 	ČS Liberec

č. ú.: 			4096142/0800

dále jen objednatel

Zhotovitel:	…

se sídlem:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

bank. spojení:

č. ú.:

dále jen zhotovitel

II. předmět smlouvy:

Oprava podlah kremačních pecí libereckého krematoria	.

Rozsah opravy je specifikován zadávacími podmínkami v el. podobě na https://zakazky.liberec.cz, a výzvou k podání nabídky ze dne ……...2011  zn. PRPS/ KS …/11/……

III. Místo plnění:

Budova krematoria v Liberci, U Krematoria 480, Liberec

###### IV. Čas plnění:

###### l. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (vychladlou pec na okolní teplotu)  nejpozději do 4 týdnů od podpisu smlouvy o dílo a jejího prokazatelného doručení zhotoviteli. Zhotovitel zahájí práce neprodleně k tomuto termínu. Druhá pec bude předána zhotoviteli do 5-ti dnů po předání první pece objednateli.

        - 2. Zhotovitel ukončí své práce na každé peci, včetně vysušení předmětu díla dle čl. II smlouvy do 7-ti   pracovních dnů od převzetí staveniště. Termín dokončení celého díla je nejpozději do 30.11.2011 Objednatel převezme práce neprodleně po jejich ukončení.

# V. Cena díla

1. Cena byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši CZK …- bez DPH

(Slovy: ……..korun českých )

K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů, v době vystavení smlouvy činí výše daně 20 %.

DPH činí  CZK

Cena včetně DPH činí CZK

(Slovy: …….. korun českých)

2. Cena je maximální a nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla.

3. V případě rozšíření rozsahu prací na žádost objednatele nad rozsah stanovený v této smlouvě nebo nutnosti provedení prací, které nemohly být v době uzavření smlouvy známy ani předvídány a jsou nezbytné pro dokončení díla, budou objednatelem uhrazeny po dohodě a na základě skutečných nákladů, po vzájemném písemném odsouhlasení smluvních stran v dodatku této smlouvy. V případě takových skutečností má zhotovitel právo přiměřeně posunout termín dokončení díla.

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše

ceny plnění.

# VI. Fakturace a placení

1. Cena díla bude uhrazena po kompletním dokončení díla bez vad a nedodělků a po oboustranném podpisu předávacího protokolu na základě jedné faktury-daňového dokladu se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli.

2. Výše uvedenou platbu objednatel poukáže na účet zhotovitele, uvedený v čl. I této smlouvy, na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu

# VII. Smluvní pokuty

- Pro případ prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem ukončení a předání předmětu plnění, z důvodů na straně zhotovitele, se sjednává pokuta ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení objednatele s úhradou platby oprávněně vystavené faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

# VIII. Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

- Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení platných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci způsobené zhotovitelem hradí zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 o požární ochraně v plném znění a vyhlášku MV č. 246/01 o požární ochraně, včetně zajištění následného dozoru pro sváření. Škody způsobené nedodržením těchto ustanovení hradí zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen udržovat v co největší čistotě předané pracoviště a dopravní trasy k němu.

- Zhotovitel vyklidí staveniště do tří dnů ode dne předání díla.

- Zhotovitel zajistí u svých pracovníků a u pracovníků subdodavatelů, že se budou řídit „Řádem krematoria“ a dodržovat jej.

- Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel případně jím pověřený zástupce nebo oprávněné orgány státní správy.

- Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

# IX. Předání díla

Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel převezme na základě předávacího protokolu. Zápis o předání a převzetí musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

# X. záruční lhůty

1.  Zhotovitel poskytuje na práce a dodávky provedené v rámci předmětu smlouvy tyto záruční lhůty od termínu předání a převzetí díla

montážní práce                                   	  24 měsíců

stavební dodávka				  24 měsíců

- Toto ustanovení se nevztahuje na výrobky, u nichž udává výrobce kratší záruční dobu. Tyto výrobky budou zhotovitelem specifikovány v zápisu o předání a převzetí díla.

- Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zásahem, nesprávnou manipulací nebo obsluhou, která je v rozporu s normami a provozními předpisy. Záruka se rovněž nevztahuje na závady způsobené vyšší mocí (požáry, záplavy, zemětřesení, živelné pohromy atd.).

- Záruční doba se zkracuje o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení se zahájením přejímacího řízení, nebo o dobu, po kterou neoprávněně odmítal dílo převzít.

- V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky v garanční lhůtě, je povinen provedenou opravu objednateli předat. O dobu, která uplyne od vzniklé závady až do jejího odstranění, se prodlužuje záruční lhůta.

- Zhotovitel se zavazuje případné oprávněné reklamační vady během záruky v pracovní době odstranit do 48 hodin od nahlášení poruchy zodpovědným pracovníkem. V tomto případě se jedná o poruchy drobného rozsahu, které se dají odstranit po telefonickém hovoru nebo příjezdu servisního technika. Případné poruchy většího rozsahu znemožňující provoz technologie budou odstraněny do 10-ti pracovních dnů od nahlášení poruchy zodpovědným pracovníkem objednatele. Jména zodpovědných pracovníků budou uvedena v provozní knize.

# XI. závěreČná  ustanovení

- Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzeným oběma smluvními stranami.

- V případě odstoupení objednatele od uzavřené smlouvy uhradí objednatel veškeré prokazatelné náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním tohoto smluvního vztahu.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

- Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.

- Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, obrátí se některá ze stran na příslušný soud.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

9.  Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě

Příloha:

- řád pohřebiště

Datum:                                                                                         	Datum:

Za objednatele							            Za zhotovitele:

-------------------------------------                                               	 --------------------------------------

Martina Rosenbergová

primátorka města				                                jednatel společnosti