Příloha č. 8 – Podrobný popis plnění

1.	Druh dokumentace, důvody pořízení

Plán udržitelné městské mobility je pro řešené území střednědobým strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života. Vychází z existujících postupů plánování, regulačních rámců a patřičnou pozornost věnuje integraci, participaci a zásadám evaluace.

Plán udržitelné městské mobility bude vypracován v návaznosti na Rámec udržitelné městské mobility 2017-2023.

Cílem tohoto dokumentu je za pomoci občanů, místních, regionálních a státních orgánů hledat a najít možnosti udržitelné městské dopravní obsluhy území. Dokument bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy pěší, cyklistické, hromadné, individuální automobilové, nákladní a dopravy v klidu.

Plán udržitelné městské mobility bude stavět na již existujících aktivitách v plánování a rozvoji území, bude s nimi pracovat tak, aby směřoval ke zlepšení kvality života ve městě. Zpracovaný dokument bude tedy koncepční studií všech subsystémů dopravy v území se zohledněním celé jeho spádové oblasti. Bude závazným podkladem pro plánování dopravní obslužnosti.

Výsledkem bude návrh co nejúčinnějšího a ekonomického pokrytí území dopravní obsluhou. Na základě projednaného dokumentu vznikne následně „Akční plán městské mobility“. Což bude návrh optimálních úprav systému dopravní obsluhy daného území s harmonogramem úprav opatření a staveb.

Plán udržitelné městské mobility bude zpracován ve dvou scénářích (nulovém a návrhovém) pro následující návrhové období:

- Střednědobý horizont (vize do roku 2030).

- Dlouhodobý horizont (vize do roku 2050).

2.	Řešené území

SUMP je nutné řešit pro území, které obsluhuje společná síť MHD. V našem případě obsahuje síť MHD statutární města Liberec, Jablonec nad Nisou a obce: Bedřichov, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Kryštofovo údolí, Stráž nad Nisou a Šimonovice. Řešeným územím SUMP jsou tedy katastrální území těchto obcí. Řešení bude zohledňovat i vazby v rámci aglomerace Integrovaného plánu rozvoje území  Liberec- Jablonec nad Nisou.

Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou:

- bude souhrnem všech druhů doprav v řešeném území a bude reagovat na vnější dopravní síť,

- navrhne taková opatření na síti pro všechny druhy doprav tak, aby byla zajištěna funkčnost rozvoje území a aby byl zabezpečen chod všech jeho funkcí s tím, že prioritou je bezpečnost provozu, pěší a cyklistická doprava, ochrana životního prostředí a ochrana urbánního prostředí,

- navrhne taková opatření, která budou založena na celkové potřebě, ale zároveň budou „opřena“ o reálný ekonomický základ všech možných investorů tzn. opatření budou finančně realizovatelná,

- materiál bude základním prvkem plánování investic do dopravní a technické infrastruktury, zohlední nové trendy v chování obyvatel.

Dokument bude navazovat a dále rozvíjet celorepublikové i v rámci EU platné dokumenty z oblasti dopravy a to především:

- Politika územního rozvoje České republiky,

- Dopravní politika ČR na roky 2014 – 2020,

- Bílá kniha  – Cesta k jednotnému evropskému dopravnímu prostoru,

- Strategie Evropa 2020 a Národní program reforem, evropská politika soudržnosti – hlavní požadavky na dopravu,

- Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020,

- Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 – 2020.

Plán udržitelné městské mobility bude respektovat následující zásady:

- dodržování preference dopravy pěších, cyklistů a hromadné dopravy před individuální automobilovou dopravou, dopravou v klidu a nákladní dopravou,

- zlepšení mobility a dostupnosti města pro všechny skupiny obyvatel včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace,

- zvyšování bezpečnosti a ochrany obyvatel, zvyšování bezpečnosti silničního provozu obzvláště pro pěší. Eliminace krizových míst, snižování nehodovosti a zklidňování dopravy,

- zvyšování efektivity přepravy osob a zboží, snižování dělby přepravní práce individuální dopravy (snižování objemu osobní automobilové dopravy, preference hromadné dopravy, podpora intermodality),

- zvyšování kvality života ve městě (snížení negativních dopadů z dopravy na obyvatelstvo, rozvoj veřejných prostranství a míst pro setkávání),

- návrh atraktivní dopravní infrastruktury pro územní rozvoj pro ekonomický a sociální rozvoj města,

- podpora telematických systémů a kvalitních (a aktuálních) dopravních informací (tzv. Smart cities)

3.	Členění projektu do částí

Plán udržitelné městské mobility bude rozdělen do čtyř částí, které bude nutné zpracovat nejpozději do 02/2021.

3. 1	Analytická část

Účelem analytické části bude shromáždění a analýza dostupných informací o stavu a možnostech rozvoje všech dopravních subsystémů a tendenci vývoje přepravních vztahů. Rovněž budou analyzovány vstupy z jednotlivých subsystémů. U veřejné dopravy je třeba zohledňovat i regionální dopravu (příměstské autobusy a železnice), dálkovou autobusovou a železniční dopravu s ohledem na širší vztahy.

Důležitým bodem je rovněž analýza stavu a možností rozvoje všech vnitroměstských systémů dopravy od nemotorové přes statickou po motorovou a hromadnou, včetně zásobování i přestupních a distribučních center v souvislosti s vývojem počtu obyvatel města, demografickou strukturou obyvatelstva, s odhadem denně přítomného obyvatelstva (nad rámec počtu obyvatel s trvalým pobytem) a rozložením pracovních příležitostí, školství a volnočasových aktivit.

Analýza bude obsahovat vyhodnocení všech systémů po stránce kapacity, nabídky a poptávky a z nich vyplývající disproporce, které je nutné řešit.

Z dostupných podkladů (demografické údaje, sociologické průzkumy, rozložení pracovních příležitostí, rozmístění vzdělávacích institucí, umístění nákupních center atd.) bude odvozena hybnost obyvatel a hlavní směrovost přepravních vztahů každodenní dopravy.

V analytické části bude provedeno formou vhodných tabulek a grafických příloh vyhodnocení stávající kvality mobility, zhodnocení dopravní obslužnosti a dostupnosti, naplnění požadavků obyvatel řešeného území v jednotlivých městských částech. Bude vyhodnocena prostupnost území pro pěší a cyklistickou dopravu.

Analytická část vyhodnotí dopravní infrastrukturu po stránce kapacity, rychlosti a technického stavu.

Dopravní infrastruktura z tohoto pohledu bude členěna na tyto části:

- pěší doprava,

- cyklistická doprava,

- veřejná osobní doprava (včetně železnice) a vazeb na Liberecký kraj,

- charakteristika poptávky po mobilitě,

- individuální automobilová doprava, pozemní komunikace, včetně analýzy silniční sítě,

doprava v klidu (statická doprava),

- nákladní silniční a železniční doprava,

- organizace a řízení provozu, informační a dopravně telematické systémy,

- analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory.

Rovněž bude vyhodnocena úroveň preference jednotlivých druhů dopravy, např. technickými prostředky (segregované nebo částečně segregované trasy, preference na křižovatkách atd.), legislativně – nařízení obcí apod.

V závěru analytické části bude provedena přehledná SWOT analýza každého dopravního subsystému i komplexně celého systému dopravy v řešeném území, včetně:

- kvality a dostupnosti dopravních služeb a infrastruktury,

- územního a hospodářského rozvoje,

- bezpečnosti,

- energetiky,

- životního prostředí, zejména kvality ovzduší,

- sociálního začleňování a genderové rovnosti,

- kvality života,

- zdravotnictví,

- vzdělávání atd.

V plánu udržitelné městské mobility budou v rámci řešené oblasti zajištěna problémová místa, v nichž je výkonnost dopravního systému z jakéhokoli výše uvedeného hlediska obzvláště špatná.

3.1.1 Obsah analytické části

V první etapě bude zpracována analytická část Plánu udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou. Požadovaný obsah bude vycházet z požadavků výše, a bude obsahovat zejména:

-	inventarizaci všech dostupných relevantních podkladů pro vyhodnocení jejich využitelnosti, včetně mapových podkladů,

-	identifikování klíčových partnerů,

-	dopravní průzkumy:

- IAD – budou využita data ze sčítání intenzity dopravy na řešeném území,

- MHD – budou využita data v rámci linek provozovaných společností Dopravní podnik města Liberec a Jablonec nad Nisou, a. s. – počty přepravených osob MHD na jednotlivých relacích v rámci řešené oblasti,

- cyklistická a pěší doprava – využití dat ze sčítače umístěného na cyklostezce – další průzkumy intenzit budou upřesněny, předpokládaný požadavek bude na 10 – 15 profilech, v časovém intervalu cca 16 hodin v době jednoho běžného pracovního dne,

- statické dopravy

-	průzkum aktuální nabídky a obsazenosti odstavných a parkovacích míst včetně odstavování na komunikacích na celém území města (místní komunikace i místa ležící mimo stávající pozemní komunikace, která jsou v majetku zadavatele) průzkumy intenzit budou upřesněny, předpokládaný požadavek bude na jeden běžný pracovní den (ranní a večerní špička, polední sedlo), den pracovního volna (neděle večer).

-	oblasti se zavedenou zónou placeného stání se zvýšenou poptávkou po parkování s možným rozšířením zón placeného parkování - průzkumy intenzit budou upřesněny, předpokládaný požadavek bude na jednodenní průzkum parkujících vozidel dle RZ, zjištěna doba zdržení a obratovost za účelem sledování poptávky odstavných státní pro rezidenty a parkování návštěvníků v časovém intervalu cca 15 hodin,

-	stav infrastruktury a technologických zařízení, oblasti regulace, nástroje a způsoby,

- průzkum dopravního chování

-	budou provedeny propočty v přípravě a realizaci průzkumu domácností v rámci statistického šetření zjišťujícího dopravní poptávku obyvatel řešeného území,

-	průzkum bude zahrnovat přípravné kroky, dotazování, přepis dat, kódování dat, kontrolu správnosti dat, sestavení datového souboru a dokumentaci všech výše uvedených úkonů,

-	dotazování bude probíhat metodou PAPI, CAWI nebo CATI, údaje o časoprostorovém chování zpřesněny s využitím pasivního monitoringu pohybu respondentů (např. GPS technologie) - průzkumy intenzit a jejich formy budou upřesněny,

-	předmětem zjišťování budou údaje o domácnostech a automobilech, které jsou v domácnosti k dispozici, údaje o všech osobách žijících v domácnosti, a čas, doba trvání, cíl a účel cesty podniknuté v den průzkumu u všech osob žijících v dotazované domácnosti, které jsou starší 6 let (včetně), a použitý dopravní prostředek,

-	u každé domácnosti bude zajišťováno dopravní chování vždy v jednom pracovním a v jednom nepracovním referenčním dni (plán referenčních dní schválí zadavatel),

Rozsah a průběh průzkumu:

*	čistý vzorek 1 000 domácností z celého řešeného území,

*	náhodný výběr domácností s opakovaným kontaktováním (min. 3 návštěvy na vybrané adrese),

*	zadavatel se pokusí s domácností navázat kontakt minimálně třikrát – vždy v různé dny a různé denní doby v rozestupu jednoho týdne,

*	pokud se podaří zastihnout domácnost na místě, je nutné domluvit jejich účast na průzkumu,

*	pokud se členové domácnosti nemohou ke své účasti v průzkumu vyjádřit okamžitě, domluví se náhradní termín pro návštěvu. Pokud se domluva na průzkumu neuskuteční ani v náhradním termínu, pak se kontaktování této domácnosti ukončí bez ohledu na příčinu nezdaru,

- vyhotovení modelových výpočtů imisí a hlukových zátěží

-	modelové výpočty imisí zátěže budou provedeny s detailností odpovídající rozptylovým studiím jednotlivých zdrojů a budou zahrnovat kromě samotného vlivu dopravy rovněž vlivy ostatních zdrojů znečišťování ovzduší ve stejné podrobnosti. Výsledky modelových výpočtů budou kalibrovány na měření stanic imisního monitoringu. Výpočet rozptylu bude proveden pro tyto znečišťující látky: oxid dusičitý, benzo(a)pyren, prašná frakce aerosolu, oxid dusíku, oxid uhličitý, oxid uhelnatý,

-	modelové výpočty hlukové zátěže budou provedeny s ohledem na strukturu dopravy a budou plně vycházet především z podkladů multimodálního dopravního modelu. Výpočty hlukové zátěže budou zpracovány formou map hlukových pásem a výpočtových bodů na fasádách objektů chráněných venkovních staveb. Výsledky budou vyhodnoceny ve vztahu k platným hygienickým limitům, zvlášť pro denní dobu a noční dobu,

- souhrnná analýza výchozího stavu, která vyplývá i z dříve zpracovaných dokumentací, shrne pro oblast monitoringu ke sledování indikátory v následujících druzích dopravy:

a) charakteristika poptávky po mobilitě

-	vymezení a popis území, spádové oblasti sledovaného území,

-	inventarizace dat na podkladu statistických obvodů dle ČSÚ,

-	obyvatelstvo, demografická struktura (obyvatelé, zaměstnanci, studenti – jejich rozmístění během dne),

-	socioekonomický profil území, oblastí,

-	zaměstnání, podnikání, inventarizace služeb rekreace a volnočasové aktivity, - mobilita (hybnost), dělba přepravní práce, průměrná přepravní vzdálenost dle módu dopravy,

-	motorizace/automobilizace, historie a vývoj,

-	přepravní objemy a ukazatele osobní a nákladní dopravy,

-	přepravní vztahy, vnější relace,

-	imisní zatížení města škodlivinami emitovanými dopravou,

-	SWOT;

b) individuální automobilová doprava, pozemní komunikace

-	stav sítě pozemních komunikací,

-	základní komunikační skelet, dopravní kostra města,

-	přepravní vztahy, intenzita dopravy, obsazení vozidel,

-	výkonnost skeletu, hustota provozu, kapacitní rezervy,

-	úroveň kvality přepravy, dostupnost území,

-	organizace dopravy, dopravně zklidněné oblasti,

-	skladba a stáří vozového parku,

-	závady a problémové oblasti, nehodové lokality (dle podkladů Policie ČR, posouzení dle Metodiky identifikace a řešení míst častých dopravních nehod),

-	SWOT;

c) doprava v klidu (statická doprava)

-	stav infrastruktury a technologických zařízení,

-	oblasti regulace, nástroje a způsoby,

-	technologie obsluhy P+R, K+R, B+R přestupní terminály,

-	bilance nabídky, bilance uživatelských skupin, využití nabídky,

-	kvalita dostupnosti území,

-	závady a problémové oblasti,

-	SWOT;

d) cyklistická doprava

-	stav sítě cyklistických komunikací včetně vybavení doprovodnou infrastrukturou,

-	základní kostra sítě, vazba na regionální a nadregionální síť,

-	kvalita tras, dostupnost území, technologie obsluhy B+G,

-	přepravní vztahy a intenzita cyklistické dopravy,

-	závady a problémové oblasti, nehodové lokality,

-	SWOT;

e) pěší přeprava

-	stav sítě základních pěších tras, posouzení stavu, závady v pohybu osob,

-	podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,

-	pěší zóny, obytné ulice a zóny,

-	turistické trasy, vazby na území regionu,

-	intenzita pěší dopravy, hodnocení vztahu k silniční dopravě,

-	problémové oblasti, nehodové lokality,

-	SWOT;

f) nákladní silniční a železniční doprava, kombinovaná doprava

-	stav infrastruktury a technologických zařízení,

-	objemy nákladní dopravy, přehled komodit, hlavní přepravní relace,

-	dostupnost území, překladiště a logistická centra, efektivita činností,

-	závady a problémové oblasti,

-	SWOT;

g) organizace a řízení provozu, informační a dopravně telematické systémy

-	stav infrastruktury a technologických zařízení,

-	informační systémy pro cestující ve veřejné dopravě,

-	informační systémy pro občana poskytující informace o dopravě,

-	dispečerská řízení v řešené oblasti – dopravní podnik, řízení provozu, správa a údržba silnic apod., koordinace činností,

-	účinnost a přínosy systému řízení,

-	závady a problémové oblasti,

-	SWOT;

h) veřejná hromadná doprava území

-	stav infrastruktury (trasy, zastávky, terminály)

-	technologická zařízení a vozový park,

-	další formy technologie obsluhy území (P+R, a další),

-	dosažitelnost zastávek, kvalita pěších přístupů,

-	přepravní vztahy a zatížení sítě, přestupní vazby,

-	produktivita, využití nabídky, kapacitní rezervy ukazatele kvality přepravy, dostupnost území,

-	služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,

-	integrace osobní dopravy, koordinace a harmonizace nabídky,

-	SWOT;

- vyhodnocení vlivu na životní prostředí

-	na základě intenzit dopravy na dopravních infrastrukturách v řešené oblasti a podkladů ze stávajících map zatížení životního prostředí budou vyhodnoceny oblasti s maximálními negativními vlivy na obyvatele (hlavně v obytných částech podél páteřních komunikací), ve kterých se stanoví stávající hluková a emisní zátěž,

-	identifikace kritických míst, pro které bude následně stanovena hluková zátěž ze silniční a železniční dopravy pro denní a noční dobu s rozdělením na IAD, nákladní, hromadnou a železniční dopravu na základě zjištěných údajů o intenzitě dopravy a hlukovém monitoringu,

-	stanovení imisní zátěže vlivem emisí ze silniční dopravy v kritických místech pro znečišťující látky s využitím dat z ČHMÚ a vyhodnocení těchto údajů,

-	identifikace kritických míst na dopravní síti z hlediska zátěže životního prostředí, plynoucí z intenzity dopravy a monitoringu predikované zátěže na obyvatele zejména v obytných částech řešené oblasti, je důležitým prvkem pro návrhovou část a bude projednána a odsouhlasena v odborných pracovních skupinách.

Analytická část bude projednána v realizačním týmu a ostatních potřebných skupinách.

Výstupem analytické části bude souhrnná textová část s popisem výchozího stavu, přehledné grafické a tabelární podklady, modely a mapové přílohy v požadovaných tematických okruzích analytické části včetně zápisů z jednání odborných pracovních skupin a dalších projednání.

3. 2	Návrhová část

Úkolem zpracovatele je vycházet z aktuálního stavu územních plánů dotčených obcí a ostatních územně plánovacích dokumentací Libereckého kraje a ČR.

Pokud zpracovatel v odůvodněných případech navrhne řešení odchylná od aktuálních územních plánů, musí být tato řešení porovnána s řešením podle územního plánu, odůvodněna a musí být zdůrazněno, že se jedná o podnět, který je třeba zařadit do procesu tvorby územního plánu nebo jeho změn.

S ohledem na stav území a předpokládaný rozvoj podle aktuálního stavu dokumentace územních plánů zpracovatel navrhne odpovídající rozvoj sítě všech druhů doprav, jejich provázanost a vzájemnou koordinaci za využití principu intermodality a udržitelného rozvoje území. V případě konfliktu jednotlivých druhů dopravy bude dodržovat preferenci pěší a cyklistické dopravy před hromadnou dopravou, individuální automobilovou, dopravou v klidu a nákladní dopravou.

V návrhu uvažovaného rozvoje jednotlivých subsystémů bude orientačně vyhodnocen i negativní vliv z dopravy, zejména vlivu hluku a emisí.

V návrhové části dokumentace bude orientačně vyčíslena investiční náročnost navrhovaných úprav jednotlivých dopravních staveb a úprav.

Zpracovatel navrhne pro návrhový horizont Plánu udržitelné městské mobility kompletní systém obsluhy území všemi subsystémy s kapacitním posouzením a vyhodnocením kritických míst. V návrhu bude vycházet ze zpracovaných dokumentací jednotlivých subsystémů a navrhne vytvoření komplexního multimodálního systému s vzájemnou provázaností za využití principu intermodality a udržitelného rozvoje území.

Budoucí etapový a návrhový systém bude ověřen na čtyřstupňovém multimodálním dopravním modelu, který bude zpracován v rámci zakázky. Tento systém bude následně podle pracovních výsledků případně upraven. Model bude pracovat s kapacitou jednotlivých dopravních koridorů a uzlů s návrhem její reálné optimalizace.

Bude proveden návrh optimalizace tras jednotlivých systémů, uzlových bodů a vzájemné spolupůsobení jednotlivých druhů dopravy. Bude zohledněna preference nemotorové dopravy s její provázaností na lokální obsluhu území a optimální vzdálenosti. Bude preferována plynulost veřejné hromadné dopravy jako nosného prvku veřejné přepravy osob, při zachování kvalitního zásobování území města a pokrytí potřeb mobility obyvatel. Budou navrženy úpravy zvyšující bezpečnost obyvatel při zachování životaschopného organizmu města a navržena opatření pro zklidnění dopravy. V návrhové části zpracovatel na základě předchozí analýzy a navrženého rozvoje sítě navrhne rozmístění a nutnou výstavbu nebo úpravy technického zázemí dopravních systémů, parkovací kapacity, logistická distribuční centra, dohledová centra s telematickým řízením, včetně jejich územních a technologických nároků. Při tvorbě těchto návrhů je třeba respektovat navržení zastavitelných nebo přestavbových ploch navržených v územních plánech.

Zpracovatel navrhne konkrétní možnosti organizačních a preferenčních opatření pro zvýšení plynulosti a atraktivity jednotlivých druhů dopravy s minimalizací jejích negativních dopadů do území. Návrhová část bude obsahovat přehledně zpracovaný a z hlediska efektivity zdůvodněný návrh etapizace rozvoje jednotlivých systémů od současného stavu k návrhovému horizontu (rok 2030), včetně postupného uplatňování organizačních a preferenčních opatření neinvestiční nebo investičně méně náročné povahy.

V závěru návrhové části budou na základě předchozích kapitol přehledně zpracovány „Akční plány udržitelné městské mobility – seznam projektů“ s uvedením jednotlivých investičních aktivit v pořadí podle doporučené priority, hlavní charakteristiky s případným územním průmětem (délka, plocha), stavem připravenosti, předpokládaným harmonogramem a odhadem investičních nákladů.

Na základě analýzy dat budou také navrženy kvantifikované cíle, kterých chce území na základě realizace „Akčního plánu udržitelné městské mobility – seznam projektů“ dosáhnout.

3.2.1	Obsah návrhové části

Cílem této části je provést návrh strategické koncepce rozvoje dopravy na řešeném území. Na základě tvorby konceptu vývoje budou navržena konkrétní opatření pro odstranění problémů dopravního systému vyplývajících ze závěrů analytické části a stanoveny indikátory dopadů, které budou měřítkem pro zajištění udržitelného rozvoje dopravy.

Z hlediska časového rámce bude návrh proveden pro střednědobý horizont (do roku 2030), s výhledem územní rezervy do roku 2050.

Všechna navržená opatření budou rozdělena do skupin dle ekonomické náročnosti na organizačně technická opatření, rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury a nové investice v dopravní infrastruktuře.

Budou navržena organizačně technická opatření pro stabilizaci procesu plánování mobility ve městě.

-	koncept návrhové části pro sledované časové období (dle uvedených časových horizontů)

•	vytvoření nulového scénáře, který bude odpovídat vývoji dopravní situace při zachování stávajících podmínek,

•	návrh ve variantách v závislosti na plánované realizaci navržených opatření k posílení udržitelné dopravy (minimalistická, středová a maximalistická varianta),

•	návrh bude vyhodnocen z hlediska technické a finanční náročnosti, nákladů a přínosů s hodnocením silných a slabých stránek (SWOT),

•	projednání návrhu v pracovních skupinách, s politiky, partnery, odborníky a veřejností,

-	výběr nejvhodnějšího scénáře a stanovení priorit a aktivit pro jednotlivé dopravní módy

•	návrh 	opatření investičního charakteru v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury,

•	návrh neinvestičních a finančně méně náročných opatření (dopravně inženýrského a organizačního charakteru, včetně využití managementu mobility k prosazení udržitelných forem dopravy v jednotlivých oblastech života ve městě),

•	vyhodnocení dopadu navržených opatření na sledované indikátory,

•	návrh souboru opatření s možností synergického efektu a analýza jejich možností v rámci souboru opatření na základě hodnocení indikátorů výsledku a dopadu,

•	projednání konceptu návrhu opatření v pracovních skupinách, s politiky, partnery, odborníky a veřejností,

-	vytvoření akčních plánů pro řešené území

•	akční plány budou obsahovat souhrn navržených opatření pro všechna řešená období (střednědobý i dlouhodobý horizont), včetně časového plánu a stanovení finančních nákladů a zdrojů (EU, ČR, kraj apod.),

-	návrh stanovení kompetencí procesu

•	návrh, projednání a schválení kompletní hierarchie procesu naplňování plánu udržitelné mobility a jeho aktualizací, včetně odpovědnosti za jednotlivé prvky a dílčí postupy,

-	návrh a zajištění monitoringu pro sledování indikátorů

•	stanovení frekvence a podrobnosti (kvalita, metodologie) naplňování sledovaných indikátorů,

•	návrh odpovědnosti za sledování jednotlivých indikátorů,

•	návrh postupů pro budoucí hodnocení plánu mobility na základě změn indikátorů.

Minimálně požadované okruhy řešení problémů:

•	veřejná doprava

-	návrhy vybavení zastávek MHD (přestupních uzlů) a vozidel MHD moderními informačními systémy (informace o dopravě v reálných časech apod.) pro zvýšení kvality cestování, včetně využití mobilních technologií,

-	návrhy opatření pro zvýšení plynulosti, bezpečnosti a rychlosti MHD (vyhrazené jízdní pruhy, zastávky na jízdním pruhu, přednost v křižovatkách apod.),

-	návrhy opatření pro zlepšení dopravní obslužnosti území systémem veřejné dopravy, resp. Pro zvýšení atraktivity systému veřejné dopravy (vhodnost módu dopravy pro jednotlivé relace, vhodnost linkového vedení linek veřejné dopravy, návrh organizace veřejné dopravy s ohledem na optimalizaci časové dostupnosti území, potenciál pro zvýšení atraktivity systému veřejné dopravy vnímané cestujícími, vytipování relací s potenciálem nárůstu počtu cestujících a stanovení podmínek a vhodných opatření vedoucích k tomuto nárůstu),

-	návrh měkkých opatření na podporu veřejné dopravy, např. propagační a informační materiály,

•	pěší a cyklistická doprava

-	v návaznosti na zpracovaný Plán cyklodopravy Liberec – Jablonec nad Nisou 2017-2023,

-	stanovení priorit v rozvoji a podpoře pěší a cyklistické dopravy,

-	prověření navržených základních pěších a cyklistických tras z hlediska dopravní obslužnosti a rekreačního významu pro návrhové období,

-	návrh úprav pěších a cyklistických tras pro zvýšení kvality, bezpečnosti a zajištění bezbariérovosti,

-	návrh zařízení pro cyklisty (odstavování kol, úschovny, půjčovny v návaznosti na veřejnou dopravu a veřejná zařízení),

-	prověření vhodnosti a možnosti podpory pěší a cyklistické dopravy (např. bikesharing) zapojením veřejných finančních prostředků,

•	individuální automobilová doprava, pozemní komunikace

-	posouzení dopravního skeletu vymezeného v konceptu územního plánu z hlediska efektivnosti, funkčnosti, plynulosti, změn intenzity dopravy, hlukové zátěže, dopravní dostupnosti území,

-	návrh etapizace dostavby silniční sítě a stanovení priorit v její realizaci,

-	návrh projednání a upřesnění změn zatřídění a komunikací do silniční sítě ve správě státu (ŘSD ČR, Liberecký kraj) v souvislosti s dostavbou komunikačního systému a návrh vhodného směrového značení odvádějící tranzitní dopravu mimo centrum města,

-	návrh kategorizace a funkčních tříd komunikací,

-	variantní návrhy silniční sítě (s maximálním využitím stávající infrastruktury, s návrhem nových komunikací),

-	variantní návrhy organizačních a stavebních opatření s využitím vyspělých telematických komunikací,

-	variantní návrhy úprav vedoucích ke zklidnění dopravy na některých komunikacích,  preference hromadné dopravy před individuální automobilovou dopravou, řešení uličního prostoru ve prospěch pěší a cyklistické dopravy,

-	variantní návrhy organizačních opatření na omezení průjezdu nákladní dopravy v obytné části města, omezení průjezdu centrem města pro individuální dopravu (možnosti nízkoemisních zón),

-	zajištění kvalitní dostupnosti území, oživení centra města,

-	řešení krizových situací,

-	hodnocení kvality projektových cílů metodou SMART.

•	Doprava v klidu (statická doprava)

-	prověření možnosti rozšíření zóny placeného stání, včetně návrhu organizace parkovacího systému (stanovení počtu zpoplatněných stání, rozdělení dle předpokládaných tarifů, vyznačení rezidentních a abonentních míst, platební podmínky, dopravní značení),

-	návrh umístění systému P+R, K+R, B+R,

•	management mobility

-	návrhy tzv. měkkých opatření k ovlivnění poptávky IAD – neinvestiční opatření cílící na změnu dopravního chování obyvatel ve prospěch udržitelné dopravy, např. různé kampaně k alternativním nabídkám dopravy, prověření přínosů systémů carsharing.

Výstupem návrhové části bude souhrnná textová část, přehledné grafické a tabelární podklady, mapové přílohy v rozsahu a tematických okruzích definovaných v návrhové části. Výstup bude doplněn zápisy z jednání pracovních skupin a dalších projednání. Formát jednotlivých investičních aktivit dle Akčních plánů musí mít evropský standard ve smyslu požadavků rozvojových finančních zdrojů.

3.3	Multimodální dopravní model

Předmětem plnění je čtyřstupňový multimodální matematický dopravní model. Při tvorbě matematického modelu budou mj. využita data získaná pomocí průzkumů dopravního chování obyvatel řešeného území SUMP.

Dopravní model se bude skládat ze čtyř submodelů, což jsou:

•	Vznik cest – výpočet objemu zdrojové a cílové dopravy: V této etapě modelování dopravy bude zjištěno, kolik cest připadá průměrně za den na jednoho obyvatele, v členění na různé socioekonomické skupiny (např. zaměstnanci, studenti, senioři apod.) a podle účelu cesty (např. cesty do zaměstnání, do škol, nákupní cesty, volnočasové cesty aj.). Počty cest příslušného segmentu populace budou známy z průzkumu dopravního chování.

•	Rozdělení cest – směrování přepravních proudů: Principem rozdělení cest bude distribuce dopravní produkce z jednotlivých zón definovaných v modelovém území do ostatních zón. Hlavním parametrem pro toto rozdělení bude tzv. dopravní atraktivita zón (tedy počty cest končících v dané zóně), která závisí např. na počtech pracovních míst a počtech zákazníků v obchodech a nákupních centrech. Velikost a počet zón v modelu bude odpovídat členění na základní jednotky – urbany (na území měst Liberec a Jablonec n.N.), resp. katastrální území jiných obcí. Zóny budou zároveň představovat správní jednotky, u kterých jsou sledována socioekonomická data (např. data ze Sčítání lidu, domů a bytů).

•	Volba dopravního prostředku, dělba přepravní práce: V tomto kroku budou cesty rozděleny podle dopravního módu. Definice módu bude rozdělena na individuální automobilovou dopravu (IAD), módy veřejné hromadné dopravy osob a nemotorové dopravy (pěší a cyklistická doprava) - multimodální.

•	Přidělení zatížení na modelovou komunikační síť: V tomto kroku budou cesty, které jsou doposud definované pomocí přepravních vztahů (kolik, odkud a kam pojede osob), přiděleny na nadefinovanou komunikační síť. Výsledkem bude dopravní zatížení sítě podle jednotlivých módů dopravy. Dopravní model se bude skládat z modelu dopravní nabídky a dopravní poptávky.

Model dopravní nabídky bude modelem stávající infrastruktury a jejích plánovaných změn v budoucích scénářích. V něm budou graficky znázorněny stávající a navrhované (např. územním plánem) dopravně významné veřejně přístupné komunikace, všechny tramvajové tratě, stezky pro chodce a cyklisty, chodníky a další modelem požadované informace (např. o počtech jízdních a řadicích pruhů, rychlosti dopravního proudu, organizaci dopravy, jízdních řádech HD a MHD, délce úseků, podélném sklonu atd. Model dopravní poptávky je model, jak budou obyvatelé a návštěvníci „chtít/potřebovat“ cestovat.

Pořízení dopravního modelu současného stavu se zahrnutím nového návrhu územního plánu měst a obcí v řešeném území SUMP (posouzení dopadu změn v organizaci dopravy na stávajících komunikacích v území).

a) model dopravní sítě bude zahrnovat všechny komunikace (tzv. „státní, silnice I.tř., tzv. krajské silnice – silnice II.tř. a III.tř., dopravně významné místní komunikace a dopravně významné veřejně přístupné účelové komunikace),

b) matice dopravních vztahů musí být zpracována v podrobnosti minimálně všech urbanistických jednotek na území obcí a dostatečného počtu vnějších zón definujících blízké i vzdálené zdroje vnější a tranzitní dopravy,

c) dopravní zatížení sítě musí být kalibrováno na všechny dostupné údaje o profilových intenzitách a směrových průzkumech,

d) dopravní model současného stavu bude v dynamické podobě udržován na pracovišti zhotovitele na licencovaném softwaru, který bude součástí zakázky, počítačích a kvalifikované obsluze zhotovitele, součástí nabídky uchazeče bude nabídka školení jednoho zaměstnance zadavatele na software, ve kterém bude matematický model vytvořen,

e) ve statické podobě bude model předán jak v tiskové podobě, tak v digitální GIS formě (např. formát ESRI shapefile apod.), zahrnující informace o intenzitách dopravy v každém úseku komunikací mezi uzly,

3.3.1 Základní principy tvorby dopravního modelu

Vytvoření dopravního modelu zahrnuje několik kroků (komunikační síť, objemy přepravních vztahů pro jednotlivé druhy dopravy, zatížení komunikační sítě maticemi přepravních vztahů, kalibrace, výstupy - kartogramy). Dopravní nabídka bude modelována vytvořením dopravní sítě komunikací, příp. linkového vedení. Modelování dopravní poptávky zahrnuje výpočet dopravních objemů na základě sociodemografických dat a specifické hybnosti. Následuje výpočet dopravních vztahů pomocí gravitačního modelu. Interakci mezi poptávkou a nabídkou bude představovat iterační proces přidělení dopravních vztahů na modelovou komunikační síť. Kalibrace modelu bude spočívat v opravách možných chyb ve vstupech modelu a následovat bude výpočet výsledného dopravního zatížení. Výstupem jsou kartogramy dopravních zátěží. Na základě sociodemografických dat a specifické hybnosti budou vypočítány dopravní objemy. Stanovení distribuční funkce - výpočet dopravních vztahů a modal split. Vypočtené matice vztahů budou přiřazeny na modelovou síť kapacitně závislým iteračním procesem.

Model bude vytvořen pro dva horizonty:

a) Stávající (současný) stav (kalibrace stávajících dopravních vztahů na stávající dopravní síti podle dostupných průzkumů), horizont 2020.

b) Návrh – výhledové období 2030 (interakce stávajících dopravních vztahů se změnami na komunikační síti podle nových návrhů územních plánů a se změnami linkového vedení HD a MHD po realizaci nového terminálu Liberec). Základní urbanistické jednotky pro účely zakázky budou na území obcí urbany.

Pro zpracování modelu budou plně použity dostupné výsledky „sociodopravního“ průzkumu 2020 (viz výše).

3.3.2 Rozsah modelové komunikační sítě

V rámci tvorby modelové sítě území SUMP bude zahrnuto celé správní území města Liberec, Jablonec nad Nisou, dále doplněné o území Kryštofovo údolí, Stráž nad Nisou, Bedřichov, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný, Šimonovice.

3.3.3 Dopravní objemy

Dopravní objemy budou kvantifikovány za celodenní období a období špičkové hodiny. Dopravní model bude popisovat dopravu běžného pracovního dne za účelem nákladní dopravy, dojížďky do zaměstnání, do škol, za službami a nákupem, příp. za volnočasovými aktivitami běžného pracovního dne. Struktura dopravního modelu bude zvolena ve velmi podrobné úrovni. Širší okolí řešeného území SUMP bude reprezentováno formou vnějších zón - sousedních okresů.

Další zóny budou činit rezervu pro případné rychlé rozšíření o nové zdroje a cíle dopravy. Vnitřní dopravní vztahy budou kvantifikovány na základě metodiky vyčíslení socioekonomických dat a koeficientů specifické hybnosti pro charakteristické účely cest.

Socioekonomická data budou vyhodnocena pro účely tvorby modelu podle dostupné struktury a budou představovat počet trvale bydlících obyvatel, počet všech zaměstnanců a z toho počet zaměstnanců ve službách a obchodě. Data vztažená k větším obvodům budou desagregována do příslušných modelových zón, představujících těžiště desagregovaného polygonu. Pro desagregaci dat bude použit odborný odhad na základě místní znalosti a mapových podkladů.

Koeficienty specifické hybnosti pro jednotlivé účely cest budou odvozeny z dopravních modelů obdobných měst v ČR.

Výsledný kartogram hromadné dopravy bude zobrazen v osobách za 24 hodin a v osobách za hodinu - dopravní zatížení na úsecích stávající komunikační sítě jako sumu zátěží v daném směru úsekem projíždějících linek hromadné dopravy po realizaci nových terminálů autobusové dopravy a MHD při železničních stanicích.

3.4	Komunikační strategie

Komunikace, PR aktivity a zapojování občanů, odborné veřejnosti a institucí při přípravě Plánu udržitelné městské mobility bude řešeno dodavatelem této zakázky.

Zpracovatel Plánu udržitelné městské mobility bude poskytovat relevantní informace a prezentovat výsledky veřejnosti, a to po celou dobu tvorby strategického dokumentu, až do schválení zastupitelstvem. Zpracovatel může navázat na Komunikační strategii SUMF a využít již fungující platformu webu www.chytrenacestu.cz

Realizace komunikační strategie je rozdělena do dvou samostatných aktivit:

Aktivita 1 – Vytvoření Strategie komunikace a propagace SUMP

Aktivita 2 – Naplňování navržené Strategie komunikace a propagace SUMP

3.4.1	Vytvoření Strategie komunikace a propagace SUMP

Cílem této aktivity je vytvoření Strategie komunikace a propagace Plánu udržitelné městské mobility. V této části budou vytipované skupiny laické i odborné veřejnosti, akademické obce, neziskových organizací, významných zaměstnavatelů a ostatních důležitých zainteresovaných skupin, které je vhodné zapojit do přípravy SUMP. Dále budou popsány metody a komunikační kanály vhodné pro komunikaci a propagaci SUMP a časový plán realizace navrhovaných aktivit. Činnosti dodavatele:

Vytvoření Strategie komunikace a propagace SUMP, která bude obsahovat:

-	identifikaci cílových skupin, které je vhodné zapojit do přípravy Plánu udržitelné městské mobility (např. veřejnost, odborná veřejnost, politická reprezentace, akademická obec, významní zaměstnavatelé, dopravci, media apod.),

-	určení hlavního cíle,

-	návrh komunikačních kanálů a vhodných metod pro zapojení cílových skupin (např. tiskové zprávy, využití sociálních sítí, panelové diskuse, veřejné diskuse apod.),

-	návrh způsobu zjišťování námětů a požadavků veřejnosti (sběru dat pomocí např. dotazníkové šetření, webové ankety apod.),

-	návrh časového plánu pro zapojování veřejnosti a cílových skupin pro realizaci jednotlivých aktivit navržených Strategií komunikace a propagace SUMP, a to vše v souladu s harmonogramem zpracování SUMP,

-             evaluace navržených řešení.

Výstupem z aktivity 1 bude dokument Strategie komunikace a propagace SUMP, který bude obsahovat seznam skupin odborné i laické veřejnosti, které budou do tvorby SUMP zapojeny, přehled vhodných metod a nástrojů komunikace, harmonogram realizace aktivit a odhad finančních nákladů na jejich realizaci.

Účastníci v rámci své nabídky předloží návrh obsahu Strategie komunikace a propagace SUMP včetně návrhu časového harmonogramu a realizace jednotlivých aktivit.

3.4.2	Realizace činností Strategie komunikace a propagace SUMP Liberec – Jablonec nad Nisou

Cílem uvedené aktivity je představení výstupů Analytické části, projednání Návrhové části a prezentace výsledků SUMP pomocí realizace opatření uvedených v návrhu z „Aktivity 1“, a to v takovém časovém harmonogramu, který byl schválen zadavatelem v rámci výstupu z „Aktivity 1“.

Činnosti dodavatele:

-	realizace činností navržených Strategií komunikace a propagace SUMP (aktivita 1),

-	pořádání veřejných diskusí, odborných pracovních skupin, panelových diskusí a dalších aktivit souvisejících se zapojováním veřejnosti, včetně moderování a pořizování záznamu dle návrhu (aktivita 1).

-	komunikace a informování veřejnosti o postupu přípravy SUMP, příprava jednotného vizuálního stylu výstupů dokumentace SUMP, tvorba tiskových zpráv, informačních letáků, brožur, včetně tisku (aktivita 1),

-	sběr dat/podnětů od cílových skupin formou dotazníkových šetření, webových anket apod.

(aktivita 1).

V této aktivitě bude dosaženo následujících cílů:

-	projednání Analytické části SUMP (SWOT analýza) v odborných pracovních skupinách, s příslušnými orgány,

-	prezentace výsledků Analytické části SUMP (SWOT analýzy) veřejnosti,

-	projednání konceptu Návrhové části SUMP v odborných pracovních skupinách, s politiky, s odbornou i laickou veřejností apod.,

-	projednání konceptu Návrhové části SUMP včetně Akčního plánu udržitelné městské mobility – seznam projektů s příslušnými orgány,

-	prezentace konceptu Návrhové části SUMP veřejnosti,

-	prezentace Akčních plánů udržitelné městské mobility – seznam projektů veřejnosti,

-	ukončení projednání a příprava schválení SUMP volenými orgány měst (zastupitelstva).

Aktivity, jejich četnost a harmonogram plynoucí ze zpracování dokumentu Strategie komunikace a propagace SUMP:

Výstup z aktivity 2 bude realizace činností navržených Strategií komunikace a propagace SUMP, např.:

-	diskuse s veřejností zajišťování veřejných diskusí – příprava pozvánek, plakátu, jejich distribuce, moderování akce, pořizování záznamu, mediální prezentace apod.,

-	jednání pro politické reprezentanty, významné zaměstnavatele apod. – zajištění jednání, příprava pozvánek, jejich distribuce, moderování akce, pořizování záznamu, mediální prezentace apod.,

-	panelové diskuse pro odbornou veřejnost – zajištění panelových diskusí, příprava pozvánek, plakátů, jejich distribuce, moderování akce, pořizování záznamu, mediální prezentace apod.,

-	odborné pracovní skupiny – jejich zajištění, příprava pozvánek, moderování akce, pořizování záznamu, mediální prezentace apod.,

-	prezentace – příprava prezentací, jednotný design apod.,

-	tiskové zprávy a jejich pravidelná příprava tiskových zpráv apod.,

-	monitoring zpravodajství o přípravě SUMP,

-	zjišťování námětů a požadavků veřejnosti a jejich analýza.

Činnosti zadavatele:

-	zadavatel a jeho pracovníci budou spolupracovat na realizaci aktivity a poskytovat členům realizačního týmu dodavatele součinnost a informace / podklady pro jejich činnost,

-	zabezpečení prostor pro konání veřejných debat, diskusí a jednání,

-	zajistí základní audiovizuální techniku,

-	umožní použití komunikačních kanálů města, včetně webové domény k projektu www.chytrenacestu.cz .

Výčet činností a časový rámec jejich realizace bude vycházet z dokumentu Strategie komunikace a propagace SUMP (aktivita 1).

Další aktivity mohou vyplynout v průběhu zpracovávání zakázky a z jednání řídící a pracovní skupiny.

Všechny dílčí výstupy činnosti zhotovitele jako např. prezentace, tiskové materiály a zprávy budou zadavateli předávány průběžně v elektronické podobě a před publikováním podléhat jeho schválení.

Členění do pracovních skupin bude následující:

-	Řídící skupina: (vytvořena - po 1 zástupci politické reprezentace LBC a JBC; ředitel DPMLJ a.s.; ředitel KORID LK, spol. s r.o. – Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje; zástupce Dopravní komise Liberec a zástupce Dopravního výboru Jablonec nad Nisou, dopravní specialista SML na ÚP)

Konzultanti a experti

Rady a zastupitelstva měst

Výbor pro územní plánování a dopravu - Liberec a Výbor pro dopravu - Jablonec nad Nisou

MD ČR

Pravidelná jednání řídící skupiny se uskuteční v intervalu min. 1x za 2 měsíce, na základě předchozí domluvy v sídle zadavatele, dále dle potřeby.

Součástí Plánu udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou bude již od samotného počátku dle požadavku Směrnice EU č. 2001/42 procedura SEA. Půjde o průběžný proces běžící paralelně s přípravou a pořízením Plánu udržitelné městské mobility. Environmentální zpráva bude odrážet požadavky přílohy I. Směrnice o EIA a národní legislativy. Výsledky SEA a názory vyjádřené v průběhu konzultačních období musí být zohledněny v závěrečné verzi Plánu udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou a také v rozhodnutí o schválení Plánu udržitelné městské mobility. Vypracování a vyhodnocení SEA je součástí schvalovacího procesu v rámci celého dokumentu. Je tedy třeba jej zajistit od návrhové části až k veřejnému projednání. Zpracování této procedury je uvedeno v metodikách JASPERS, CDV.

Dotčené území se nachází v oblasti NATURA2000, na základě poskytnutých informací Ministerstva dopravy ČR je tedy třeba i vyhodnocení v rámci NATURA2000, které bude součástí SEA.

4.	Technické požadavky na zpracování dokumentace

Textová část dokumentace bude doplněna v potřebné míře schématy, kartogramy, grafy a tabulkami. Dokumentace bude ve všech postupných fázích vypracována a předána v 10ks vyhotovení + 3ks digitálně na nosiči dat. Prezentace ve fázích projednání a závěrečný čistopis dokumentace budou zpracovatelem rovněž upraveny a předány ve formě vhodné pro webovou prezentaci.

Písemná dokumentace, prezentace a výstupní dokumenty budou zpracovány ve formátech Microsoft Word (.doc a .docx), Microsoft Excel (.xls a .xlsx) a Microsoft PowerPoint (.ppt a .pptx). Zveřejňované výstupy ve formátu html, pdf.

Dokumentace bude zpracována v měřítku dle rozsahu území a detailu (1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000), na podkladu základních map ČR, ortofotomapy, katastrální, případně technické mapy.

Grafická část bude zpracována ve formátu DGN, DWG. Tabelární data, případně databáze, budou předána ve formátu textových souborů s oddělovačem tabelátoru s kompletním metadatovým popisem významu všech atributů a návaznosti jednotlivých tabulek.

Jednotlivá tištěná paré budou očíslována, dokumentace a všechny přílohy budou označeny číslem smlouvy o dílo. Další dílčí požadavky mohou vyplynout v průběhu zpracování.

Finální výstup bude respektovat pravidla publicity Operačního programu Zaměstnanost, bude obsahovat logo OPZ v zápatí dokumentu dle přílohy č. 9.

Všechny dílčí výstupy a data, včetně dopravního modelu z této veřejné zakázky, budou ve vlastnictví zadavatele veřejné zakázky, tj. ve vlastnictví Statutárního města Liberec.