* **Plán kontrolních prohlídek stavby dle §133 zák. č. 183/2006**

**Kontrolní prohlídka stavby účastníci**

**Kontrola po vytyčení stavby** investor, zhotovitel, TDS, A.D., SSÚ

majitelé sousedních pozemků

**Konání kontrolních dnů po max. 2 týdnech**  investor, zhotovitel, TDS, A.D.,

Kontrola provedení sítí průběžně každý KD

**Kontrola únosnosti zemní pláně** **SO 101** investor, zhotovitel, TDS,

**Kontrola únosnosti ŠD SO 101**  investor, zhotovitel, TDS,

**Kontrola AC a dlažeb**  investor, zhotovitel, TDS, průběžně každý K.D.

**Prohlídka hotového díla** investor, zhotovitel, TDS, A.D., SSÚ ,

Vysvětlivky .

TDS - technický dozor stavebníka

A.D. - autorský dozor projektanta

SSU - speciální stavební úřad

AOPK – agentura ochrany přírody a krajiny

TD JnN – technický dozor Jablonce n Nisou ( budoucího nabyvatele komunikací a osvětlení )

TD sítí – technický dozor sítí ( budoucího nabyvatele sítí)

Na všechny prohlídky bude investorem (nebo pověřeným TDS) zaslána pozvánka min 10 dní předem.

**Plán kontrolních prohlídek stavby zpracoval Jan Maděra 04/03/2024**