Zadání Plánu místního ÚSES pro ORP Liberec

(Příloha č. 1 zadávací dokumentace pro výběrové řízení)

- ROZSAH  A  ZÁKLADNÍ  POPIS  ŘEŠENÉHO  ÚZEMÍ

- Plán ÚSES bude zpracován pro všechna katastrální území obcí náležejících do územní působnosti ORP Liberec mimo území ležící v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory (dále jen „CHKO Lužické hory“) a pro území ležící v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (dále jen „CHKO Jizerské hory“).

- Plán ÚSES bude navazovat na koncepci ÚSES sousedních ORP a na plány ÚSES CHKO Lužické hory a CHKO Jizerské hory.

- Zájmové území znázorňuje následující mapa:

- Seznam obcí a katastrálních území ORP Liberec je uveden v následující tabulce. Červeně a oranžově  jsou zvýrazněny obce a katastrální území, jichž se zpracování plánu ÚSES zcela nebo částečně netýká, protože jsou součástí CHKO Lužické hory či CHKO Jizerské hory. ORP Liberec zahrnuje území 28 obcí a 112 katastrálních území o celkové rozloze 57 911 ha, ale zájmové území tvoří 47 112 ha, tj. 81,35 %.

Katastrální území v ORP Liberec

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ V CHKO

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ČÁSTEČNĚ V CHKO

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ MIMO CHKO

| Obec | Kód obce | Katastrální území | Kód katastrálního území |
| --- | --- | --- | --- |
| Bílá | 563901 | Vlčetín u Bílé | 603902 |
|  |  | Petrašovice | 719641 |
|  |  | Bílá u Českého Dubu | 603881 |
|  |  | Chvalčovice | 646652 |
|  |  | Hradčany u Českého Dubu | 646644 |
| Bílý Kostel nad Nisou | 563919 | Bílý Kostel nad Nisou | 604623 |
|  |  | Panenská Hůrka | 604631 |
| Cetenov | 563943 | Cetenov | 617636 |
|  |  | Hrubý Lesnov | 638986 |
| Český Dub | 563960 | Libíč | 682781 |
|  |  | Loukovičky | 622877 |
|  |  | Český Dub | 622842 |
|  |  | Starý Dub | 697818 |
|  |  | Smržov | 622893 |
|  |  | Sobákov | 697800 |
|  |  | Modlibohov | 697796 |
| Dlouhý Most | 530468 | Dlouhý Most | 626660 |
|  |  | Javorník u Dlouhého Mostu | 626686 |
| Hlavice | 564052 | Hlavice | 638978 |
|  |  | Vápno | 639010 |
| Hodkovice nad Mohelkou | 564061 | Hodkovice nad Mohelkou | 640344 |
|  |  | Jílové u Hodkovic nad Mohelkou | 603414 |
|  |  | Radoňovice | 640352 |
|  |  | Záskalí | 640361 |
| Hrádek nad Nisou | 564095 | Dolní Suchá u Chotyně | 653527 |
|  |  | Dolní Sedlo | 647365 |
|  |  | Loučná | 647403 |
|  |  | Donín u Hrádku nad Nisou | 647373 |
|  |  | Hrádek nad Nisou | 647390 |
|  |  | Oldřichov na Hranicích | 710008 |
|  |  | Václavice u Hrádku nad Nisou | 775991 |
| Chotyně | 564109 | Chotyně | 653543 |
|  |  | Grabštejn | 653535 |
| Chrastava | 564117 | Andělská Hora u Chrastavy | 653811 |
|  |  | Chrastava I | 653845 |
|  |  | Chrastava II | 653853 |
|  |  | Dolní Chrastava | 653829 |
|  |  | Horní Chrastava | 653837 |
|  |  | Dolní Vítkov | 782971 |
|  |  | Horní Vítkov | 782980 |
| Jablonné v Podještědí | 561631 | Postřelná | 726192 |
|  |  | Česká Ves v Podještědí | 656208 |
|  |  | Jablonné v Podještědí | 656216 |
|  |  | Markvartice v Podještědí | 656232 |
|  |  | Lvová | 689475 |
|  |  | Heřmanice v Podještědí | 638471 |
|  |  | Kněžice v Lužických horách | 666939 |
|  |  | Petrovice v Lužických horách | 720071 |
| Janovice v Podještědí | 561657 | Janovice v Podještědí | 657191 |
| Janův Důl | 546658 | Janův Důl | 742457 |
| Jeřmanice | 530484 | Jeřmanice | 658588 |
| Kryštofovo Údolí | 564176 | Kryštofovo Údolí | 675474 |
|  |  | Novina u Liberce | 675482 |
| Křižany | 564184 | Křižany | 676501 |
|  |  | Žibřidice | 796697 |
| Liberec | 563889 | Vratislavice nad Nisou | 785644 |
|  |  | Vesec | 780472 |
|  |  | Krásná Studánka | 673641 |
|  |  | Radčice | 673650 |
|  |  | Kateřinky | 682438 |
|  |  | Starý Harcov | 682390 |
|  |  | Kunratice | 785628 |
|  |  | Kateřinky u Liberce | 682438 |
|  |  | Rudolfov | 682446 |
|  |  | Pilínkov | 631108 |
|  |  | Staré Pavlovice | 682179 |
|  |  | Ruprechtice | 682144 |
|  |  | Růžodol I | 682209 |
|  |  | Rochlice | 682314 |
|  |  | Ostašov | 682471 |
|  |  | Nové Pavlovice | 682161 |
|  |  | Machnín | 689823 |
|  |  | Liberec | 682039 |
|  |  | Karlinky | 682497 |
|  |  | Janův Důl u Liberce | 682241 |
|  |  | Horní Suchá u Liberce | 682489 |
|  |  | Horní Růžodol | 682250 |
|  |  | Horní Hanychov | 682462 |
|  |  | Hluboká u Liberce | 631094 |
|  |  | Františkov | 682233 |
|  |  | Doubí u Liberce | 631086 |
|  |  | Dolní Hanychov | 682268 |
| Mníšek | 564231 | Mníšek u Liberce | 697605 |
|  |  | Fojtka | 697591 |
| Nová Ves | 546593 | Nová Ves u Chrastavy | 705594 |
|  |  | Mlýnice | 705586 |
| Oldřichov v Hájích | 564281 | Oldřichov v Hájích | 710016 |
| Osečná | 564290 | Kotel | 712761 |
|  |  | Zábrdí u Osečné | 712795 |
|  |  | Osečná | 712787 |
|  |  | Lázně Kundratice | 712779 |
|  |  | Chrástná | 712752 |
|  |  | Druzcov | 632694 |
| Proseč pod Ještěděm | 544345 | Javorník u Českého Dubu | 733229 |
|  |  | Proseč pod Ještědem | 733245 |
| Rynoltice | 564397 | Rynoltice | 744719 |
|  |  | Jítrava | 744689 |
|  |  | Polesí u Rynoltic | 744701 |
| Stráž nad Nisou | 544477 | Stráž nad Nisou | 756393 |
|  |  | Svárov u Liberce | 756407 |
| Světlá pod Ještědem | 564427 | Světlá pod Ještědem | 760579 |
|  |  | Rozstání pod Ještědem | 742465 |
| Šimonovice | 564460 | Šimonovice | 762521 |
|  |  | Minkovice | 762504 |
|  |  | Rašovka | 762512 |
| Všelibice | 564532 | Benešovice u Všelibic | 735728 |
|  |  | Nesvačily u Všelibic | 735744 |
|  |  | Přibyslavice | 735761 |
|  |  | Malčice u Všelibic | 787132 |
|  |  | Březová u Všelibic | 787116 |
|  |  | Všelibice | 787159 |
| Zdislava | 564541 | Zdislava | 792560 |

- V současnosti má orgán ochrany přírody Magistrátu města Liberec (dále jen „MML“) k dispozici pouze tzv. generely ÚSES zpracované pro Okresní úřad Liberec v letech 1992 - 1999. Tyto generely jsou ve formě papírových mapových podkladů a textových částí pro jednotlivé obce. Celková koncepce ÚSES pro ORP Liberec se stala zastaralou jak z důvodu rychlosti změn v území, tak z důvodu metodického pojetí. Generely ÚSES nejsou dostupné v digitální podobě a v současnosti je obtížné jejich použití do územně plánovací dokumentace. Chybí jednotný systém získávání, zpracování, analýzy, průběžného vyhodnocování, udržování a editace dat o ÚSES.

- ETAPY  ZPRACOVÁNÍ

Dokumentace plánu ÚSES bude zpracována v pěti základních etapách (shromáždění podkladů, analýza, návrh, projednání, odevzdání). Obsah jednotlivých fází se bude řídit Metodikou vymezování územních systémů ekologické stability z roku 2017 (dále jen „Metodika ÚSES“) a Standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR SPPK C01 002:2024 Vytváření ÚSES (Plány a projekty) (dále jen „Standardy vytváření ÚSES“).

1. Etapa

1. 1. Shromáždění existujících podkladů a dokumentací

Budou shromážděny dostupné podklady a informace o území, o přírodních hodnotách území, o biogeografických jednotkách, o záměrech územního plánování aj. Jedná se zejména o:

- Platné územně plánovací dokumentace (ÚRP ČR, ZÚR LK, ÚP obcí).

- Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje z r. 2020.

- Pořizované územní plány či jejich změny.

- Existující územně plánovací podklady (generely ÚSES, Územní studie krajiny ORP Liberec, atd.).

- Data AOPK ČR (Mapování biotopů, NATURA 2000, ZCHÚ, Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, stupně přirozenosti lesů a další).

- Významné krajinné prvky ze zákona a registrované významné krajinné prvky (dále jen „VKP“).

- Pozemkové úpravy, komplexní i jednoduché.

- Strategická migrační studie pro Liberecký kraj, Evernia s.r.o. z r. 2013.

- Oblastní plány rozvoje lesů (dále jen OPRL), lesní hospodářské plány (dále jen „LHP“), lesní hospodářské osnovy (dále jen „LHO“).

- Veřejný registr půdy (LPIS), centrální evidence vodních toků (CEVT) atd.

- Plán dílčího povodí Horního a středního Labe a Plán dílčího povodí Ohře.

Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré informace, které má k dispozici a které jsou důležité pro naplnění cíle projektu a zdarma je poskytne zhotoviteli.

1.2. Terénní průzkum

Terénní průzkum bude zaměřen na ověření informací získaných v předcházející části etapy v terénu, dojde k porovnání koncepčních podkladů se skutečností. V rámci terénních šetření může být pořízena fotodokumentace dokládající stav např. velmi cenných nebo naopak problematických částí území. Současně budou vytipovány cenné části krajiny, které mají potenciál z hlediska ekologické stability stát se součástí vymezovaného ÚSES.

2. Etapa

2.1. Analýza

Analýza (rozbor) informací získaných v předchozích dvou částech se zaměří především na:

- Vyhodnocení reprezentativnosti vymezení biocenter ve vztahu k biogeografickému členění a jejich velikostních parametrů.

- Vyhodnocení migračních tras, přírodních i antropogenních bariér, omezené prostupnosti území z hlediska migrací a propojenosti přírodních biotopů v souvislosti s vhodným trasováním biokoridorů.

- Vyhodnocení aktuálního stavu přírody a krajiny na základě poskytnutých dat a vlastních zjištění v terénu.

- Vyhodnocení vhodnosti území s cennými přírodními hodnotami pro skladebné části ÚSES včetně interakčních prvků.

- Vyhodnocení řešeného území z hlediska možného vymezení větví antropogenně podmíněného místního ÚSES a unikátních lokálních biocenter.

- Identifikace zjištěných problémů a případných nedostatků a chyb v souvislosti s Metodikou vymezování územních systémů ekologické stability z roku 2017 (dále jen „Metodika ÚSES“).

2.2. Identifikace problémů

2.2.1. Ve vyhodnocení zjištěných chyb, nedostatků a problémů je třeba kromě skutečností zjištěných v rámci výše popsaných vyhodnocení dále zjistit a zhodnotit především:

- vady spočívající v nedostatečně uplatněném principu biogeografického členění a prostorových nároků;

- nesoulad podkladových vymezení s ohledem na návaznost trasování biokoridorů a vymezení biocenter uvnitř řešeného území i v navazujících územích mimo řešené území;

- územní střety podkladových vymezení ÚSES s jinými zájmy v území vyplývajícími jak z aktuálního stavu krajiny, tak i ze záměrů územního plánování a dalších koncepcí (s rozlišením závažnosti střetů, přírodních a antropogenních bariér atd.).

2.2.2. Výsledkem analytické etapy bude problémový výkres obsahující střety, problémy a nedostatky vyplývající ze vzájemných rozdílů různých koncepcí od skutečného stavu krajiny. Problémový výkres bude doplněn textovou zprávou a tabulkovým přehledem problémových částí. Problémový výkres bude obsahovat náležitosti uvedené v kapitole C) OBSAH  A  STRUKTURA  PLÁNU  MÍSTNÍHO  ÚSES.

3. Etapa

3.1. Návrh Plánu místního ÚSES ORP Liberec

3.1.1. Výsledkem návrhu bude:

- zpřesněné vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES,

- vymezení skladebných částí místního ÚSES,

- popis a odůvodnění koncepce řešení místního ÚSES, včetně návrhu řešení střetů skladebných částí místního ÚSES s navrženými plochami územního rozvoje a s koridory liniových staveb,

- popis všech vymezených skladebných částí ÚSES.

3.1.2. Budou vyřazeny nefunkční a zároveň nerealizovatelné prvků ÚSES a dále vyřazeny prvky ÚSES, které neodpovídají základním principům vymezování, vazbám a funkčnosti ÚSES (dle klasifikace jejich ekologické stability a významu pro území). Tyto prvky budou uvedeny v přehledném seznamu.

3.1.3.  Prvky z bodu 3.1.2. budou případně navrženy na jinou ochranu dle jejich charakteru, současného a výhledového stavu (např. návrh na registraci VKP, aktualizaci ÚAP jako přírodní hodnoty území atd.).

3.1.4. V návrhu bude prověřena návaznost prvků všech hierarchických úrovní ÚSES řešeného území na prvky ÚSES mimo řešené území (okolní ORP, CHKO Lužické hory a CHKO Jizerské hory). U nadregionálních a regionálních prvků ÚSES bude zpřesněna hranice jejich vymezených ploch dle dokumentace ÚRP ČR a ZÚR LK, také bude prověřena a zhodnocena funkčnost, umístění a vymezení těchto úrovní ÚSES.

3.1.5. U každého revidovaného či nového prvku ÚSES budou zdůvodněny všechny změny oproti současnému platnému vymezení v územních plánech obcí, přehledně sestaveny v tabulce a zobrazeny ve změnovém výkresu.

3.1.6. Součástí plánu ÚSES bude doplnění a navržení interakčních prvků, např. prvky z bodu 3.1.2.

3.2. Podrobnost vymezení

3.2.1. Hranice všech skladebných částí ÚSES budou vymezovány přednostně mimo stávající střety zájmů, resp. rozvojové plochy dle územních plánů, nebo s ohledem na minimalizaci technických, ekonomických, organizačních a majetkoprávních nároků.

3.2.2. V lesním porostu bude účelné k vymezení využívat hranice lesních oddělení, jednotlivých porostů a porostních skupin příp. stabilizované lesní cesty a průseky.

3.2.3. V případech, kdy nebude možné či vhodné využít parcelního členění (např. velké parcely apod.), budou hranice skladebných částí ÚSES určeny na základě existujících přirozených či antropogenních terénních hranic v krajině (např. drobný vodní tok, hrana svahu, liniová zeleň, mez, cesta, lesní okraj, rozhraní louka - pole). V těchto případech budou pro upřesnění průběhu hranic skladebných částí ÚSES využita data z terénních šetření a aktuálních ortofotomap.

4. Etapa

4.1. Návrh pro projednání

Zpracovatel dle potřeby poskytne objednateli součinnost při projednávání plánu ÚSES s dotčenými orgány, obcemi a dalšími subjekty včetně účasti na jednáních.

4.2. Návrh plánu místního ÚSES ORP Liberec po projednání

Na základě výsledků projednání bude v souladu s předanými požadavky objednatele k úpravě plánu ÚSES plán ÚSES upraven, kdy v něm budou v textové části formou revizí znázorněny provedené úpravy. V grafické části budou měněné části označeny.

5. Etapa

Odevzdání dokumentace Plánu místního ÚSES ORP Liberec v tištěné a elektronické podobě.

- OBSAH  A  STRUKTURA  PLÁNU  MÍSTNÍHO  ÚSES

Všechny výstupy v průběhu zpracování plánu ÚSES budou zpracovány a odevzdány v souladu s touto kapitolou.

Zpracování plánu ÚSES se bude řídit metodickými materiály Ministerstva životního prostředí České republiky a to Metodikou vymezování územních systémů ekologické stability z roku 2017 (dále jen „Metodika ÚSES“) a Standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR SPPK C01 002:2024 Vytváření ÚSES (Plány a projekty) (dále jen „Standard Vytváření ÚSES“).

1) Plán místního ÚSES se bude skládat z textové, tabulkové a grafické části, které budou obsahovat zejména:

1. Textová část

1.1. Úvodní část a vymezení řešeného území

1.2. Analytická část zahrnující:

- přehled biogeografického členění území,

- aktuální stav přírody a krajiny, rozmanitost ekosystémů mimo zvláště chráněné části přírody,

- propojení nebo naopak bariéry přírodních biotopů a migračních tras v souvislosti s rozborem aktuálně závazného vymezení ÚSES,

- přehled zjištěných nedostatků či problémových částí v přehledném seznamu,

1.3. Návrhová část

- rámcový přehled požadavků a popis koncepce řešení

- odůvodnění vymezení prvků ÚSES včetně návrhů opatření k jejich zachování a zlepšení

- přehled návrhů změn platné územně plánovací dokumentaci včetně jejich odůvodnění

1.4. Výsledky projednání Plánu ÚSES

- vyhodnocení splnění požadavků zadání

- vyhodnocení splnění požadavků na úpravu Plánu ÚSES po projednání

- postup projednání Plánu ÚSES včetně vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek obcí a dalších subjektů.

1.5. Přehled použitých podkladů

2. Tabulková část

- vytvoření karty pro každý prvek ÚSES, tj. biocentrum, biokoridor i interakční prvek

- tabulkový přehled problémových částí a nedostatků s odkazem na problémový výkres a textovou zprávu

- seznam stávajících registrovaných VKP a vytvoření karty pro každý z nich obsahující jeho název, umístění a popis předmětu zájmu, doplněný o návrh nových VKP včetně jejich umístění a popisu předmětu zájmu (viz kapitola 3.1.3.)

3.  Grafická část

- výkres řešeného území obsahující administrativní členění obcí ORP Liberec s vyznačením hranic řešeného území,

- návrhový (hlavní) výkres obsahující vymezení lokálních biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, vyznačení zvláště chráněných částí přírody a přírodního parku, vyznačení hranic zastavěného území, zastavitelných ploch dle územně plánovací dokumentace a hranic obcí,

- problémový výkres obsahující vymezení lokálních biocenter a biokoridorů; limity využití území dle územně analytických podkladů; vyznačení střetů, problémů a nedostatků vyplývajících ze vzájemných rozdílů různých koncepcí (územní plány, územní studie krajiny ad.) od skutečného stavu krajiny; vyznačení hranic zastavěného území, zastavitelných ploch dle územně plánovací dokumentace, vyznačení hranic obcí,

- změnový výkres obsahující vymezení lokálních biocenter a biokoridorů v územních plánech dotčených obcí a prvků ÚSES dle Plánu ÚSES s vyznačením těch částí prvků ÚSES, které jsou v nesouladu s územními plány obcí,

- výkres stávajících registrovaných VKP a navrhovaných k registraci, vyznačení hranic obcí,

- ve všech výkresech mimo výkresu řešeného území budou rozlišeny jednotlivé hierarchické úrovně ÚSES včetně toho, zda se jedná o funkční či nefunkční prvek, a zároveň budou použity doporučené kartografické symboly definované v příloze č. 5 Standardu Vytváření ÚSES.

2) Požadavky na zpracování Plánu ÚSES

- zpracování návrhu pro projednání bude 1 x v digitální podobě,

- zpracování čistopisu, který bude odevzdán 1 x v tištěném vyhotovení a 1 x v digitální podobě,

- zpracování datových a textových výstupů v souladu s tabulkou „Požadavky na výměnný formát předávaných dat“ přílohy č. 14 k vyhlášce č. 157/2024 Sb.,

- zpracování výkresů nad digitální katastrální mapou s přesností na hranice parcel a jejich výstupy budou v měřítku 1: 10 000, výkres řešeného území bude v měřítku 1: 50 000.