Smlouva o dílo

ev. č. DS20260XXXX

„Tržní náměstí Liberec – následná péče o zeleň“

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I

IČ: 	00262978

DIČ:	CZ00262978

bank. spojení:	ČS, a.s., číslo účtu 4096142/0800

zastoupený: 	Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. arch. Zuzana Koňasová, vedoucí odboru Kancelář architektury města

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel:	[•]

sídlo:	[•]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  [•], oddíl [•], vložka [•]

IČ: 	[•]

DIČ:	[•]

bank. spojení:	[•]

zastoupený: 	[•]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: [•]

ve věcech technických oprávněn k jednání: [•]

/dále jen „zhotovitel“/

/objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“/

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.

- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Tržní náměstí Liberec“ (dále jen „veřejná zakázka“). Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanoveny s ohledem na související dílo „Tržní náměstí Liberec - výstavba“.

III. Dílo a místo plnění

- Dílem se dle této smlouvy rozumí následná péče o zeleň po realizaci díla „Tržní náměstí Liberec – výstavba“, jež zahrnuje zejména monitorování stavu zeleně, výchovné řezy a zálivku. Specifikace a frekvence jednotlivých úkonů následné 5 leté péče je uvedena v příloze 1 této smlouvy.

- Veškeré činnosti je zhotovitel povinen provádět dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce, projektové dokumentace s názvem „Tržní náměstí Liberec“, zpracované společností ov architekti, s.r.o., IČ: 24758094, se sídlem Lotyšská 646/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6, výkazu výměr, této smlouvy o dílo a požadavků objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že se se zadávací dokumentací i s projektovou dokumentací podrobně seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje. Výkaz výměr (rozpočet díla) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

- Místo plnění: Liberec – pozemky p.č. 6083/8, 6083/7, 6083/6,6083/5, 6083/4, 6083/1, 6081/6, 6081/5, 6081/4, 6081/3, 6081/1, 6084/6, 6084/5, 6084/4, 6084/3, 2481/3, 2481/4, 2481/5, 2481/6, 2473/3, 2485, 2486, 571/5, 571/6, 5754, 5755, 581/1, vše v  k.ú. Liberec (682039).

- Účelem díla je zajištění vhodných podmínek k maximalizaci životnosti zeleně pořízené v rámci díla „Tržní náměstí Liberec“.

IV. Podmínky provádění díla

- Zhotovitel je povinen zajistit na pozemcích uvedených v čl. III odst. 3 smlouvy následnou péči o zeleň po revitalizaci místa plnění.

- Při zajišťování činností uvedených v odst. 1. tohoto článku je zhotovitel  povinen postupovat s řádnou odbornou péčí a řídit se písemnými, popř. ústními pokyny objednatele. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.  Zjistí-li, že zhotovitel provádí práce v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit práce a požadovat na zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným plněním a požadovat provádění prací řádným způsobem. K tomu mu objednatel stanoví písemně přiměřenou lhůtu.

- Zhotovitel je dále povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat zejména následující normy a standardy:

- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba;

- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky;

- ČSN 46 4901 Osivo a sadba, Sadba okrasných dřevin;

- ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení;

- Arboristické standardy řady A, SPPK A02 002:2025 - Řez stromů, SPPK A02 003:2025 Výsadba a řez keřů, SPPK.

- Zhotovitel je povinen předložit objednateli v rámci každého kalendářního roku předpokládaný harmonogram následné péče na aktuální rok a dále vést podrobný soupis skutečně provedených prací v rámci každoroční následné péče a předložit jej objednateli ke kontrole a schválení. Předpokládaný harmonogram zašle zhotovitel (e-mailem, dopisem, nebo DZ) objednateli k písemnému odsouhlasení nejpozději do 31. 3. příslušného roku. Pouze práce odsouhlasené objednatelem jako provedené řádně, mohou být fakturovány k proplacení. Zhotovitel dále min. jeden pracovní den před zahájením provádění následné péče o tomto písemně (e-mailem, dopisem, nebo DZ) informuje objednatele.

- Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech (SPPK), případně evropských normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě.

- Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny:

- všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů;

- pokyny a připomínky objednatele k provádění díla.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

V. Předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli ukončení prací. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno.

- Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevezme a zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty dokončení díla.

- Předání a převzetí díla, resp. dílčího plnění provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná. O předání a převzetí díla/dílčí části bude sepsán písemný předávací protokol. Objednateli budou zároveň předány následující doklady:

  - podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,

  - a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

- V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

- V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uvedena v předávacím protokolu.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

- Celková cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši [•] Kč bez DPH (dále také jen „celková cena díla“), a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla.

- Cena za každý kalendářní rok vykonávané následné péče bude fakturována na základě soupisu skutečně provedených prací vycházejícího z přílohy č. 1 této smlouvy, kde je rozepsán způsob a frekvence jednotlivých úkonů následné 5 leté péče. Celková cena v součtu následné 5 leté péče za jednotlivé roky nesmí přesáhnout celkovou částku za provedení díla uvedenou v čl. VI. odst. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

- Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

- Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny cenu nedodaného plnění  nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy – v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

- K celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám bude připočtena daň z přidané hodnoty, která bude  účtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) při fakturaci zdanitelného plnění.

- Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě 5 dílčích faktur. V rámci jednoho fakturačního roku bude fakturace prováděna 1x. Zhotovitel odevzdá fakturu za daný fakturační rok v 11. měsíci kalendářního roku. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

- Zhotovitel odevzdá jednotlivé dílčí faktury za příslušná období po řádném provedení předmětu díla a po úspěšném předání a převzetí dílčích prací bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaných zápisů o provedení, předání a převzetí dílčích prací, potvrzené oběma smluvními stranami, spolu s podrobným soupisem skutečně provedených prací, citovanými dílčími zápisy o předání a převzetí prací a dalšími doklady náležejícími k plnění předmětu smlouvy – díla, případně také doklady o likvidaci odpadů, které tvoří nedílnou přílohu faktur, a bez kterých nemůžou být faktury proplaceny.

- Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v odst. 13 tohoto článku. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající a stanovené náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude v odst. 9 tohoto článku uvedený dokument, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

- Proti vystavené faktuře, resp. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci.

- Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.

- Na každém daňovém dokladu bude uveden název projektu „Tržní náměstí Liberec“, dále musí daňový doklad obsahovat registrační číslo projektu (bude upřesněno objednatelem po podání žádosti o dotaci) a číslo smlouvy o dílo. V případě neoznačení dokladu, dle výše uvedeného, bude splatnost dokladu počítána od doby doručení opraveného dokladu objednateli.

# VII. Doba provedení díla, trvání smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících lhůtách:

- Lhůta pro předání a převzetí místa plnění: v den protokolárního převzetí Etapy č. 1 díla „Tržní náměstí Liberec“ (stavební části) bez vad a nedodělků objednatelem

- Lhůta pro zahájení díla: následující pracovní den po protokolárním převzetí Etapy č. 1 díla „Tržní náměstí Liberec“ (stavební části) bez vad a nedodělků objednatelem

- Lhůta pro dokončení 5 leté následné péče o zeleň: do 5 let od zahájení díla dle této smlouvy.

- Následná péče bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem ve lhůtě do 30. 11. příslušného kalendářního roku následné péče.

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou pěti let od zahájení díla.

- Tuto smlouvu lze ukončit:

- písemnou dohodou smluvních stran;

- výpovědí objednatele bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou;

- odstoupením od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů uvedených v čl. XIII smlouvy.

VIII. Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN, SPPK), platnými právními předpisy a specifickými požadavky místních orgánů a správců sítí a pokyny objednatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, a s ohledem na zejména takto získané informace považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo předané projektové dokumentace), a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla.

- Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v minimální výši 1 000 000 Kč.

- Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení příslušných předpisů o  bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vše v platném znění. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen odstranit na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvést do původního stavu. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této smlouvy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v účinném znění a prováděcími právními předpisy.

- Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen prokázat řádné provedení jakékoli části díla.

- Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.

- Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.

- Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující:

a) přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě plnění. Za porušení této povinnosti lze považovat použití techniky o celkové hmotnosti větší než 3 t (toto ustanovení se netýká provozu na komunikacích a částí díla, které nelze realizovat bez použití těžší mechanizace);

b) u dřevin dodávaných v rámci díla provést kontrolu řádného zhojení řezných ran po řezu prováděném v rámci školkování, na žádost objednatele doložit fotodokumentaci z kontroly dřevin před transportem na místo výsadeb;

c) u všech prací s výjimkou štěpkování použít do motorů nářadí syntetické palivo (např. Aspen) nebo k provádění díla použít akumulátorové nářadí.

- Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací (dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě.

- Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.

- Zhotovitel provede fotodokumentaci všech opatření provedených v rámci díla v minimálním počtu 2 ks na každý jednotlivý případ provedené následné péče v daném kalendářním roce.

- Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, zejména originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2036.

- Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2036, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po svých dodavatelích.

- Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodů způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny plnění a/nebo smluvní pokuty).

- Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje zajistit:

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;

- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

IX. Sankce

- V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. IV. a VIII této smlouvy, je  povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takovýto případ. Toto ustanovení se uplatní v případě, že není takové porušení nebo nesplnění povinnosti sankcionováno dle jiného ustanovení tohoto článku.

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny prací dle schváleného harmonogramu následné péče na aktuální rok dle čl. IV. odst. 4., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

- V případě, že zhotovitel neprovede práce dle schváleného harmonogramu následné péče ani v dodatečné 15-ti denní lhůtě, má objednatel právo od smlouvy odstoupit anebo zadat provedení díla nebo jeho části jiné osobě ve smyslu čl. XI odst. 12 Smlouvy, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen. V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla.

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XI., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

- V případě, že vady díla nebudou odstraněny nebo neprovedené práce nebudou dodatečně provedeny ani v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení.

- V případě nedodržení SPPK A02 002 Řez stromů, zejména S –RV má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý jednotlivý případ nedodržení či porušení, pokud se strany nedohodnou jinak.

- V případě nedodržení podmínek uvedených v čl. IV. odst. 3, mimo SPPK A02 002 má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- Za neoznámení změny poddodavatele oproti seznamu týkajícího se druhu a rozsahu jeho plnění nebo neoznámení změny poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (týká se i realizačního týmu), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.

- V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve stanovené lhůtě, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

- Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem s termínem k jejich úhradě.

- Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

- Smluvní strany prohlašují, že stanovené výše smluvních pokut jsou přiměřené s ohledem na skutečnost, že plnění této smlouvy souvisí  s plněním veřejné zakázky „Tržní náměstí Liberec“ a s její hodnotou.

X. Spolupůsobení objednatele

- Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu.

- Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

- Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

XI. Záruky na dílo

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu realizace péče o zeleň a ke dni předání díla.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

- Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost realizovaného předmětu plnění, tedy garantuje, že dílo bude způsobilé pro použití vyplývající z jeho podstaty, smlouvy o dílo, bez potřeby jiné než běžné údržby. V této době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené certifikátem výrobků, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé.

- Záruční doba se sjednává na dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí prací. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi (např. nové dřeviny), běží záruční lhůta 60 měsíců ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

- Objednatel je povinen písemně (dopisem, datovou zprávou, el. poštou) oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění a  zjištěné vady a nedodělky popsat.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

- Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

- Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

- Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn nárokovat slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem anebo pověřit odstraněním vady jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

- V případě, že zhotovitel neprovádí řádně či včas plnění sjednané touto smlouvou nebo neodstraní vady či nedodělky díla/dílčího plnění z předávacího protokolu nebo uplatněné v záruce v dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn zadat provedení sjednaného plnění anebo zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po provedení plnění či odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na realizované plnění nebo odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na realizaci plnění anebo odstranění vady jiným zhotovitelem.

XII. Poddodavatelé

- Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.

- Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

- Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

- Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).

- V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1.	Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:

- prodlení zhotovitele s  termínem ukončení dílčího plnění o více jak 15 dnů;

- porušení jakékoli povinnosti zhotovitelem, zakotvené v čl. IV., VIII., XI. této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;

- porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;

- úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;

- porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.

- Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.

- Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.

XIV. Doložky

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

- Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XV. Závěrečná ustanovení

- Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

- Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.

- Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána oběma smluvními stranami kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.

- Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení.

- Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. …………… ze dne ……………….

V Liberci						V ………………….

……………………………………..             	 ……………………………………

Za objednatele				  	 Za zhotovitele

Přílohy:

- Výkaz výměr – rozpočet